Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 01.10.2010 | № 1664 |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка сопровождения

инвестиционных проектов, планируемых

к реализации и реализуемых на

территории МО «Город Коряжма»

В целях реализации инвестиционной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма», в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и соглашением между Правительством Архангельской области и администрацией муниципального образования «Город Коряжма» по взаимодействию в сфере сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации или реализуемых на территории Архангельской области, администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования «Город Коряжма».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования  по экономическому развитию и финансам, начальника финансового управления О.А.Бушуеву.

Глава муниципального образования 					  В.И.Елезов

- Утвержден

постановлением

администрации города

от 01.10.2010  N 1664

ПОРЯДОК

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ

К РЕАЛИЗАЦИИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА»

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает сроки и последовательность действий администрации города по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия инициаторам инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление капитальных вложений и планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования «Город Коряжма» (далее – сопровождение инвестиционных проектов).

1.2. Под инициатором инвестиционного проекта - инвестором или соискателем инвестиций понимается организация или индивидуальный предприниматель (далее - инициатор проекта), претендующий на получение инвестиций за счет бюджетных или внебюджетных средств.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на обращения инициаторов инвестиционных проектов, реализация которых предусматривает:

- организацию новых производств, в том числе по выпуску конкурентоспособной инновационной продукции;

- модернизацию (реконструкцию) существующих производственных мощностей, осуществляемую в целях увеличения объемов выпуска и обновления номенклатуры продукции;

- создание и развитие объектов малого и среднего предпринимательства;

- создание и развитие объектов социальной сферы, в том числе в образовании, здравоохранении, культуре, физической культуре и спорте;

- создание новых рабочих мест.

1.4. Сопровождение инвестиционных проектов организует управление экономического развития и торговли администрации города. При необходимости к этой работе могут привлекаться другие структурные подразделения администрации города.

- II. Формы сопровождения инвестиционных проектов

2.1. Сопровождение инвестиционных проектов предусматривает:

- рассмотрение письменных обращений инициаторов проектов специалистами управления экономического развития и торговли администрации города с привлечением (при необходимости) специалистов иных структурных подразделений администрации города;

- устное или письменное разъяснение инициаторам проектов проблем, касающихся их взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Архангельской области и органами местного самоуправления муниципального образования «Город Коряжма» по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- подготовку письменных обращений от имени администрации города в адрес потенциальных инвесторов;

- подготовку письменных обращений в адрес федеральных органов государственной власти, Правительства Архангельской области, организаций и предприятий по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- подготовку соглашений о сотрудничестве (протоколов о намерениях) при реализации инвестиционных проектов между администрацией города и инициатором проекта;

- информирование министерства экономического развития Архангельской области о планируемом к подписанию проекте соглашения (протокола о намерениях);

- организацию рассмотрения вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Коряжма» на комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции, создаваемой для этих целей в администрации города;

- ведение реестра реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Коряжма» инвестиционных проектов и размещение данной информации на официальном интернет-сайте администрации города;

- предоставление сведений о реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Коряжма» инвестиционных проектах в администрацию Архангельской области;

- содействие инициаторам проектов в организации презентационных мероприятий, касающихся реализации их инвестиционных проектов;

- иные формы сопровождения инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области.

- III. Рассмотрение письменных обращений инициаторов проектов

3.1. Основанием для сопровождения инвестиционного проекта является письменное обращение инициатора проекта на имя главы муниципального образования.

3.2. При поступлении обращения в управление экономического развития и торговли администрации города специалист, ответственный за сопровождение проекта, осуществляет следующие действия:

3.2.1. В течение трех рабочих дней с даты поступления и регистрации обращения в управлении экономического развития и торговли администрации города:

- уведомляет инициатора проекта о получении его обращения;

- сообщает свои контактные данные;

- запрашивает информацию о контактном лице со стороны инициатора проекта;

- запрашивает бизнес-план или технико-экономическое обоснование проекта;

- при необходимости уточняет суть обращения;

- сообщает информацию о возможных формах и мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Коряжма» и Архангельской области;

- уточняет необходимость личной встречи с инициатором проекта или его представителем.

3.2.2. В течение десяти календарных дней с даты регистрации обращения в управлении экономического развития и торговли администрации города готовит при необходимости письменные запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Архангельской области, предприятия и организации, потенциальным инвесторам и контролирует их прохождение и подготовку ответов.

3.2.3. Ежеквартально актуализирует информацию о ходе реализации инвестиционного проекта, уведомляет заместителя главы муниципального образования по экономическому развитию и финансам, начальника финансового управления о необходимости принятия дополнительных мер поддержки инициатора проекта.

- IV. Подготовка письменных обращений от имени

администрации города в адрес потенциальных инвесторов

4.1. Инициатор проекта вправе направить в администрацию города письменное заявление о подготовке обращения администрации города в адрес потенциального инвестора о поддержке инвестиционного проекта. Указанное заявление предоставляется вместе с документами, перечень которых определен в Приложении N 1 к настоящему Порядку.

4.2. Представленные документы анализируются специалистами управления экономического развития и торговли администрации города и, при необходимости, привлекаемыми для этих целей специалистами иных структурных подразделений администрации города, сторонней специализированной организации.

4.3. На основании анализа представленных документов управление экономического развития и торговли администрации города готовит заключение о целесообразности подготовки обращения администрации города в адрес потенциального инвестора.

В случае положительного заключения специалисты управления экономического развития и торговли администрации город в течение четырнадцати календарных дней со дня принятия положительного заключения готовят обращение администрации города в адрес потенциального инвестора.

В случае отрицательного заключения инициатору проекта, обратившемуся с заявлением в администрацию города, направляется мотивированный отказ в письменном виде.

- V. Подготовка соглашения (протокола о намерениях)

между администрацией города и инициатором проекта

5.1. Между администрацией города и инициатором проекта - инвестором может быть подготовлен проект соглашения о сотрудничестве (протокол о намерениях) при реализации инвестиционного проекта (далее - Соглашение).

5.2. Для подготовки проекта Соглашения специалисты управления экономического развития и торговли администрации города запрашивают у инициатора проекта - инвестора документы в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Порядку.

5.3. Специалисты управления экономического развития и торговли администрации города организуют согласование и последующее подписание проекта Соглашения в администрации города.

5.4. Специалисты управления экономического развития и торговли администрации города информируют министерство экономического развития Архангельской области о подписании Соглашения.

- VI. Ведение реестра инвестиционных проектов

муниципального образования «Город Коряжма»

6.1. Реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Город Коряжма» (далее - реестр) представляет собой документ, содержащий информацию о планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования «Город Коряжма»  инвестиционных проектах.

Данные реестра используются администрацией города при разработке комплексных программ социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма», прогнозных показателей развития инвестиционной деятельности на территории Коряжмы.

6.2. Для включения инвестиционного проекта в реестр инициатор проекта направляет в управление экономического развития и торговли администрации города следующие документы:

- заявку по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку;

- сведения об инвестиционном проекте согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку.

6.3. Управление экономического развития и торговли администрации города в течение двух календарных дней осуществляет рассмотрение документов, представленных заявителем, и включает инвестиционный проект в реестр инвестиционных проектов при условии реализации проекта в соответствии с законодательством.

6.4. Управление экономического развития и торговли администрации города уведомляет заявителя о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов.

6.5. Специалист управления экономического развития и торговли администрации города, ответственный за ведение реестра инвестиционных проектов, ежеквартально актуализирует информацию о ходе реализации инвестиционного проекта инициатором проекта, включенного в реестр, уведомляет заместителя главы муниципального образования по экономическому развитию и финансам, начальника финансового управления о необходимости принятия дополнительных форм и мер поддержки инвестора.

6.6. Информация об инвестиционном проекте исключается из реестра инвестиционных проектов в следующих случаях:

при завершении реализации инвестиционного проекта и прекращении оказания мер поддержки;

при непредставлении в управление экономического развития и торговли администрации города в течение шести месяцев информации о ходе реализации проекта;

при наличии заявления инициатора проекта об исключении проекта из реестра инвестиционных проектов.

- VII. Размещение информации об инвестиционных проектах,

планируемых к реализации и реализуемых на территории

муниципального образования «Город Коряжма»,

и инвестиционных площадках

7.1. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Коряжма», и инвестиционных площадках включается управлением экономического развития и торговли администрации города в соответствующие реестры и размещается на официальном интернет-сайте администрации города.

7.2. В целях включения сведений об имеющихся на территории муниципального образования «Город Коряжма» инвестиционных площадках в реестр инвестиционных площадок и размещения данных сведений на инвестиционном портале Архангельской области и официальном интернет-сайте администрации города информация об инвестиционной площадке должна быть представлена инициатором проекта в управление экономического развития и торговли администрации города по форме согласно Приложению N 4 к настоящему Порядку.

- Приложение N 1

к Порядку сопровождения

инвестиционных проектов,

планируемых к реализации

и реализуемых на территории

муниципального образования

«Город Коряжма»

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых инициатором проекта

1. Краткая анкета-справка, характеризующая инициатора проекта (дата создания, деятельность, осуществляемая в прошлом и в настоящее время, количество и квалификация работающих, оценка доли присутствия на рынке, характеристика основных производственных фондов, иная информация, существенная с точки зрения инициатора проекта).

2. Бизнес-план инвестиционного проекта, включая краткое описание проекта, сетевой (календарный) план-график реализации проекта, план маркетинга, производственный план, план сбыта, финансовый план и прочие документы на усмотрение инвестора (соискателя инвестиций).

3. Перечень и краткое описание реализованных проектов.

4. Справки инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации предприятия и иных уполномоченных органов о наличии (отсутствии) задолженности в бюджет и внебюджетные фонды (с разбивкой по уровням бюджета и видам налогов) на последнюю отчетную дату, заверенные соответствующими службами.

5. Копии учредительных документов (устав и/или учредительный договор), копия свидетельства о регистрации, заверенные руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

- Приложение N 2

к Порядку сопровождения

инвестиционных проектов,

планируемых к реализации

и реализуемых на территории

муниципального образования

«Город Коряжма»

ЗАЯВКА

на включение инвестиционного проекта

в реестр инвестиционных проектов

1. Инициатор инвестиционного проекта________________________________ __________________________________________________________________

(полное и сокращенное название

__________________________________________________________________

организации с указанием организационно-правовой формы)

2. Почтовый и юридический адрес, телефон, факс, эл. почта _____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дата, номер и место регистрации инициатора проекта _________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Идентификационный номер налогоплательщика __________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты_____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу включить инвестиционный(ые) проект(ы) _____________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(название инвестиционного проекта)

в реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Город Коряжма»

Приложение:  информация  об  инвестиционном  проекте  на __ л. в __ экз.

Руководитель организации  _____________           _____________________

(подпись)             (расшифровка подписи)

________

(дата)

- Приложение N 3

к Порядку сопровождения

инвестиционных проектов,

планируемых к реализации

и реализуемых на территории

муниципального образования

«Город Коряжма»

Информация

об инвестиционном проекте для включения в реестр

инвестиционных проектов муниципального

образования «Город Коряжма»

| N п/п | Назва-ние проекта | Отрасль | Место положение | Реализу- емый/ планиру- емый к реалии- зации | Цель проекта | Краткая характе- ристика проекта | Форма участия государства (муници- пального образования) в проекте | Этапы и сроки реализа-ции проекта | Общий объем инвестиций (млн. руб.), в т.ч.: |  | Источники финанси- рования/ форма участия инвестора | Нали-чие концеп-ции, ТЭО, бизнес- плана, ПСД | Социаль-ная эффек- тивность, в т.ч.коли-чество новых рабочих мест | Сведения об инвесторе (наименование, ИНН, место реги-страции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства | требу-емый объем инвести-ций |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Приложение: концепция проекта, презентация проекта, фотоматериалы, бизнес-план, включая план маркетинга, производственный план, план сбыта, финансовый план, календарный график реализации проекта <*>.

--------------------------------

<*> Предоставляется при наличии.

Приложение N 4

к Порядку сопровождения

инвестиционных проектов,

планируемых к реализации

и реализуемых на территории

муниципального образования

«Город Коряжма»

ПАСПОРТ

инвестиционной (промышленной) площадки

| Название площадки |  |
| --- | --- |
| Тип площадки | _____ складское помещение _____ производственная база _____ предприятие _____ здание предприятия _____ объект незавершенного строительства _____ свободный земельный участок иное ___________________________________ |
| Контактное лицо по данной площадке | Ф.И.О.: ________________________________________ Должность: ________________________________________ Телефон (код города): __________________ Факс (код города): _____________________ E-mail: ________________________________ |

I. Положение и окружение площадки

| Место расположения (адрес) |  |
| --- | --- |
| Удаленность (в км) от: |  |
| центра субъекта РФ, в котором находится площадка |  |
| близлежащего центра другого субъекта РФ(название) |  |
| близлежащих городов (название) |  |
| центра муниципального образования, в котором располагается площадка (название) |  |
| автомагистрали (название дороги) |  |
| наличие автомобильных подъездных путей | _____ до границы площадки _____ на расстоянии ___ км от площадки _____ нет границы |
| железной дороги (название станции) |  |
| наличие железнодорожных подъездных путей | _____ до границы площадки _____ на расстоянии ___ км от площадки _____ нет границы |
| наличие пристани, причала | _____ на территории площадки _____ на расстоянии ___ км от границы площадки _____ нет |
| Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (км) |  |
| Расстояние до ближайших жилых домов (км) |  |

II. Характеристика территории площадки

| Площадь (га или кв. км) |  |
| --- | --- |
| Описание территории площадки |  |
| Рельеф |  |
| Перепад высот на территории площадки, м | _____ есть _____ нет |
| Тип грунта |  |
| Возможность расширения | _____ есть _____ нет |
| Наличие ограждений | _____ есть _____ нет |

III. Правовой статус площадки

| Вид собственности | _____ муниципальная собственность _____ собственность Архангельской области _____ собственность Российской Федерации _____ частная собственность _____ собственность на земельный участок разграничена |
| --- | --- |
| Собственник/арендатор площадки |  |
| Контактное лицо собственника/ арендатора площадки | Ф.И.О.: ________________________________________ Должность: ________________________________________ Телефон (код города): __________________ Факс (код города): _____________________ E-mail: ________________________________ |
| Условия предоставления площадки в пользование | _____ краткосрочная аренда _____ долгосрочная аренда _____ выкуп |
| Кадастровый номер |  |
| Целевое назначение (категория) | _____ земли населенных пунктов _____ земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения _____ земли сельскохозяйственного назначения _____ земли особо охраняемых территорий и объектов _____ земли лесного фонда _____ земли водного фонда _____ земли резерва |
| Межевание земельного участка | _____ проведено _____ не проведено |
| Обременения, в т.ч. сервитут | _____ есть _____ нет |

IV. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке

Объект N ____,

_____________________________________

(наименование объекта)

| Тип (конструкция) | _____ деревянный _____ монолитно-каркасный _____ кирпичный _____ панельный _____ иное _________________________ |
| --- | --- |
| Длина, м |  |
| Ширина, м |  |
| Высота, м |  |
| Площадь, кв. м |  |
| Этажность |  |
| Высота этажа, м |  |
| Год постройки |  |
| Степень износа (%) |  |
| Возможность расширения | _____ есть _____ нет |
| Документ, содержащий технические характеристики объекта | _____ технический паспорт (паспорт БТИ) N ________________________________________ _____ передаточный акт N ____________________ _____ иное. Наименование ______ N ____________ документация на объект отсутствует |

V. Характеристика инфраструктуры площадки

| Вид инфраструктуры | Едини-ца измерения | Мощность |  | Описание вида инфраструктуры (если нет, то на каком рассто--нии находится ближайшая сеть, км) | Информация о собственнике вида инфра- структуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест- вующая | доступная к подведению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Газ __ есть __ нет | м3/час |  |  |  |  |
| Теплоснабжение __ есть __ нет | Гкал/час |  |  |  |  |
| Пар __ есть __ нет | Бар |  |  |  |  |
| Электроэнергия __ есть __ нет | кВт |  |  |  |  |
| Водоснабжение __ есть __ нет | м3/час |  |  |  |  |
| Водоотведение __ есть __ нет | м3/час |  |  |  |  |
| Очистные сооружения __ есть __ нет | м3/час |  |  |  |  |
| Телефонная сеть __ есть __ нет | Абонентов |  |  |  |  |
| Доступ в Интернет __ есть __ нет | Гбит/с |  |  |  |  |
| Прочие виды __ есть __ нет |  |  |  |  |  |

VI. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки

| Наличие и степень загрязнений почвы и грунтовых вод (с указанием источника загрязнения) | _____ есть _____ нет |
| --- | --- |
| Уровень подземных вод |  |
| Ограничения по использованию подземных вод для водоснабжения | _____ есть _____ нет |
| Вероятность затопления | _____ есть _____ нет |
| Данные о радиационном фоне | _____ нормальный _____ повышенный |

VII.  Дополнительная информация о площадке (например, "данный объект не

эксплуатируется  ___  лет",  или  "процедура банкротства", или "продаваемая

доля бизнеса ___%" и пр.).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

VIII. Предложения по использованию площадки

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

IX. Приложения (в электронном виде):

фотографии  площадки,  подъездов,  коммуникаций и объектов недвижимости

(здания, сооружения);

схема  расположения  площадки  на карте Архангельской области, на карте

муниципального района (городского округа);

карта  площадки,  включая  разметку  близлежащей территории, М 1:2500 -

1:10000;

ситуационный  план с нанесенными красными линиями и точками подключения

инженерно-технической инфраструктуры, М 1:500 (1:2000);

градостроительный план земельного участка;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимость.