Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 01.11.2011 | № 1789 |  |
| --- | --- | --- |

О долгосрочной целевой программе

муниципального образования «Город Коряжма»

«Капитальное строительство на территории муниципального

образования «Город Коряжма» на 2012-2015

годы»

(в редакции постановлений  от 17.02.2012 №266, от 20.03.2012 №460, от 29.06.2012 №1083, от 18.09.2012 №01564, от 25.09.25012 № 1614. от 09.11.2012 №1926, от 05.12.2012 №2142)

В целях создания условий для развития капитального строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Город Коряжма», администрация города

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить долгосрочную целевую программу муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2012-2015 годы» (прилагается).

- 2. Ежегодно предусматривать  в бюджете муниципального образования “Город Коряжма” средства на реализацию мероприятий программы.

- 3. Контроль за выполнением программы возложить на заместителя главы муниципального образования «Город Коряжма» по городскому хозяйству.

# Глава муниципального образования                                              В.И.Елезов

Утверждена:

Постановлением администрации города:

от  01.11.2011 № 1789

ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КОРЯЖМА»

«КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА»

НА «2012-2015 ГОДЫ»

(в редакции постановлений  от 17.02.2012 №266, от 20.03.2012 №460, от 29.06.2012 №1083, от 18.09.2012 №01564, от 25.09.25012 № 1614. от 09.11.2012 №1926, от 05.12.2012 №2142)

Паспорт программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | План первоочередных мероприятий по развитию капитального строительства в Архангельской области от 05.04.2008, утвержденный Губернатором Архангельской области И.Ф.Михальчуком; ДЦП Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы», утвержденная постановлением Правительства орхангельской области № 372-пп от 11.10.2011. |
| Координатор Программы | Заместитель главы муниципального образования по городскому хозяйству |
| Разработчик Программы | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Коряжма» |
| Цель Программы | Обеспечение строительства объектов городского хозяйства и объектов социального назначения на территории муниципального образования «Город Коряжма». |
| Задачи Программы | - завершение строительства здания детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне города; - продолжение строительства городского кладбища; - развитие строительного комплекса и увеличение его роли как доходообразующей отрасли. |
| Целевые индикаторы Программы | - увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях на 280 мест; - увеличение территории, предназначенных для погребения умерших на городском кладбище, на 1,5 га в 2012 году и по 3 га ежегодно в 2013-2015 годах. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2015 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - строительство здания детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне города; - строительство городского кладбища (отсыпка и планировка участков городского кладбища). |
| Исполнители Программы | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования - 144 404.543 тыс.руб. в т.ч. средства областного бюджета – 104 975,48 тыс.руб.; средства местного бюджета – 39 429,063тыс.руб. (в редакции постановлений от 17.02.2012 №266, от 20.03.2012 №460, от 29.06.2012 №1083, от 18.09.2012 №01564, от 25.09.25012 № 1614. от 09.11.2012 №1926, от 05.12.2012 №2142) |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет глава муниципального образования, муниципальный заказчик Программы, координатор Программы |

## 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

В настоящее время в муниципальном образовании «Город Коряжма» одной из наиболее острых проблем является недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. Очередь на получение мест в детские сады составляет около 800 детей. Особая проблема – отсутствие мест для детей до 2 лет.

Сложившаяся ситуация имеет для города негативные демографические последствия и проблемы в сфере занятости населения.

В 2009 году в 6 микрорайоне города начато строительство детского сада на 280 мест по типовому проекту. В настоящее время выполнен нулевой цикл  строительства. Затраты из бюджета муниципального образования составили около 10 млн.руб.

Сметная стоимость строительства детского сада (без нулевого цикла) составляет 100681 тыс.руб. Ввиду острого дефицита средств бюджета муниципального образования необходима помощь из областного бюджета. В этом случае возможно завершение строительства в 2014 году.

Строительство городского кладбища ведется с 2004 года. К настоящему времени выполнено асфальтирование подъездной дороги, укладка бордюрного камня, отсыпка гравием автостоянки, пешеходных дорожек, строительство забора, мелиорация, фундаменты часовни и хозяйственного корпуса. Ввиду высокого уровня грунтовых вод необходима отсыпка участков кладбища, предназначенных для погребения умерших, до высотных отметок предусмотренных проектом и планировка этих участков. В последние годы – это основной вид работ по строительству городского кладбища. Ежегодно, для обеспечения  захоронений, территория городского кладбища должна увеличиваться на 1,5 га. Кроме этого, к окончанию срока действия настоящей Программы предполагается создать резервные участки для захоронений общей площадью  до 5 га.

Решение данных проблем возможно лишь программными методами, то есть, необходима целевая программа, которая предусматривает привлечение средств областного бюджета.

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы, целевые индикаторы Программы

Цель Программы - обеспечение строительства объектов городского хозяйства и объектов социального назначения на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Основными задачами Программы являются:

- завершение строительства здания детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне города;

- продолжение строительства городского кладбища;

-  развитие строительного комплекса и  увеличение его роли как доходообразующей отрасли.

Целевые индикаторы Программы:

- увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях на 280 мест;

- увеличение территории, предназначенных для погребения умерших на  городском кладбище, на 1,5 га в 2012 году и по 3 га ежегодно в 2013-2015 годах.

3. Перечень мероприятий Программы

(в редакции постановлений  от 17.02.2012 №266, от 20.03.2012 №460, от 29.06.2012 №1083, от 18.09.2012 №01564, от 25.09.25012 № 1614. от 09.11.2012 №1926, от 05.12.2012 №2142)

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка проектно-сметной документации "Детский сад-ясли на 280 мест в 6 микрорайоне г.Коряжма" | 2012 | 296,2 |
| 2 | Авторский надзор по строительству детского сада−ясли на 280 мест в 6 мкр. г.Коряжмы | 2013 | 47,393 |
| 3 | Строительство детского сада-ясли на 280 мест в 6 микрорайоне в г.Коряжма | 2012-2015 | 128 725,35 |
| 4 | Строительство городского кладбища | 2012-2015 | 10 500,0 |
| 5 | Строительство хоккейного корта: | 2012−2013 | 3 596,8 |
|  | − устройство хоккейной коробки − устройство площадки под хоккейный корт | 2012 2012 2013 | 1055,0 650,8 1890,992 |
| 6 | Строительство стадиона МОУ СОШ № 3: | 2012 | 1 238,8 |
|  | − подготовка основания под мини− футбольного поля − укладка травы искусственной под мини− футбольное поле |  | 108,8 1130,0 |
|  | Всего: |  | 144 404,543 |

4. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

Текущее управление реализацией настоящей Программы осуществляет администрация города.

Реализацию мероприятий Программы осуществляет управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города представляет до 01 февраля года следующего за отчетным информацию главе муниципального образования о ходе выполнения Программы и об использовании средств муниципального бюджета.

Заместитель главы муниципального образования по городскому хозяйству контролирует выполнение Программы, отслеживает целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а также продление сроков её реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению разработчика (управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города).

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:

- существенное снижение остроты проблемы обеспеченности населения города местами в детских дошкольных учреждениях, уменьшение на 280 человек  очереди на предоставление мест в детских дошкольных учреждениях;

- обеспечение нормального функционирования городского кладбища, обеспечение числа захоронений до 600 ежегодно;

- сопутствующий экономический эффект – развитие строительной отрасли и смежных отраслях производства строительных материалов  в 1,1 – 1,15 раза.

#### 6. Объемы и источники финансирования мероприятий*

(в редакции постановлений  от 17.02.2012 №266, от 20.03.2012 №460, от 29.06.2012 №1083, от 18.09.2012 №01564, от 25.09.25012 № 1614. от 09.11.2012 №1926, от 05.12.2012 №2142)

тыс. руб.

| Источники финансирования | Всего | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Корректировка проектно − сметной документации «Детский сад − ясли на 280 мест в 6 микрорайоне г.Коряжмы» |  |  |  |  |  |
| Всего | 296,2 | 296,2 | − | − | − |
| в том числе: местный бюджет | 296,2 | 296,2 | − | − | − |
| 2. Авторский надзор по строительству детского сада − ясли на 280 мест в 6 мкр. г.Коряжмы |  |  |  |  |  |
| Всего | 47,393 | 0 | 47,393 | 0 | 0 |
| В том числе: местный бюджет | 47,393 | 0 | 47,393 | 0 | 0 |
| 3. Строительство детского сада − ясли на 280 мест в 6 микрорайоне г.Коряжма |  |  |  |  |  |
| Всего | 128 725,35 | 8 101,7 | 15 673,0 | 50 146,05 | 54 804,6 |
| в том числе: местный бюджет | 25 745,07 | 3 020,0 (за счет субсидий на мун.развитие) | 3 020,0 | 8 630,07 | 11 075,0 |
| областной бюджет | 102 980,28 | 5 081,7 | 12 653,0 | 41 515,98 | 43729,6 |
| 4. Строительство городского кладбища |  |  |  |  |  |
| Всего | 10 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 4 500,0 |
| в том числе: местный бюджет | 10 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 4 500,0 |
| 5. Строительство хоккейного корта |  |  |  |  |  |
| Всего | 3 596,8 | 1705,8 | 1 891,0 | 0 | 0 |
| в том числе: местный бюджет | 2541,8 | 650,8 | 1 891,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1055,0 | 1055,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Строительство стадиона МОУ СОШ № 3: |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 238,8 | 1 238,8 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: местный бюджет | 298,6 | 298,6 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 940,2 | 940,2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |
| Всего | 144 404,543 | 12 842,5 | 19 111,393 | 53 146,05 | 59 304,6 |
| в том числе: местный бюджет | 39 429,063 | 5 765,6 | 6 458,393 | 11 630,07 | 15 575,0 |
| областной бюджет | 104 975,48 | 7 076,9 | 12 653,0 | 41 515,98 | 43729,6 |

#### *Объемы финансирования имеют прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год