Приложение № 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство

на территории муниципального образования

«Город Коряжма» на 2018−2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «Город Коряжма»

«Капитальное строительство на территории муниципального образования

«Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Проектирование, строительный надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Финансирование муниципального задания | Муниципальное учреждение «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | местный бюджет областной бюджет | 29802,439 38,345 | 5500,00 38,345 | 5698,4 | 5157,1 | 5231,1 | 8215,839 | Обеспечение проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности и выполнение комплекса работ по контролю за строительством (реконструкцией) с осуществлением строительного контроля за качеством работ на объектах капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности |
| Итого по разделу 1.: |  |  | 29840,784 | 5538,345 | 5698,4 | 5157,1 | 5231,1 | 8215,839 |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 38,345 | 38,345 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 29802,439 | 5500,00 | 5698,4 | 5157,1 | 5231,1 | 8215,839 |  |
| Раздел 2. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство газораспределительных сетей низкого давления в микрорайоне «Заречье» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | местный бюджет областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Создание условий гражданам, проживающих на территории МО "Город Коряжма", по строительству доступного малоэтажного жилья, соответствующего социальным стандартам; улучшение жилищных условий через строительство индивидуального жилья; обустройство микрорайонов "Зеленый 1" и "Заречье" объектами инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 2.2. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, всего: в том числе по видам работ | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | местный бюджет областной бюджет | 2500,00 50000,00 |  |  |  |  | 2500,00 50000,00 |  |
| - строительство дороги в микрорайоне «Зеленый 1» |  | местный бюджет областной бюджет | 1000,00 20000,00 |  |  |  |  | 1000,00 20000,00 |  |
| - завершение строительства кабельных линий 6 кВт между РП-3 и подстанцией глубокого ввода филиала АО «Группа «Илим» (4 кабельные линии) в 17, 19 кварталах микрорайона «Зеленый 1» |  | местный бюджет областной бюджет | 800,00 16000,00 |  |  |  |  | 800,00 16000,00 |  |
| - прокладка наружного водопровода в микрорайоне «Зеленый 1» |  | местный бюджет областной бюджет | 700,00 14000,00 |  |  |  |  | 700,00 14000,00 |  |
| - разработка проектно-сметной документации газораспределительной сети среднего давления (II очередь) для газоснабжения 17 и 19 кварталов микрорайона «Зеленый 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -устройство системы водоотведения |  | местный бюджет | 335,00 | 335,00 |  |  |  |  |  |
| - обустройство наружного освещения по ул.Спасской от ул.Архангельской (микрорайон «Зеленый 1») |  | местный бюджет | 715,7 |  | 715,7 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2.: |  |  | 106050,7 | 335,00 | 715,7 |  |  | 105000,00 |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 100000,00 |  |  |  |  | 100000,00 |  |
| местный бюджет |  |  | 6050,7 | 335,00 | 715,7 |  |  | 5000,00 |  |
| Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Строительство городского кладбища | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | местный бюджет | 6144,935 | 999,935 | 2145,0 |  |  | 1500,00 | Обеспечение нормального функционирования городского кладбища |
| 3.2. Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом | Управление муниципального хозяйства и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  | Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом позволит cоздать достойные условия для спортсменов, организации досуга детей и взрослых путем развития зимних видов спорта: конькобежного и фигурного катания, возможность проведения учебно-тренировочных сборов ведущих хоккеистов Архангельской области |
| Итого по разделу 3.: |  |  | 4644,935 | 999,935 | 2145,0 |  |  | 1500,00 |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 4644,935 | 999,935 | 2145,0 |  |  | 1500,00 |  |
| ВСЕГО по программе, в том числе: |  |  | 140536,419 | 6873,28 | 8559,1 | 5157,1 | 5231,1 | 114715,839 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 100038,345 | 38,345 |  |  |  | 100000,00 |  |
| местный бюджет |  |  | 40498,074 | 6834,935 | 8559,1 | 5157,1 | 5231,1 | 14715,839 |  |