Приложение № 1

к Порядку проведения проверки
эффективности инвестиционных проектов,
финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма», на предмет
эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма», направляемых на капитальные вложения

Методика

Оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма», направляемых на капитальные вложения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма» при реализации инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма», направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности).

2. Настоящая Методика предусматривает проверку на соответствие параметров инвестиционного проекта, в отношении которого проводится проверка, качественным и количественным критериям оценки эффективности, установление требований к расчету значения интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта на основе расчетов значений качественных и количественных критериев оценки эффективности и определяет критерий эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма», направляемых на капитальные вложения.

3. Настоящей Методикой под эффективностью использования средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма», направленных на капитальные вложения, понимается определение влияния результата реализации инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма».

4. Расчет влияния результата реализации инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма» ведется на основании расчета значения интегральной оценки эффективности и результатов расчета значений, качественных и количественных критериев оценки эффективности. Расчет значения интегральной оценки эффективности производится по следующей формуле:

, где

0,3 и 0,7 - значения коэффициентов значимости групп критериев;

И - значение интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта;

ki- коэффициент значимости качественного критерия оценки эффективности;

i - порядковый номер качественных критериев оценки эффективности;

n - количество качественных критериев оценки эффективности;

ai- значение качественного критерия оценки эффективности в баллах;

l - порядковый номер значения качественного критерия оценки эффективности в баллах;

h - количество значений качественных критериев оценки эффективности в баллах;

rj- коэффициент значимости количественного критерия оценки эффективности;

j - порядковый номер количественного критерия оценки эффективности;

m - количество количественных критериев оценки эффективности;

bt- значение количественного критерия оценки эффективности в баллах;

t - порядковый номер значения количественного критерия оценки эффективности в баллах;
p - количество значений количественного критерия оценки эффективности в баллах.

5. Значения критериев оценки эффективности результатов реализации инвестиционного проекта, влияющих на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма», определяется в соответствии с расчетом значения интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта (приложение к настоящей Методике).

В случае расчета значения интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, предусматривающего инвестиции в объект юридического лица, не используются следующие критерии:

1) качественные, указанные в пунктах 8 и 9 приложения к настоящей методике;

2) количественный, указанный в пункте 19 приложения к настоящей методике.

6. Степень соответствия инвестиционного проекта значениям критериев оценки эффективности определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 15 баллов.

Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное количество баллов. Градация и значения критериев указаны в балльной оценке в графах 5, 6 приложения к настоящей Методике. Выбор градации критерия производится на основе соответствия инвестиционного проекта одной из градаций, если критерию соответствуют несколько градаций, то выбирается градация с максимальным количеством баллов.

7. Расчет балльной оценки каждого критерия производится путем умножения его коэффициента значимости группы критериев (графа 2 приложения к настоящей Методике) на коэффициент значимости критерия (графа 4 приложения к настоящей Методике) и на балльную оценку выбранной градации (графа 6 приложения к настоящей Методике), которой соответствует инвестиционный проект.

8. На основании расчета значения каждого критерия оценки эффективности определяется значение интегральной оценки эффективности, таким образом, определяется влияние результата реализации инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма».

9. Положительная оценка эффективности реализации инвестиционного проекта ставится при количестве набранных баллов по итоговому значению интегральной оценки в диапазоне от 30 и более баллов.

В случае оценки инвестиционных проектов, предусматривающих инвестиции в объекты юридических лиц, положительная оценка эффективности реализации инвестиционного проекта ставится при количестве набранных баллов по итоговому значению интегральной оценки в диапазоне от 26 и более баллов.

10. Отрицательная оценка эффективности реализации инвестиционного проекта ставится при количестве набранных баллов по итоговому значению интегральной оценки, составляющем менее 26 и 30 баллов соответственно.

Приложение

к Методике оценки
инвестиционных проектов
на предмет эффективности
использования средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма», направляемых на капитальные вложения

- Расчет

- интегральной оценки инвестиционного проекта, финансируемого

- полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма», на предмет эффективности использования

- средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма»,

- направляемых на капитальные вложения

Наименование инвестиционного проекта, содержащего капитальные вложения за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма (далее - проект)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Форма реализации проекта (строительство (реконструкция, в том числе техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, подготовка проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, включая проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации, осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями) ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Заявитель инвестиционного проекта

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

| N п/п | Коэффи-циент значимости группы критериев | Наименование критерия оценки проекта | Коэффи-циент значи-мости критерия | Града-ция крите-рия | Значение критерия оценки эффективности в баллах | Коли-чество баллов оценки эффективности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 0,3 | Наличие четко сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показателей), соответствующей целям стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма», муниципальных программ муниципального образования «Город Коряж-ма», иных документов стратегического планирования муниципального образования «Город Коряжма» (далее - документы) | 0,5 | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае соответствия цели проекта целям документов; 0 баллов присваивается проекту в случае несоответствия цели проекта целям документов |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 2. | 0,3 | Наличие необходимости реализации проекта в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования «Город Коряжма» предоставленных им полномочий | 0,4 | реализуются муниципаль-ные полномочия | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае осуществления органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения; 0 баллов присваивается проекту в случае осуществления органами местного самоуправления полномочий, не отнесенных к предмету их ведения; |
| 3. | 0,3 | Наличие муниципальных программ муниципального образования «Город Коряжма», выполняемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать проект | 0,3 | имеются | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае наличия муниципальных программ муниципального образования «Город Коряжма», выполняемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать проект; 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия муниципальных программ муниципального образования «Город Коряжма», выполняемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать проект |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 4. | 0,3 | Комплексный подход при реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями в рамках реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Коряжма» | 0,4 | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия комплексного решения проблемы в рамках реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями муниципальных программ муниципального образования «Город Коряжма»; 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия комплексного решения проблемы в рамках реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприя-тиями муниципальных программ муници-пального образования «Город Коряжма» |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 5. | 0,3 | Наличие дефицита услуг (работ), оказываемых населению в муниципальном образовании «Город Коряжма» в сфере, в которой планируется реализовать проект (далее - услуга), относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в муниципальном образовании «Город Коряжма» | 0,5 | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия дефицита услуг относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в муниципальном образовании «Город Коряжма»; 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия дефицита услуг относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в муниципальном образовании «Город Коряжма» |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 6. | 0,3 | Наличие оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие муниципального образования «Город Коряжма» | 0,7 | имеется | 15 |  | 15 баллов присваивается проекту в случае наличия оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие муниципального образования «Город Коряжма»; 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие муниципального образования «Город Коряжма» |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 7. | 0,3 | Увеличение объема муниципальных услуг, предоставляемых населению муниципального образования «Город Коряжма» в результате реализации проекта | 0,4 | имеется | 8 |  | 8 баллов присваивается проекту в случае увеличения объема услуг населению в муниципальном образовании «Город Коряжма» при реализации проекта; 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия увеличения объема услуг населению в муниципальном образовании «Город Коряжма» при реализации проекта |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 8. | 0,3 | Повышение уровня безопасности проживания населения в муниципальном образовании «Город Коряжма» в результате реализации проекта | 0,5 | имеется | 15 |  | 15 баллов присваивается проекту в случае повышения уровня безопасности проживания населения в муниципальном образовании «Город Коряжма» в результате реализации проекта; 0 баллов присваивается проекту в случае сохранения уровня безопасности проживания населения в муниципальном образовании «Город Коряжма» в результате реализации проекта |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 9. | 0,3 | Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании в результате реализации проекта | 0,5 | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании «Город Коряжма»; 0 баллов присваивается проекту в случае сохранения уровня экологической обстановки в муниципальном образовании «Город Коряжма» |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 10. | 0,3 | Наличие решения о подготовке бюджетных инвестиций, в том числе о предоставлении субсидий, для реализации проекта | 0,4 | имеется | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае наличия решения о подготовке бюджетных инвестиций, в том числе о предоставлении субсидий, для реализации проекта; 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия решения о подготовке бюджетных инвестиций, в том числе о предоставлении субсидий, для реализации проекта |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 11. | 0,3 | Использование новых технологий при реализации проекта | 0,4 | имеется | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае использования новых технологий при реализации проекта; 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия использования новых технологий при реализации проекта |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 12. | 0,3 | Наличие проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта | 0,4 | имеется | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае наличия проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта; 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта; проектам, в результате реализации которых планируется приобретение объектов недвижимого имущества, присваивается 5 баллов |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 13. | 0,3 | Наличие технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта | 0,5 | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта; 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта; проектам, в рамках реализации которых осуществляется приобретение объектов недвижимого имущества, прав на использование типовой проектной документации на капитальные вложения или проектная документация строительства, реконструкции объекта капитального строительства которых разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы, присваивается 10 баллов |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| Раздел 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 0,7 | Наличие потребителей услуг, подлежащих предоставлению в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) | 0,5 | 100 % | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует количеству потребителей услуг и их потребности в услуге на территории реализации проекта в объеме 100 процентов; 5 баллов присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует в объеме от 80 процентов до 100 процентов доле потребителей услуг и их потребности в услуге на территории реализации проекта; 3 балла присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень использования мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует в объеме менее 80 процентов доле потенциальных потребителей услуг и их потребности в услуге на территории реализации проекта |
|  |  |  |  | от 80 % до 100 % | 5 |  |  |
|  |  |  |  | менее 80 % | 3 |  |  |
| 15. | 0,7 | Отношение мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в муниципальном образовании «Город Коряжма» | 0,5 | 100 % | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если отношение мощности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в муниципальном образовании «Город Коряжма» - 100 процентов; 3 балла присваивается проекту в случае, если отношение мощности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в муниципальном образовании «Город Коряжма» - до 100 процентов |
|  |  |  |  | до 100 процентов | 3 |  |  |
| 16. | 0,7 | Срок реализации проекта | 0,4 | до 1 года | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - до 1 года; 5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - от 1 года до 2 лет; 0 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - более 2 лет |
|  |  |  |  | до 2 лет | 5 |  |  |
|  |  |  |  | более 2 лет | 0 |  |  |
| 17. | 0,7 | Срок окупаемости проекта после его реализации | 0,5 | до 5 лет | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок окупаемости проекта - до 5 лет; 5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок окупаемости проекта - более 5 лет; проектам, предусматривающим строительство (реконструкцию) объектов социально-культурной сферы, присваивается 10 баллов |
|  |  |  |  | более 5 лет | 5 |  |  |
|  |  |  |  | от 15 % до 30 % | 7 |  |  |
|  |  |  |  | менее 15 % | 3 |  |  |
| 18. | 0,7 | Доля планируемого софинансирования проекта за счет средств внебюджетных источников | 0,5 | более 20 % | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет внебюджетных источников составит более 20 процентов от общей суммы затрат; 7 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет внебюджетных источников составит от 10 процентов до 20 процентов от общей суммы затрат; 5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет внебюджетных источников составит до 10 процентов от общей суммы затрат; 0 баллов присваивается проекту в случае, если привлечение внебюджетных источников для финансирования проекта не планируется; проектам, в рамках реализации которых, формируется имущество муниципальной собственности муниципального образования «Город Коряжма», присваивается 10 баллов |
|  |  |  |  | от 10 % до 20 % | 7 |  |  |
|  |  |  |  | до 10 % | 5 |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | 0 |  |  |
| 19. | 0,7 | Наличие средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (реконструкции), объекта недвижимого имущества после реализации инвестиционного проекта (для проектов, предусматривающих создание объектов капитального строительства муниципальной собственности) | 0,4 | 100 % | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия в полном объеме средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества); 3 балла присваивается проекту в случае наличия средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) от 80 процентов до 100 процентов от общей потребности; 0 баллов присваивается проекту в случае наличия средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) до 80 процентов от общей потребности; проектам, в рамках реализации которых, формируется имущество муниципальной собственности муниципального образования «Город Коряжма», присваивается 10 баллов |
|  |  |  |  | от 80 % до 100 % | 5 |  |  |
|  |  |  |  | до 80 % | 0 |  |  |
| 20. | 0,7 | Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры мощностью, необходимой для реализации проекта | 0,5 | 100 % | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случаях, если: 1) строительная площадка имеет все виды инженерной и транспортной инфраструктуры мощностью, достаточной для реализации проекта; 2) объекту капитального строительства в связи с функциональной особенностью инженерная и транспортная инфраструктура не требуется; 5 баллов присваивается проекту в случае, если обеспеченность строительной площадки инженерной и транспортной инфраструктурой составляет от 80 процентов до 100 процентов от мощности, необходимой для реализации проекта; 0 баллов присваивается проекту в случае, если обеспеченность транспортной инфраструктурой составляет менее 80 процентов от мощности, необходимой для реализации проекта |
|  |  |  |  | от 80 % до 100 % | 5 |  |  |
|  |  |  |  | до 80 % | 0 |  |  |
| 21. | 0,7 | Количество создаваемых (модернизируемых) постоянных рабочих мест в результате реализации проекта | 0,5 | более 40 рабочих мест | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается (модернизируется) более 40 постоянных рабочих мест; 5 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается (модернизируется) до 40 постоянных рабочих мест; 0 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта постоянные рабочие места не создаются (не модернизируются) |
|  |  |  |  | до 40 рабочих мест | 5 |  |  |
|  |  |  |  | рабочие места не создаются (не модернизируются) | 0 |  |  |
| 22. | 0,7 | Количество создаваемых временных рабочих мест при реализации проекта | 0,3 | более 20 рабочих мест | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается более 20 временных рабочих мест; 5 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается до 20 временных рабочих мест |
|  |  |  |  | до 20 рабочих мест | 5 |  |  |

Примечание. В случае расчета значения интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, предусматривающего инвестиции в объект юридического лица, не используются следующие критерии:

1) качественные, указанные в пунктах 8 и 9;

2) количественный, указанный в пункте 19.