Приложение № 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство

на территории муниципального образования

«Город Коряжма» на 2018−2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «Город Коряжма»

«Капитальное строительство на территории муниципального образования

«Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Проектирование, строительный надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Финансирование муниципального задания | Муниципальное учреждение «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | местный бюджет областной бюджет | 26659,418 38,345 | 5500,000 38,345 | 5698,409 | 5698,409 | 4881,300 | 4881,300 | Обеспечение проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности и выполнение комплекса работ по контролю за строительством (реконструкцией) с осуществлением строительного контроля за качеством работ на объектах капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности |
| Итого по разделу 1.: |  |  | 26697,763 | 5538,345 | 5698,409 | 5698,409 | 4881,300 | 4881,300 |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 38,345 | 38,345 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 26659,418 | 5500,000 | 5698,409 | 5698,409 | 4881,300 | 4881,300 |  |
| Раздел 2. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство газораспределительных сетей низкого давления в микрорайоне «Заречье» |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий гражданам, проживающих на территории МО "Город Коряжма", по строительству доступного малоэтажного жилья, соответствующего социальным стандартам; улучшение жилищных условий через строительство индивидуального жилья; обустройство микрорайонов "Зеленый 1" и "Заречье" объектами инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 2.2. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, всего: в том числе по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство дороги в микрорайоне «Зеленый 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - завершение строительства кабельных линий 6 кВт между РП-3 и подстанцией глубокого ввода филиала АО «Группа «Илим» (4 кабельные линии) в 17, 19 кварталах микрорайона «Зеленый 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прокладка наружного водопровода в микрорайоне «Зеленый 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации газораспределительной сети среднего давления (II очередь) для газоснабжения 17 и 19 кварталов микрорайона «Зеленый 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -устройство системы водоотведения | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | местный бюджет | 335,000 | 335,000 |  |  |  |  |  |
| - обустройство наружного освещения по ул.Спасской от ул.Архангельской (микрорайон «Зеленый 1») | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | местный бюджет | 708,572 |  | 708,572 |  |  |  |  |
| - обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по улицам Никольская, Рождественская, Благовещенская | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | областной бюджет | 1320,588 |  | 1320,588 |  |  |  |  |
| - строительство автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | областной бюджет | 11475,335 |  | 11475,335 |  |  |  |  |
| -устройство тротуара (250 мп) вдоль автомобильной дороги по ул.Спасской в микрорайоне «Зеленый-1» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | местный бюджет | 737,978 |  |  | 737,978 |  |  |  |
| Итого по разделу 2.: |  |  | 14577,473 | 335,000 | 13504,495 | 737,978 |  |  |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 12795,923 |  | 12795,923 |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1781,55 | 335,000 | 708,572 | 737,978 |  |  |  |
| Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Строительство городского кладбища | Управление муниципального хозяйства и градостроительства | местный бюджет | 5048,377 | 999,935 | 2048,442 | 2000,000 |  |  | Обеспечение нормального функционирования городского кладбища |
| 3.2. Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом позволит создать достойные условия для спортсменов, организации досуга детей и взрослых путем развития зимних видов спорта: конькобежного и фигурного катания, возможность проведения учебно-тренировочных сборов ведущих хоккеистов Архангельской области |
| Итого по разделу 3.: |  |  | 5048,377 | 999,935 | 2048,442 | 2000,000 |  |  |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 5048,377 | 999,935 | 2048,442 | 2000,000 |  |  |  |
| ВСЕГО по программе, в том числе: |  |  | 46323,613 | 6873,280 | 21251,346 | 8436,387 | 4881,300 | 4881,300 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 12834,268 | 38,345 | 12795,923 |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 33489,345 | 6834,935 | 8455,423 | 8436,387 | 4881,300 | 4881,300 |  |