Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

| от 16.02.2017 | № 275 |  |
| --- | --- | --- |

О реализации за 2015-2016 годы муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы»

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации за 2015-2016 годы муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации за 2015-2016 годы муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города от 18.10.2013 №1850 (в редакции постановлений администрации города от 12.11.2013 №2043, от 27.12.2013 №2364, от 03.03.2014 №299, от 15.04.2014 №558, от 04.07.2014 №1067, от 16.07.2014 №1148, от 10.10.2014 №1680, от 12.11.2014 №1936, от 30.12.2014 №2291, от 30.03.2015 №526, от 30.12.2015 №2322, от 13.07.2016 №1229, от 04.10.2016 №1683, от 11.11.2016 №1926, от 15.11.2016 №1954, от 28.12.2016 №2203, от 13.02.2017 №220) (прилагается).

Председатель городской Думы                                                                                  А.С. Рулёв

Приложение

к решению городской Думы

от 16.02.2017 № 275

Информация

«О реализации за 2015-2016 годы муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 18.10.2013 №1850 (в редакции постановлений администрации города от 12.11.2013 №2043, от 27.12.2013 №2364, от 03.03.2014 №299, от 15.04.2014 №558, от 04.07.2014 №1067, от 16.07.2014 №1148, от 10.10.2014 №1680, от 12.11.2014 №1936, от 30.12.2014 №2291, от 30.03.2015 №526, от 30.12.2015 №2322, от 13.07.2016 №1229, от 04.10.2016 №1683, от 11.11.2016 №1926, от 15.11.2016 №1954, от 28.12.2016 №2203, от 13.02.2017 №220).

1. Целью Программы является обеспечение строительства объектов городского хозяйства и объектов социального назначения, активизация малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Программа включает в себя следующие задачи:

− завершение строительства здания детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне города;

− продолжение строительства городского кладбища;

− развитие малоэтажного жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

− развитие строительного комплекса и увеличение его роли как доходообразующей отрасли;

− развитие незастроенных городских территорий.

− участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий города в целях жилищного строительства; 
− опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство;

- строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом.

2. Источники финансирования программы: федеральный, областной и местный бюджеты.

На реализацию программы в 2015 году было выделено 11637,4 тыс. руб., в 2016 году 11826,6 тыс. руб.

В 2015 и 2016 годах в рамках программы из областного и муниципального бюджета были выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

2015 год

Мероприятия, выполненные в 2015 году по муниципальной программе «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проектирование, строительный надзор |  |  |
| 1.1. Финансирование муниципального задания | МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | Выполнение муниципального задания: 1.Выполнение функции заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту муниципальных объектов: - количество составленной сметной документации (825 ед.); - количество проверенных и согласованных документов (сметы, акты, КС-2 и др.) (244 ед.); - количество объектов, за которыми осуществляется надзор (66 ед.); - 2. Геодезическая и картографическая деятельность: - межевание земельных участков (на площади 48,28 га); - инженерно-геодезическая деятельность (35 объектов); - кадастровые работы (165 объектов); 3. Разработка проектной документации: - количество разработанной проектно-сметной документации (20 проектов). |
| Раздел 2. Жилищное строительство |  |  |
| 2.1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры | ООО «Турботехсервис» | Выполнены работ по устройству КНС-1 и прокладке хозфекальной канализации «К-1» (от КНС-1 до КК по ул.Архангельская) для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям в микрорайоне «Зеленый 1» (Муниципальный контракт от 06.04.2015 №0124200000615000604_308263/15, цена контракта 4491969,16 руб.) Вышеуказанный объект поставлен на государственный кадастровый учет. После внесения изменений в сведения (характеристики) об объекте в ЕГРН, в 2017 году планируется государственная регистрация прав с последующей передачей объекта в ведение МУП ПУ «ЖКХ». |
| 2.5. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых предоставлять многодетным семьям | ИП Демин А.А. | Выполнены кадастровые работы в отношении 231 земельного участка в микрорайоне «Зеленый 1», предоставляемых многодетным семьям: произведен вынос границ земельных участков в натуру и установлены пункты геодезической сети (в натуру вынесено 408 поворотных точек границ земельного участка микрорайона «Зеленый 1» в кварталах 17,19) (муниципальный контракт от 28.09.2015 №0124200000615004534, цена контракта 262900 руб.) |
| Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |
| 3.6. Строительство городского кладбища | ООО «Фабрика окон» | Выполнены работы по строительству городского кладбища: - произведена доставка природного карьерного песка объемом 2043,20 куб.м. - выполнена планировка площади (1923 кв.м:) бульдозерами мощностью 59 кВт (муниципальный контракт от 06.07.2015 №0124300012815000070-0578928-01/44, цена контракта 695000,02 руб.) |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы» за 2015 год

| Наименование мероприятия | Объём финансирования муниципальной программы за 2015 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  | сумма, тыс. руб. | уровень освоения средств, % |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | (гр.13 : гр.3) |
| 1.1. Финансирование муниципального задания | 5796,9 | 5796,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5796,9 | 5796,9 | 0 | 0 | 5796,9 | 100 |
| 2.1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры | 4882,6 | 4491,9 | 91,9 | 0 | 0 | 4882,6 | 4491,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491,9 | 91,9 |
| 2.5. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых предоставлять многодетным семьям | 262,9 | 262,9 | 100 | 0 | 0 | 249,8 | 249,8 | 13,1 | 13,1 | 0 | 0 | 262,9 | 100 |
| 3.6. Строительство городского кладбища | 695 | 695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | 695 | 100 |
| Всего по программе на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11637,4 | 11246,7 | 96,6 | 0 | 0 | 5132,4 | 4741,7 | 6505 | 6505 | 0 | 0 | 11246,7 | 96,6 |

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы» за 2015 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Коэффициент окупаемости затрат на содержание МУ "УС и КР" | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2.1. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Протяженность газораспределительных сетей для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайонах "Заречье" и "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| 2.1. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Дополнительное количество мест в детских дошкольных учреждениях | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,5 | 0,16 | - | 68 |
| 3.3. Дополнительное количество мест для организации занятий физической культурой и массовым спортом | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |

Строка 1. Финансирование муниципального задания (затраты, необходимые на содержание МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области») выполнено в полном объеме.

Строки 2.1. Затраты, необходимые для обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (сети электроснабжения и водоснабжения, газораспределительные сети, внутренние автомобильные дороги) в 2015 году не предусматривались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма»

на 2014-2017 годы» в 2015 году

Критерий 1. (бальная оценка 5,3, весовой коэффициент 0,8).

Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

- от 50% до 80% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

Критерий 2. (бальная оценка 8, весовой коэффициент 0,2).

Средства освоены более чем на 75 %.

Итоговая оценка составляет 6,9 баллов – Программа реализуется эффективно.

Вывод: Все работы, запланированные по программе в 2015 году в рамках выделенного объема финансирования, выполнены. Исполнение муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы» составляет:

- за счет средств местного бюджета – 100 %;

- за счет средств областного бюджета – 91,9 %;

- исполнение в целом – 96,6 %.

2016 год

Мероприятия, выполненные в 2016 году по муниципальной программе «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проектирование, строительный надзор |  |  |
| 1.1. Финансирование муниципального задания | МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | Выполнение муниципального задания: 1. Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства: - число строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства (34 ед.); 2. Разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости: - количество объектов (44 ед.); 3. Сбор и обработка статистической информации: - количество отчетов, составленных по результатам работы (38 ед.). |
| 1.2. Материально-техническое обеспечение МУ «УСиКР», в том числе приобретение комплекта одночастотных GPS приемников | МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | Приобретены одночастотные GPS-приемники (муниципальный контракт от 13.09.2016 №0124300012816000081-0141870-01, цена контракта 251163 руб.) |
| Раздел 2. Жилищное строительство |  |  |
| 2.1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры: Устройство тротуара вдоль улицы Рождественской в микрорайоне «Зеленый 1» |  | Аукцион на выполнение работ по устройству тротуара вдоль улицы Рождественской в микрорайоне «Зеленый 1» в ноябре 2016 года не состоялся ввиду отсутствия заявок. Заявки не поступили в связи с установившимися климатическими условиями (отрицательный температурный режим). |
| Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |
| 3.6. Строительство городского кладбища | ООО «Фабрика окон» | Выполнены работы по строительству городского кладбища: - произведена доставка природного карьерного песка объемом 2043,20 куб.м. - выполнена планировка площади (1568 кв.м) бульдозерами мощностью 59 кВт (муниципальный контракт от 18.07.2016 №0124300012816000068-0578928-01, цена контракта 800000 руб.) |
| 3.8. Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом | ООО «Ремстройпроект-2» | Выполнены работы по разработке (привязке) проекта для строительства объекта «Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в г.Коряжме». Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Оплата работ по муниципальному контракту от 22.08.2016 №47 в размере 4900000 руб. будет произведена после предоставления положительного заключения ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» на проектно-сметную документацию. |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы» за 2016 год

| Наименование мероприятия | Объём финансирования муниципальной программы за 2016 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  | сумма, тыс. руб. | уровень освоения средств, % |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | (гр.13 : гр.3) |
| 1.1. Финансирование муниципального задания | 5576,6 | 5576,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5576,6 | 5576,6 | 0 | 0 | 5576,6 | 100 |
| 1.2. Материально-техническое обеспечение МУ «УСиКР», в том числе приобретение комплекта одночастотных GPS приемников | 200,0 | 251,2 | 125,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 51,2 | 251,2 | 125,6 |
| 2.1.2. Устройство тротуара вдоль улицы Рождественской в микрорайоне «Зеленый 1» | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Строительство городского кладбища | 800,0 | 800,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 100 |
| 3.8.3. Разработка (привязка) проекта для строительства объекта «Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в городе Коряжме» | 5100,0 | 4,5 | 0,1 | 0 | 0 | 4100,0 | 0 | 1000,0 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 0,1 |
| Всего по программе на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11826,6 | 6632,3 | 55,6 | 0 | 0 | 4100,0 | 0 | 7726,6 | 6581,11 | 0 | 51,2 | 6632,3 | 55,6 |

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы» за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Коэффициент окупаемости затрат на содержание МУ "УС и КР" | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2.1. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Протяженность газораспределительных сетей для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайонах "Заречье" и "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Дополнительное количество мест в детских дошкольных учреждениях | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,5 | 0,19 | - | 62 |
| 3.3. Дополнительное количество мест для организации занятий физической культурой и массовым спортом | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |

Строка 1. Финансирование муниципального задания (затраты, необходимые на содержание МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области») выполнено в полном объеме.

Строки 2.1. Затраты, необходимые для обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (сети электроснабжения, хозфекальной канализации и водоснабжения, газораспределительные сети, внутренние автомобильные дороги) в 2016 году не предусматривались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма»

на 2014-2017 годы» в 2016 году

Критерий 1. (бальная оценка 2,7, весовой коэффициент 0,8).

Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

- менее 50% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

Критерий 2. (бальная оценка 5, весовой коэффициент 0,2).

Средства освоены от 50 до 75%.

Итоговая оценка составляет 3,7 балла – эффективность реализации Программы низкая.

Вывод: 80% работ, запланированных по программе в 2016 году в рамках выделенного объема финансирования, выполнены. Исполнение муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы» составляет:

- за счет средств местного бюджета – 75 %;

- за счет средств областного бюджета – 0 %.

Финансовые средства в 2016 году освоены не в полном объеме в связи с планируемой оплатой работы по разработке (привязке) проекта для строительства объекта «Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в г.Коряжме» по муниципальному контракту от 22.08.2016 №47 в 2017 году после предоставления положительного заключения ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» на проектно-сметную документацию. Работы по данному контракту выполнены в декабре 2016 года.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы» за 2016 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 12.11.2013 | 2043 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 2. Постановление администрации города | 27.12.2013 | 2364 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 3. Постановление администрации города | 03.03.2014 | 299 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 4. Постановление администрации города | 15.04.2014 | 558 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 5. Постановление администрации города | 04.07.2014 | 1067 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 6. Постановление администрации города | 16.07.2014 | 1148 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 7. Постановление администрации города | 10.10.2014 | 1680 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 8. Постановление администрации города | 12.11.2014 | 1936 | уточнение сроков реализации, мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 9. Постановление администрации города | 30.12.2014 | 2291 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 10. Постановление администрации города | 30.03.2015 | 526 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 11. Постановление администрации города | 30.12.2015 | 2322 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 12. Постановление администрации города | 13.07.2016 | 1229 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 13. Постановление администрации города | 04.10.2016 | 1683 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 14. Постановление администрации города | 11.11.2016 | 1926 | внесение изменений в паспорт и перечень изменений целевых показателей программы |
| 15. Постановление администрации города | 15.11.2016 | 1954 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 16. Постановление администрации города | 28.12.2016 | 2203 | уточнение перечня мероприятий финансирования Программы |
| 17. Постановление администрации города | 13.02.2017 | 220 | уточнение перечня мероприятий и объемов финансирования Программы, внесение изменений в паспорт и перечень изменений целевых показателей программы |