Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

| от 14.02.2019 | № 112 |  |
| --- | --- | --- |

О реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы»

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2018 году муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2018 году муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации города от 05.05.2017 № 616 (в редакции постановлений администрации города от 15.05.2017 № 638, от 08.06.2017 № 816,  от 21.06.2017 № 897, от 28.06.2017 № 963, от 07.07.2017 № 1013, от 14.11.2017 № 1642, от 26.12.2017 № 1880, от 02.02.2018 № 140, от 29.03.2018 № 406, от 20.04.2018 № 548, от 03.05.2018 № 589, от 25.05.2018 № 747, от 29.05.2018 № 775, от 06.06.2018 № 811, от 15.08.2018 № 1155, от 24.08.2018 № 1202, от 30.08.2018 № 1237, от 24.09.2018 № 1323, от 29.10.2018 № 1538, от 14.11.2018 № 1616, от 21.11.2018 № 1652, от 10.12.2018 № 1734, от 11.01.2019 № 15) к сведению (прилагается).

Председатель городской Думы                                                                   Е.А. Бунькова

Приложение

к решению городской Думы

от 14.02.2019  № 112

Информация

о реализации в 2018 году муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы»

Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации города от 05.05.2017 № 616 (в редакции постановлений администрации города от 15.05.2017 № 638, от 08.06.2017 № 816,  от 21.06.2017 № 897, от 28.06.2017 № 963, от 07.07.2017 № 1013, от 14.11.2017 № 1642, от 26.12.2017 № 1880, от 02.02.2018 № 140, от 29.03.2018 № 406, от 20.04.2018 № 548, от 03.05.2018 № 589, от 25.05.2018 № 747, от 29.05.2018 № 775, от 06.06.2018 № 811, от 15.08.2018 № 1155, от 24.08.2018 № 1202, от 30.08.2018 № 1237, от 24.09.2018 № 1323, от 29.10.2018 № 1538, от 14.11.2018 № 1616, от 21.11.2018 № 1652, от 10.12.2018 № 1734, от 11.01.2019 № 15) (далее – муниципальная программа).

Муниципальная  программа  разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Цель Программы: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Коряжма».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Коряжма»;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Коряжма»;

- внедрение современных энергосберегающих технологий;

-определение необходимого объема финансирования мероприятий в объеме, достаточном для организации и выполнения работ по благоустройству.

Источники финансирования: местный, областной и федеральный бюджеты.

В 2018 году заключены следующие муниципальные контракты:

| № п/п | Предмет закупки | Дата контракта | Номер контракта | Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение | Цена контракта, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по благоустройству дворовых территории домов (обустройство детских площадок, установка урн, установка скамеек деревянных, установка леерных ограждений) | 10.05.2018 | №001243000128180000365-0578928-02 | ООО "Компания "ЭЛИНА" 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 11, офис 309 | 2630,566 |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территории домов (ремонт дорожного покрытия проездов и тротуаров, подсыпка территории) | 18.04.2018 | № 0124300012818000035-0578928-01 | ООО ДПМК "Вилегодская"; 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | 4466,42536 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов (замена светильников наружного освещения на светодиодные) | 11.04.2018 | № 54 | ООО "Альтернатива-СЕРВИС";165300 Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д. 18-А, 3 этаж, офис 2 | 345,0 |
| 4 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, ремонту тротуара площади им.В.И. Ленина | 13.07.2018 | № 0124300012818000098-0578928-01 | ООО ДПМК "Вилегодская"; 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | 5189,83841 |
| 5 | Выполнение работ по устройству леерных ограждений тротуаров и клумб площади им.В.И. Ленина | 07.05.2018 | №0124300012818000048-0578928-01 | ООО "МегаСервис";165651 Архангельская обл., г.Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 17, стр. 1 | 460,41855 |
| 6 | Выполнение работ по установке урн, скамеек, цветочных стоек; свод деревьев | 13.06.2018 | №81 | ООО «Автогранд» 165300 Архангельская обл., г.Котлас, пр. Мира, д. 29А, кв. 98 | 220,0 |
| 7 | Работы по ремонту освещения Александровского парка | 13.04.2018 | № 57 | ООО " Электротехцентр Плюс";165650 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28 | 290,0 |
| 8 | Работы по установке детского игрового комплекса, ремонту игрового комплекса в Александровском парке | 24.04.2018 | № 0124300012818000039-0578928-01 | Индивидуальный предприниматель Скорнякова Вероника Евгеньевна 165300, г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.7, «Бизнес-Центр», оф.105/А | 619,51111 |
| 9 | Выполнение работ по устройству резинового покрытия игровой зоны в Александровском парке | 14.06.2018 | № 82 | ООО «Автогранд» 165300 Архангельская обл., г.Котлас, пр. Мира, д. 29А, кв. 98 | 208,24 |
| 10 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов (замена светильников наружного освещения на светодиодные) | 22.07.2018 | № 116 | ООО " Электротехцентр Плюс";165650 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. им.Дыбцына, д. 28 | 220,0 |
| 11 | Выполнение работ по частичному восстановлению постамента памятника В.И.Ленина | 05.09.2018 | № 131 | МУП «Благоустройство» | 10,59978 |
| 12 | Выполнение работ по восстановлению уличных информационных конструкций на площади им.В.И. Ленина | 02.11.2018 | № 155 | ООО "Волна"; 165651 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Кирова, д.23/1 | 68,85929 |

По двум контрактам подрядчиками не соблюдены сроки выполнения работ:

| № п/п | Предмет закупки | Дата контракта | Номер контракта | Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение | Цена контракта, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Выполнение работ по устройству леерных ограждений тротуаров и клумб площади им.В.И. Ленина | 07.05.2018 | №0124300012818000048-0578928-01 | ООО "МегаСервис";165651 Архангельская обл., г.Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 17, стр. 1 | 460,41855 |
| 10 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов (замена светильников наружного освещения на светодиодные) | 22.07.2018 | № 116 | ООО " Электротехцентр Плюс";165650 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28 | 220,0 |

Специалистами УМХиГ своевременно направлен расчет неустойки в адрес подрядчиков. В результате сумма неустойки в размере 4601,88 руб поступила в бюджет муниципального образования «Город Коряжма».

За счет экономии средств, образовавшейся в результате проведенных аукционов, заключены контракты на выполнение мероприятий: работы по частичному восстановлению постамента памятника В.И.Ленина; работы по восстановлению уличных информационных конструкций на площади им.В.И. Ленина; работы по устройству резинового покрытия игровой зоны в Александровском парке; работы по благоустройству дворовых территорий - замена светильников наружного освещения на светодиодные во дворах многоквартирных домов, подавших  заявки на участие в Программе.

Мероприятия, выполненные в 2018 году по  муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, в том числе по видам работ: |  |  |
| 1.1. ремонт дорожного покрытия проездов и тротуаров, подсыпка территории | ООО ДПМК "Вилегодская" | Выполнен ремонт дворовых проездов и тротуаров на дворовых территориях по адресам: ул.Набережная, д.50; пр.Ленина, д.19; пр.Ломоносова, д.7а; ул.Советская, д.12; ул.Лермонтова, д.17; ул.Кирова, д.7а; ул.Набережная, д.46а; ул.Кирова, д.31; пр.Ломоносова, д.7в; ул.Архангельская, д.29; ул.Архангельская, д.3 |
| 1.2. замена светильников наружного освещения на светодиодные | ООО "Альтернатива-СЕРВИС" | Выполнены работы по замене светильников наружного освещения на светодиодные на дворовых территориях по адресам: ул.Набережная, д.50; пр.Ленина, д.19; пр.Ломоносова, д.7а; ул.Советская, д.12; ул.Лермонтова, д.17; ул.Кирова, д.7а; ул.Набережная, д.46а; ул.Кирова, д.31; пр.Ломоносова, д.7в; ул.Архангельская, д.29; ул.Архангельская, д.3 |
| 1.3. замена светильников наружного освещения на светодиодные | ООО " Электротехцентр Плюс"; | Выполнена замена светильников на дворовых территориях по адресам: Ленина, 47а, Советская, 13а, Архангельская, 7, Ломоносова, 3в, Советская, 5а, Ломоносова, 3г |
| 1.4. обустройство детских площадок, установка урн, установка скамеек деревянных, установка леерных ограждений | ООО "Компания "ЭЛИНА" | Выполнены работы по благоустройству на дворовых территориях по адресам: ул.Набережная, д.50; пр.Ленина, д.19; пр.Ломоносова, д.7а; ул.Советская, д.12; ул.Лермонтова, д.17; ул.Кирова, д.7а; ул.Набережная, д.46а; ул.Кирова, д.31; пр.Ломоносова, д.7в; ул.Архангельская, д.29; ул.Архангельская, д.3 |
| 2. Мероприятия по благоустройству площади им. В.И. Ленина, в том числе по видам работ: |  |  |
| 2.1. ремонт дорожного покрытия, ремонт тротуара | ООО ДПМК "Вилегодская" | Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия, ремонту тротуара |
| 2.2. устройство леерных ограждений тротуаров и клумб | ООО "МегаСервис" | Выполнены работы по устройство леерных ограждений тротуаров и клумб |
| 2.3. установка урн, скамеек, цветочных стоек; свод деревьев | ООО «Автогранд» | Выполнены работы по установке урн, скамеек, цветочных стоек; своду деревьев |
| 2.4.частичное восстановление постамента памятника В.И.Ленина | МУП «Благоустройство» | Выполнены работы по частичному восстановлению постамента памятника В.И.Ленина |
| 2.5. восстановление уличных информационных конструкций | ООО "Волна" | Выполнены работы по восстановлению уличных информационных конструкций |
| 3. Мероприятия по благоустройству Александровского парка, в том числе по видам работ: |  |  |
| 3.1. ремонт освещения Александровского парка | ООО " Электротехцентр Плюс"; | Выполнены работы по ремонту освещения |
| 3.2. установка детского игрового комплекса, ремонт игрового комплекса | Индивидуальный предприниматель Скорнякова Вероника Евгеньевна | Выполнены работы по установке детского игрового комплекса, ремонту игрового комплекса |
| 3.3. устройство резинового покрытия игровой зоны | ООО «Автогранд» | Выполнены работы по устройству резинового покрытия игровой зоны |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы» в 2018 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт дорожного покрытия проездов и тротуаров, подсыпка территории | 4466,42536 | 4466,42536 | 100 | 3194,04097 | 3194,04097 |  | 663,32638 | 663,32638 |  | 609,05801 | 609,05801 | 0 | 0 |
| Замена светильников наружного освещения на светодиодные | 345,0 | 345,0 | 100 | 246,71724 | 246,71724 |  | 51,23731 | 51,23731 |  | 47,04545 | 47,04545 | 0 | 0 |
| Замена светильников наружного освещения на светодиодные | 220,0 | 220,0 | 100 | 154,96225 | 154,96225 |  | 32,18199 | 32,18199 |  | 32,85576 | 32,85576 | 0 | 0 |
| обустройство детских площадок, установка урн, установка скамеек деревянных, установка леерных ограждений | 2630,566 | 2630,566 | 100 | 1881,17675 | 1881,17675 |  | 390,67570 | 390,67570 |  | 358,71355 | 358,71355 | 0 | 0 |
| 2. Мероприятия по благоустройству площади им. В.И. Ленина, в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт дорожного покрытия, ремонт тротуара | 5224,068 | 5189,83841 | 99,3 | 3280,89079 | 3280,89079 |  | 681,36304 | 681,36304 |  | 1261,81422 | 1227,58458 | 0 | 0 |
| устройство леерных ограждений тротуаров и клумб | 460,418 | 460,418 | 100 | 256,97545 | 256,97545 |  | 53,36767 | 53,36767 |  | 150,07542 | 150,07542 | 0 | 0 |
| установка урн, скамеек, цветочных стоек; свод деревьев | 220,0 | 220,0 | 100 | 122,78957 | 122,78957 |  | 25,50048 | 25,50048 |  | 71,70995 | 71,70995 | 0 | 0 |
| частичное восстановлению постамента памятника В.И.Ленина | 10,59978 | 10,59978 | 100 | 7,76621 |  | 7,46621 | 1,55055 |  | 1,55055 | 1,58302 | 1,58302 | 0 | 0 |
| восстановление уличных информационных конструкций | 68,85929 | 68,85929 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 68,85929 | 68,85929 | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по благоустройству Александровского парка, в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт освещения | 290,0 | 290,0 | 100 | 209,79396 | 209,79396 |  | 53,84240 | 53,84240 |  | 26,36364 | 26,36364 | 0 | 0 |
| установка детского игрового комплекса, ремонт игрового комплекса | 619,51111 | 619,51111 | 100 | 448,17134 | 448,17134 |  | 115,02057 | 115,02057 |  | 56,31920 | 56,31920 | 0 | 0 |
| устройство резинового покрытия игровой зоны | 208,24 | 208,24 | 100 | 150,64653 | 150,64653 |  | 38,66256 | 38,66256 |  | 18,93091 | 18,93091 | 0 | 0 |
| 4. Прочие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление бюллетеней для рейтингового голосования по выбору общественной территории | 15,0 | 15,0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| Экспертиза сметной документации | 230,0 | 68,5 | 29,8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 230,0 | 68,5 | 0 | 0 |
| Разработка дизайн-кода муниципального образования "Город Коряжма" | 97,85929 | 97,85929 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97,85929 | 97,85929 | 0 | 0 |

Пояснительная записка о реализации в 2018 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма»

на 2017-2024 годы»

Мероприятиями программы не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства, поставка оборудования. Незавершенного строительства нет.

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы:

- из-за отсутствия заявок на участие в закупках по мероприятиям по благоустройству площади им. В.И. Ленина проведены повторные закупки;

- неисполнение обязательств подрядчиком ООО "МегаСервис" нарушены сроки выполнения работ

по устройству леерных ограждений тротуаров и клумб площади им.В.И. Ленина;

- неисполнение обязательств подрядчиком ООО " Электротехцентр Плюс" нарушены сроки выполнения работ по благоустройству дворовых территорий домов – замене светильников наружного освещения на светодиодные.

Финансирование программных мероприятий из средств федерального и областного бюджетов производилось в соответствии с соглашениями от 15.02.2018:

- № 203-ГП-2018-01 «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Город Коряжма» на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»,

- № 203-ГС-2018-02 «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Город Коряжма» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».

В соответствии с решением городской Думы от 27.12.2017 № 40 «О порядке организации и проведения голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Коряжма» организовано рейтинговое голосование по отбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. По результатам рейтингового голосования 18.03.2018 отобрана общественная территория – площадь им. В.И. Ленина.

Отбор дворовых территорий для благоустройства в 2018 году проведен общественной комиссией в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы», утвержденным постановлением администрации города от 09.03.2017 № 327.

Невыполненных в 2018 году мероприятий Программы нет. Оценка достигнутых в 2018 году результатов Программы – удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в 2018 году изменениях в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 02.02.2018 | 140 | уточнение адресного перечня дворовых территорий и объемов финансирования |
| 2. Постановление администрации города | 29.03.2018 | 406 | уточнение адресного перечня общественных территорий по итогам рейтингового голосования и объёмов финансирования |
| 3. Постановление администрации города | 20.04.2018 | 548 | уточнение объемов финансирования |
| 4. Постановление администрации города | 03.05.2018 | 589 | уточнение объемов финансирования |
| 5. Постановление администрации города | 25.05.2018 | 747 | уточнение объемов финансирования |
| 6. Постановление администрации города | 29.05.2018 | 775 | уточнение мероприятий Программы |
| 7. Постановление администрации города | 06.06.2018 | 811 | уточнение объемов финансирования |
| 8. Постановление администрации города | 15.08.2018 | 1155 | уточнение объемов финансирования |
| 9. Постановление администрации города | 24.08.2018 | 1202 | уточнение перечня парков Программы |
| 10. Постановление администрации города | 30.08.2018 | 1237 | по результатам проверки контрольно-счётной палаты |
| 11. Постановление администрации города | 24.09.2018 | 1323 | уточнение объемов финансирования |
| 12. Постановление администрации города | 29.10.2018 | 1538 | изменение сроков реализации и уточнение объемов финансирования |
| 13. Постановление администрации города | 14.11.2018 | 1616 | уточнение объемов финансирования |
| 14. Постановление администрации города | 21.11.2018 | 1652 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 15. Постановление администрации города | 10.12.2018 | 1734 | уточнение адресного перечня и объемов финансирования Программы |

Оценка эффективности реализации в 2018 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма»

на 2017-2024 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | един. | 11 | 11 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 58669,3 | 58669,3 | 100 | 10 | 8 |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3,85 | 3,85 | 100 | 10 | 8 |
| 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий | % | 5 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий | чел./ час | 33 | 33 | 100 | 10 | 8 |
| 6. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | един. | 1 | 1 | 100 | 10 | 8 |
| 7. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | м2 | 7027 | 7027 | 100 | 10 | 8 |
| 8. Количество благоустроенных городских парков | един. | 1 | 1 | 100 | 10 | 8 |
| 9. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий | % | 25 | 25 | 100 | 10 | 8 |
| 10. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц. | % | 84,6 | 84,6 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | тыс. руб. | 15 106,547 | 14 910,817 | 98,7 | 8 | 1,6 |
| 3. Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |
| ((8*9)/10+1,6)=8,8 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка составляет 8,8 баллов, следовательно, программа реализуется эффективно.

Заместитель главы муниципального

образования по городскому хозяйству 	                                                                            А.С. Втюрин