ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма»

«Доступная среда на 2019-2023 годы»  в 2021 году

| Наименование мероприятия | Объём финансирования муниципальной программы за 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Формирование беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение доступности зданий и сооружений, приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон указания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков, в том числе составление проектно-сметной документации, в муниципальных учреждениях социальной инфраструктуры, в том числе: | 45 387 | 45 387 | 100 | 0 |  | 0 |  | 45 387 |  | 45 387 | 0 |  |
| - в муниципальном учреждении «Коряжемская централизованная библиотечная система» | 45 387 | 45 387 | 100 | 0 |  | 0 |  | 45 387 |  | 45 387 | 0 |  |
| 1.2. Установка информационных табло (тактильных табличек) с плосковыпуклым шрифтом и текстом с использованием шрифта Брайля в образовательных организациях города | 60 350 | 60 350 | 100 |  |  |  |  | 60 350 |  | 60 350 |  |  |
| 2. Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Обеспечение беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства –колясочников | 41 000 | 41 000 | 100 |  |  |  |  | 41 000 |  | 41 000 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 737 | 146 737 | 100 |  |  |  |  | 146 737 |  | 146 737 |  |  |

Пояснительная записка

Муниципальная программа муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» утверждена постановлением  администрации города от   19.10.2018    №1481 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2018 №1606, от 02.07.2019 №923, от 11.11.2019 №1580, от 02.04.2020 № 381, от 12.11.2020 №1269, от 28.12.2020 №1495,  от 03.03.2021 №201, от 21.06.2021 №729, от 28.09.2021 №1164, от 12.11.2021 № 1372) (далее - программа).

Программа разработана в соответствии с подпрограммой №8 «Доступная среда» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 464-пп.

Основная цель программы: создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Задачи программы:

1) Повышение уровня доступности к муниципальным объектам социальной инфраструктуры города и услугам  для  инвалидов  и других маломобильных групп населения;

2) Создание в общеобразовательных организациях города условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих безбарьерную среду.

3) Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры.

Финансовое  обеспечение  программы  осуществляется  в  пределах средств,  предусмотренных в   бюджете муниципального образования «Город Коряжма», при софинансировании за счет средств областного бюджета при условии наличия муниципальных программ по обеспечению доступной среды для инвалидов.

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы проведены следующие работы:

1) обеспечение доступности в  муниципальном учреждении «Коряжемская централизованная библиотечная система»;

2) установка информационных табло (тактильных табличек) с плосковыпуклым шрифтом и текстом с использованием шрифта Брайля в образовательных организациях города;

3) обеспечение беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства–колясочников.

В бюджете городского округа Архангельской области  «Город Коряжма» на 2021 год на реализацию данной программы предусмотрены средства в сумме 146 737 руб. Средства из федерального и областного бюджета на софинансирование расходов по данной программе  не выделялись.

1) В 2021 году в МУ «КЦБС» проведены работы  по установке аппарелей  и поручней на входную группу в помещении филиала №1 «Библиотека семейного чтения» для участия в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в 2021 году. На данные работы выделены средства местного бюджета в сумме 45 387 руб.

Управляющей компанией ООО «Комплекс» проведены подготовительные работы перед монтажом аппарелей и поручней по реконструкции крыльца со стороны двора по адресу: ул. Дыбцына, д. 10 (Филиал № 1 «Библиотека семейного чтения» МУ «Коряжемская ЦБС») согласно установленных стандартов

Между МУ «Коряжемская ЦБС» и ООО «Фирма «Рось» заключен договор №06092021/01/0005 от 06.09.2021 на поставку оборудования согласно спецификации на общую сумму в размере 47 500,00 рублей, из них: средства местного бюджета  - 45387 руб., добавлены внебюджетные средства учреждения – 2 113 руб. Проведены работы по установке аппарелей и поручней  силами сотрудников МУ «КЦБС». Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2) В целях устранения нарушений законодательства  в сфере защиты прав инвалидов и маломобильных групп населения  в муниципальных образовательных учреждениях города, в том числе дошкольных, в части размещения около входа в здание образовательных учреждений информационных табло (тактильных табличек)  с  плоско-выпуклым шрифтом и текстом с использованием шрифта Брайля  по представлению Прокуратуры города Коряжмы проведены работы во всех 18 муниципальных образовательных  организациях города, в том числе: 7 МОУ СОШ и  11 МДОУ.

В  местном бюджете на данные цели  в 2021 году предусмотрены средства в сумме 60350 руб.  За счет выделенных средств местного бюджета проведены работы по установке информационных табло (тактильных табличек) с плосковыпуклым шрифтом и текстом с использованием шрифта Брайля  произведены  и таблички установлены в 6 МОУ СОШ и  5 МДОУ, в том числе: МДОУ №1 (3 здания); МДОУ №7  (3 здания); МДОУ №12; МДОУ №14, МДОУ №18; МОУ СОШ №1; МОУ СОШ №2; МОУ СОШ №3; МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5 (2 входа), МОУ СОШ №7.

Остальные образовательные учреждения провели данные работы за счет средств учреждения: МДОУ №2, МДОУ №5, МДОУ №8, МДОУ №10, МДОУ №13, МДОУ № 17.  В МОУ СОШ №6 данные работы проведены за счет средств местного бюджета в 2020 году.

Расходы на данные цели в 2021 году составили 60 350 рублей.

3)  По обеспечению беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства-колясочников в 2021 году  проведена следующая работа.

Управлением социального развития администрации города проведена работа с родителями (законными представителями)   инвалида-колясочника по их потребности и необходимости установки откидных пандусов в подъезде их проживания на лестничных маршах между этажами. Для организации беспрепятственного выхода из дома инвалида – колясочника  в бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  предусмотрены средства  в сумме 41000 руб. на  установку откидных пандусов  в подъезде его проживания.

Управлением муниципального хозяйства и градостроительства   администрации города совместно с управляющей компанией проведено собрание жильцов дома, в котором проживает инвалид, для получения согласия собственников дома на установку  откидных пандусов в подъезде для беспрепятственного выхода инвалида-колясочника из многоквартирного дома без финансового участия собственников помещений многоквартирного дома и принятии установленного пандуса в общую долевую собственность многоквартирного дома. Получено согласие более 50% от голосов собственников.

МУ «УСиКР» проведена работа по составлению локальной сметы по организации беспрепятственного выхода из дома инвалида-колясочника в зависимости от этажа проживания, учитывая  индивидуальные особенности (в том числе наличие  крыльца на входе в подъезд).

Между управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города и Обществом с ограниченной ответственностью «Барс» заключен муниципальный контракт №163 от 18 октября 2021 года «Обеспечение беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства -колясочников» (далее - Контракт) на сумму 41 000 руб.  Указанные денежные средства израсходованы в полном объеме, проведена экспертиза выполненных работ по контракту 15 декабря 2021 года. Оплата работ произведена в соответствии с условиями контрактов. Расходы на данные цели в 2021 году составили 41 000 рублей.

ВСЕГО расходы по муниципальной программы в 2021 году составили 146 737 руб., в том числе: средства местного бюджета  - 146 737 руб.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы  в 2021 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Количество муниципальных учреждений (за исключением образовательных учреждений), в которых проведены работы по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов, включая устранение физических и информационных барьеров | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 4. Количество детей-инвалидов и инвалидов с детства –колясочников, которым обеспечен беспрепятственный выход из дома | Чел. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 5. Количество установленных информационных табло (тактильных табличек) с плосковыпуклым шрифтом и текстом с использованием шрифта Брайля в образовательнызх организациях города | ед. | 18 | 18 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  в 2021 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество муниципальных учреждений (за исключением образовательных учреждений), в которых проведены работы по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов, включая устранение физических и информационных барьеров | ед. | 1 | 1 | 100 | 10 | 8 (0,8 х 10 = 8) (где 0,8 - весовой коэффициент за 1 балл) |
| 4. Количество детей-инвалидов и инвалидов с детства –колясочников, которым обеспечен беспрепятственный выход из дома | Чел. | 1 | 9 | 100 | 10 | 8 |
| 5. Количество установленных информационных табло (тактильных табличек) с плосковыпуклым шрифтом и текстом с использованием шрифта Брайля в образовательнызх организациях города | ед. | 18 | 18 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | руб. | 146 737 | 146 737 | 100 | 10 | 2 (0,2 х 10 = 2) (где 0,2 - весовой коэффициент за 1 балл) |
| 3. Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 8*3/3+2 = 10 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка составляет 10 баллов – Программа реализуется эффективно.

Вывод: Все работы, запланированные по программе в 2021 году в рамках выделенного объема финансирования, выполнены. Исполнение муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» в 2021 году составляет 100%.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2021 году

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | от 03.03.2021 | 201 | Внесение изменений в программу по изменению получателя средств МБ на МУ «КЦБС» по ходатайству директора, так как не проводился конкурс на получение субсидий из ОБ на который планировала заявиться МУ «МКЦ «Родина» |
| 2. Постановление администрации города | от 21.06.2021 | 729 | Внесение изменений в программу: - по дополнительному выделению средств из МБ для обеспечения беспрепятственного выхода из дома инвалида с детства –колясочника; - Изменение целевых показателей программы |
| 3. Постановление администрации города | от 28.09.2021 | 1164 | Внесение изменений в программу по общему объему финансирования и по пунктам 1.2. и 2.2 в соответствии с фактическими расходами |
| 4. Постановление администрации города | от 12.11.2021 | 1372 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2022 год и плановые периоды 2023-2024 г.г.; корректировка целевых показателей программы |