ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма»

«Доступная среда на 2019-2023 годы»  в 2019 году

| Наименование мероприятия | Объём финансирования муниципальной программы за 2019 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  | сумма, тыс. руб. |  | уровень освоения средств, % |
|  | план на год | кассовые расходы |  | % |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | (гр.13 : гр.3) |
| 1.1. Обеспечение доступности зданий и сооружений, приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон указания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков, в том числе составление проектно-сметной документации, в муниципальных учреждениях социальной инфраструктуры, из них: | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Всего по программе на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка

Муниципальная программа муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» утверждена постановлением  администрации города от   19.10.2018    № 1481 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2018 №1606, от 02.07.2019 №923, от 11.11.2019 №1580)  (далее - программа).

Программа разработана в соответствии с подпрограммой №8 «Доступная среда» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 464-пп.

Основная цель программы: создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Задачи программы:

1) Повышение уровня доступности к муниципальным объектам социальной инфраструктуры города и услугам  для  инвалидов  и других маломобильных групп населения;

2) Создание в общеобразовательных организациях города условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих безбарьерную среду.

3) Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры.

Финансовое  обеспечение  программы  осуществляется  в  пределах средств,  предусмотренных в   бюджете муниципального образования «Город Коряжма», при софинансировании за счет средств областного бюджета при условии наличия муниципальных программ по обеспечению доступной среды для инвалидов.

Для создания в общеобразовательных организациях города условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих безбарьерную среду, на основании государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы), государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (2013-2020 годы)» заключается соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования «Город Коряжма» на проведение мероприятий  по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В целях обеспечения доступности в муниципальных учреждениях культуры  субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области предоставляются в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на мероприятия по обеспечению в муниципальных учреждениях культуры муниципальных образований Архангельской области доступной среды для инвалидов.

В бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2019 год на реализацию данной программы предусматривались средства в сумме 60000 руб. на условиях софинансирования  работ из областного бюджета.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы планировались следующие работы:

1) обеспечение доступности в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы» - 30 тыс.руб.;

2) обеспечение доступности в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №1 «Золотой ключик» (ул.Лермонтова, д.16-б) - 30 тыс.руб.

В связи с отсутствием в 2019 году софинансирования из областного и федерального бюджетов и недостатка выделенных средств местного бюджета  работы по  обеспечению доступности зданий  МОУ СОШ №6  и МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Золотой ключик» (ул.Лермонтова, д.16-б)  не проводились и перенесены на 2020 год. Средства местного бюджета в сумме 60 тыс.руб., выделенные на софинансирование расходов, с учреждений сняты.

На 2020 год  на реализацию данной программы предусмотрены средства в сумме  615 612 руб., в том числе: МБ – 215612 руб., средства БФ «Илим-Гарант» - 400000 руб.

Целевые показатели по муниципальной программе в 2019 году не определены в связи с отсутствием финансирования.

Оценку эффективности  реализации муниципальной программы в 2019 году  провести невозможно, так как реализация мероприятий программы в 2019 году приостановлена в связи с отсутствием в 2019 году софинансирования из областного и федерального бюджетов и недостатка выделенных средств местного бюджета.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2019 году

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 02.07.2019 | 923 | Внесение изменений в программу: 1) по объемам финансирования в связи с отсутствием в 2019 году софинансирования из областного и федерального бюджетов и недостатка выделенных средств местного бюджета . 2).Корректировка целевых показателей |
| 2. Постановление администрации города | 11.11.2019 | 1580 | Внесение изменений в программу: - по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 г.г., - Дополнение программы новым пунктом 2.2. по обеспечению беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства –колясочников, - Корректировка целевых показателей. |