Отчет о реализации в 2023 году

муниципальной программы «Доступная среда»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена постановлением  администрации города от   19.10.2018    №1481 (в редакции постановления администрации города от 13.11.2023 №1788).

Муниципальная программа разработана в целях создания условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры  на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

В 2023 году проведены работы по обеспечению доступности в помещениях МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система»:

03 марта 2023 года между МУ «Коряжемская ЦБС» и ООО «Клевер» заключён контракт №233290500337929050100100010000000244 на поставку элементов системы навигации согласно спецификации на общую сумму в размере 42 600,00 рублей, а именно:

- световые маяки для обозначения габаритов входной двери (3 шт.) предназначены для навигации групп населения с ограниченными возможностями здоровья. Устройства представляют собой встроенные световые табло с ярким световым потоком и признаны весьма эффективным способом ориентирования и восприятия окружающего мира. Световые маяки установлены  на входных дверях  в 3-х помещениях МУ «Коряжемская ЦБС» (центральная библиотека, детско-юношеская библиотека, филиал №1 «Библиотека семейного чтения»);

- светодиодное устройство отображения информации бегущая строка «Стандарт» семицветная. Назначение: помощь маломобильным группам населения, людям с ослабленным зрением, глухим и слабослышащим людям самостоятельно ориентироваться в пространстве и наравне со всеми получать важную информацию. На устройстве отображается текстовая или графическая информация. Благодаря крупному яркому отображению светодиодное табло привлекает внимание посетителей. Данный тип оборудования позволяет получать информацию о режиме  работы, о предназначении помещения, отображение текущего времени в сменном режиме. Светодиодное устройство  размещено над входом в помещение центральной детско-юношеской библиотеки МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» по адресу: пр. им.М.В. Ломоносова, д.6.

Установка закупленных элементов системы навигации произведена МУ «Коряжемская ЦБС» силами учреждения за счёт внебюджетных средств.

В 2022 году в условиях сложившейся экономической ситуации и в целях поддержания сбалансированности бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  проведение мероприятий  в рамках муниципальной программы было приостановлено. Средства из  федерального и областного бюджета на софинансирование расходов по данной муниципальной программы  не выделялись.

В 2021 году в рамках муниципальной программы расходы  по реализации  мероприятий  составляли  146 737 руб. за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Проведены следующие работы:

1) обеспечение доступности в  муниципальном учреждении «Коряжемская централизованная библиотечная система» - 45387 руб. Проведены работы  по установке аппарелей  и поручней на входную группу в помещении филиала №1 «Библиотека семейного чтения» для участия в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в 2021 году.

2) установка информационных табло (тактильных табличек) с плосковыпуклым шрифтом и текстом с использованием шрифта Брайля в образовательных организациях города – 60 350 руб.  Проведены работы в 6 МОУ СОШ и  5 МДОУ.

3) обеспечение беспрепятственного выхода из дома инвалида с детства–колясочника (1 чел.) – 41 000 руб.

В 2020 году расходы по муниципальной программе составляли 684 824 руб., в том числе: из средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» - 284 824 руб., при софинансировании работ из  внебюджетных источников  - 400 000 руб. (средства  БФ «Илим-Гарант»). Проведены работы по обеспечению доступности входной группы в МОУ СОШ №6 города Коряжмы» и по обеспечению беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства–колясочников (9 человек).

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках муниципальной программы.

В 2023 году в бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 42 600,00 руб. Средства из федерального и областного бюджета на софинансирование расходов по Программе не выделялись.

Расходы по реализации  мероприятий  муниципальной программы  в 2023 году составили 42 600,00 руб.  Исполнение   – 100%.

В связи с недостаточностью выделенных средств из местного бюджета МУ «Коряжемская ЦБС» произвели установка элементов системы навигации за счёт внебюджетных средств.

В 2022 году средства из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на реализацию  перечня мероприятий муниципальной программы не выделялись.

1.3. Средства из федерального и областного бюджета на софинансирование расходов по данной Программе в 2023 году не выделялись.

1.4. Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период выполнены  в рамках выделенных средств.  Неисполненных в 2023 году мероприятий муниципальной программы нет.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В результате  исполнение программы за 2023 год составляет 100 %,  из них:  - за счет средств местного бюджета – 100 %.

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Доступная среда» за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2023 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Повышение уровня доступности к муниципальным объектам социальной инфраструктуры города и услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение доступности зданий и сооружений, приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон указания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков, в муниципальных учреждениях социальной инфраструктуры, из них: - в муниципальном учреждении «Коряжемская централизованная библиотечная система» (приспособление входной группы, установка световых маяков, светодиодной бегущей строки с крупным шрифтом) | 42 600,00 | 42 600,00 | 100 |  |  |  |  | 42 600,00 | 42 600,00 |  |  |
| 1.2. Установка информационных табло (тактильных табличек) с плосковыпуклым шрифтом и текстом с использованием шрифта Брайля в муниципальных учреждениях города | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| п. 1.3. Организация услуг сурдопереводчика для инвалидов по слуху при проведении мероприятий | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Задача 2. Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оборудование пешеходных тротуаров специализированными спусками для удобного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. Обеспечение беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства –колясочников | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО по программе: | 42 600,00 | 42 600,00 | 100 |  |  |  |  | 42 600,00 | 42 600,00л |  |  |

III. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Доступная среда»

за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Количество муниципальных учреждений (за исключением образовательных учреждений), в которых проведены работы по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов, включая устранение физических и информационных барьеров | ед. | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 2.Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия по доступности здания для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии | ед. | - | - | - |  |
| 3.Количество специализированных спусков на пешеходных тротуарах для удобного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | - | - | - |  |
| 4. Количество детей-инвалидов и инвалидов с детства – колясочников, которым обеспечен беспрепятственный выход из дома | Чел. | - | - | - |  |
| 5.Количество установленных информационных табло (тактильных табличек) с плосковыпуклым шрифтом и текстом с использованием шрифта Брайля в муниципальных учреждениях города | ед. | - | - | - |  |
| 6.Количество мероприятий, на которых оказывались услуги по сурдопереводу для инвалидов с нарушениями функции слуха | ед. | - | - | - |  |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 10/1=10 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 600,00 | 42 600,00 | 100 | 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 10 | (10*0,8)+(10*0,2)= 10 |

4. Заключение: Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы «Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Доступная среда» по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество муниципальных учреждений (за исключением образовательных учреждений), в которых проведены работы по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов, включая устранение физических и информационных барьеров | ед. | 1 | 1 | - | - |  |
| 2. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия по доступности здания для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии | ед. | - | - | - | - |  |
| 3.Количество специализированных спусков на пешеходных тротуарах для удобного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | - | - | - | - |  |
| 4. Количество детей-инвалидов и инвалидов с детства – колясочников, которым обеспечен беспрепятственный выход из дома | чел. | - | - | - | - |  |
| 5. Количество установленных информационных табло (тактильных табличек) с плосковыпуклым шрифтом и текстом с использованием шрифта Брайля в муниципальных учреждениях города | ед. | - | - | - | - |  |
| 6. Количество мероприятий, на которых оказывались услуги по сурдопереводу для инвалидов с нарушениями функции слуха | ед. | - | - | - | - |  |