Информация о ходе выполнения муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» в 1 полугодии 2020 года

В целях создания условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Город Коряжма» постановлением  администрации города от 19.10.2018 №1481 утверждена муниципальная программа муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2018 №1606, от 02.07.2019 №923, от 11.11.2019 №1580, от 02.04.2020 № 381).

В бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год на реализацию данной программы предусмотрены средства в сумме 702 832 руб., в том числе: из средств местного бюджета – 302 832  руб., при софинансировании   работ из  внебюджетных источников  - 400 000 руб. (средства  БФ «Илим-Гарант»).

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы запланированы следующие работы:

1) обеспечение доступности в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы» - 127,22 тыс.руб.;

2) Обеспечение беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства –колясочников – 575,612 тыс.руб.

В 1 полугодии 2020 года  проведена следующая работа:

1) В МОУ СОШ №6 проведена работа по сбору коммерческих предложений  на проведение работ по обеспечению доступности  и оборудованию входа  в учреждение. Заключен муниципальный контракт на изготовление и поставку аппарелей. Согласно  заключенному контракту  срок поставки до 14 августа 2020 года. Установка аппарелей запланирована  в августе 2020 года.

2) По обеспечению беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства–колясочников проведена предварительная работа. Направлена заявка на софинансирование расходов за счет средств благотворительного фонда «Илим-Гарант». Проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта и проведение работ запланировано во 2 полугодии 2020 года.

Заместитель главы муниципального образования

по социальным вопросам, начальник

управления социального развития                                                                          А.А.Иванов