ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма»

«Доступная среда на 2019-2023 годы»  в 2020 году

| Наименование мероприятия | Объём финансирования муниципальной программы за 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Формирование беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение доступности зданий и сооружений, приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон указания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков, в том числе составление проектно-сметной документации, в муниципальных учреждениях социальной инфраструктуры, в том числе: | 113 700 | 113 700 | 100 | 0 |  | 0 |  | 113 700 |  | 113 700 | 0 |  |
| - в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» | 113 700 | 113 700 | 100 | 0 |  | 0 |  | 113 700 |  | 113 700 | 0 |  |
| 2. Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Обеспечение беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства –колясочников | 571 124 | 571 124 | 100 |  |  |  |  | 171 124 |  | 171 124 | 400 000 | 400 000 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 684 824 | 684 824 | 100 |  |  |  |  | 284 824 |  | 284 824 | 400 000 | 400 000 |

Пояснительная записка

Муниципальная программа муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» утверждена постановлением  администрации города от   19.10.2018    № 1481 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2018 №1606, от 02.07.2019 №923, от 11.11.2019 №1580, от 02.04.2020 № 381, от 12.11.2020 №1269, от 28.12.2020 №1495) (далее - программа).

Программа разработана в соответствии с подпрограммой №8 «Доступная среда» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 464-пп.

Основная цель программы: создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Задачи программы:

1) Повышение уровня доступности к муниципальным объектам социальной инфраструктуры города и услугам  для  инвалидов  и других маломобильных групп населения;

2) Создание в общеобразовательных организациях города условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих безбарьерную среду.

3) Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры.

Финансовое  обеспечение  программы  осуществляется  в  пределах средств,  предусмотренных в   бюджете муниципального образования «Город Коряжма», при софинансировании за счет средств областного бюджета при условии наличия муниципальных программ по обеспечению доступной среды для инвалидов.

Для создания в общеобразовательных организациях города условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих безбарьерную среду, на основании государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы), государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (2013-2020 годы)» заключается соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования «Город Коряжма» на проведение мероприятий  по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы запланированы следующие работы:

1) обеспечение доступности в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы»;

2) Обеспечение беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства–колясочников при софинансировании  работ из внебюджетных источников  (средства  БФ «Илим-Гарант»).

По информации министерства образования и науки Архангельской области  от 24.03.2020 №209/03-09/2787 общеобразовательные организации муниципального образования «Город Коряжма» не включены в список участников Программы в 2020 году.

В связи с тем, что  софинансирования  из областного и федерального бюджетов для МОУ СОШ №6 в 2020 году не выделено,  администрацией города принято решение о проведении работ в  МОУ СОШ №6 за счет средств местного бюджета, так как школа является пунктом проведения госэкзаменов.

В бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год на реализацию данной программы предусмотрены средства в сумме 684 824 руб., в том числе:

- средства местного бюджета     (МБ)                                            – 284 824  руб.,

- внебюджетные средства (средства  БФ «Илим-Гарант»)  - 400 000 руб.

1) В 2020 году проведены работы по обеспечению доступности в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы»:

а)   Заключен договор с ООО «Фирма «Рось» №ПА/2020 от 07.07.2020 года на сумму 109100 руб. по изготовлению поручней и аппарелей на входы в здание МОУ СОШ №6 согласно сметной документации. Проведены работы по установке у входа на лестницах в младший корпус (аппарели 1 комп., поручни 2шт.), у входа на лестницах в основное здание (аппарели 1 комп., поручни 2шт.) силами школы.

б) Заключен договор с ООО «Создатель» № 35 от 01.10.2020 года на сумму 4600 руб. на изготовление тактильных табличек с информацией об учреждении с плосковыпуклым шрифтом и текстом, с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля (на 2 входа в учреждение). Проведены работы по их установке у входа в младший корпус и у входа в основное здание силами школы . Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Всего расходы  по обеспечению доступности в МОУ СОШ №6 составили  - 113 700 руб.

2) По обеспечению беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства-колясочников  проведена следующая работа:

Совместно с председателем НП «Милосердие» О.Н.Драганчук составлен список детей-инвалидов и инвалидов – колясочников, нуждающихся в выходе из дома. Управлением социального развития администрации города проведена работа с  родителями (законными представителями)  детей-инвалидов и инвалидов – колясочников по их потребности и необходимости установки откидных пандусов в подъездах их проживания на лестничных маршах между этажами. Составлен список в количество 9 инвалидов (детей-инвалидов)-колясочников.

Управлением муниципального хозяйства и градостроительства   администрации города совместно с управляющими компаниями проведены собрания жильцов дома, в котором проживает инвалид (ребенок-инвалид) по каждому из адресов, для получения согласия собственников дома на установку  откидных пандусов в подъезд для беспрепятственного выхода инвалида-колясочника из многоквартирного дома без финансового участия собственников помещений многоквартирного дома и принятии установленного пандуса в общую долевую собственность многоквартирного дома. По всем указанным адресам получены согласия   более 50% от голосов собственников.

МУ «УСиКР» проведена работа по составлению локальных смет по организации беспрепятственного выхода из дома инвалидов-колясочников в зависимости от этажа проживания по каждому адресу индивидуально, учитывая  особенности каждого инвалида (в том числе наличие  крыльца на входе в подъезд).

Между управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города и Обществом с ограниченной ответственностью «Барс» заключен муниципальный контракт №01243000128200000900001 от «11» сентября 2020 года «Организация беспрепятственного выхода из дома инвалидов-колясочников» (далее - Контракт) на сумму 571 124 рубля 00 копеек (из них средства БФ «Илим-Гарант» - 400 000,00 руб., средства местного бюджета -171 124,00 руб.). Заключено соглашение о расторжении Контракта от «30» октября 2020 года на сумму 506 684 рубля 00 копеек (из них средства БФ «Илим-Гарант» - 352 101,07 руб., средства местного бюджета - 154 582,93 руб.) по факту выполненных работ. Указанные денежные средства израсходованы в полном объеме, проведена экспертиза выполненных работ по контракту «03» ноября 2020 года.

Также управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города и Обществом с ограниченной ответственностью «Барс» заключен муниципальный контракт №154 от «06» ноября 2020 года на сумму 64 440 рублей 00 копеек (из них средства БФ «Илим-Гарант» - 47 898,93 руб., средства местного бюджета - 16 541,07 руб.).

Работы выполнены в полном объеме. Оплата работ произведена в соответствии с условиями контрактов. Расходы по обеспечению беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства-колясочников (9 человек) составили 571124 руб., в том числе: средства местного бюджета  - 171124  руб., внебюджетные средства (средства  БФ «Илим-Гарант»)  - 400 000 руб.

ВСЕГО расходы по муниципальной программы в 2020 году составили 684 824 руб., в том числе: средства местного бюджета  - 284 824  руб., внебюджетные средства (средства  БФ «Илим-Гарант»)  - 400 000 руб.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы  в 2020 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия по доступности здания для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 4. Количество детей-инвалидов и инвалидов с детства –колясочников, которым обеспечен беспрепятственный выход из дома | Чел. | 9 | 9 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  в 2020 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия по доступности здания для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии | ед. | 1 | 1 | 100 | 10 | 8 (0,8 х 10 = 8) (где 0,8 - весовой коэффициент за 1 балл) |
| 4. Количество детей-инвалидов и инвалидов с детства –колясочников, которым обеспечен беспрепятственный выход из дома | Чел. | 9 | 9 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | руб. | 684 824 | 684 824 | 100 | 10 | 2 (0,2 х 10 = 2) (где 0,2 - весовой коэффициент за 1 балл) |
| 3. Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 8*2/2+2 = 10 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка составляет 10 баллов – Программа реализуется эффективно.

Вывод: Все работы, запланированные по программе в 2020 году в рамках выделенного объема финансирования, выполнены. Исполнение муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» в 2020 году составляет 100%.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2020 году

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | от 02.04.2020 | 381 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в связи с ходатайством МОУ СОШ №6 о выделении дополнительных средств за счет средств местного бюджета, так как получен отказ о софинансировании расходов из министерства образования и науки Архангельской области за счет средств областного бюджета. |
| 2. Постановление администрации города | от 12.11.2020 | 1269 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2021 год и плановые периоды 2021-2022 г.г.; корректировка целевых показателей программы |
| 3. Постановление администрации города | от 28.12.2020 | 1495 | Внесение изменений в программу по общему объему финансирования и по пунктам 1.1. и 2.2 в соответствии с фактическими расходами. |