Информация

«О реализации в 2020 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1499 (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2017 №1623, от04.05.2018 №597, от 10.08.2018 №1126, 03.10.2018 №1407, от 14.11.2018 №1615, от 30.05.2019 №735, от 22.07.2019 №1042, от 07.11.2019 №1554, от 11.11.2019 №1593, от 31.12.2019 №1905, от 03.04.2020 №386, от 14.05.2020 №484, от 17.08.2020 №874, от 08.10.2020 №1109, от 20.10.2020 №1158, от 10.11.2020 №1253, от 24.11.2020 №1327).

1. Целью Программы является обеспечение строительства объектов городского хозяйства и объектов социального назначения, активизация малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма», создание всесезонных условий для повышения спортивного мастерства спортсменов, развитие новых видов спорта, увеличение количества детей, занимающихся спортом и техническим творчеством, улучшение организации досуга населения города.

Программа включает в себя следующие задачи:

− развитие строительного комплекса и увеличение его роли как доходообразующей отрасли;

− участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий города в целях жилищного строительства;

− развитие незастроенных городских территорий;

− развитие малоэтажного жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

−опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство;

− продолжение строительства городского кладбища;

− строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом.

2. Источники финансирования программы: федеральный, областной и местный бюджеты.

На реализацию программы в 2020 году было выделено 24035,804 тыс. руб.

В 2020 году в рамках программы из областного и муниципального бюджета были выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятия, выполненные в 2019 году по муниципальной программе «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проектирование, строительный надзор |  |  |
| 1.2. Содержание муниципального казенного учреждение «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | Выполнение муниципального задания: 1. Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 2. Разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости; 3. Сбор и обработка статистической информации. |
| Раздел 2. Жилищное строительство |  |  |
| 2.2. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, всего: в том числе по видам работ |  |  |
| - обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по улицам Никольская, Рождественская, Благовещенская | ООО «Электротехцентр Плюс» | Работы по обустройству наружного освещения по ул. Никольской, Рождественской, Благовещенской выполнены. (Муниципальный контракт от № 01243000128190001300001 от 17.12.2019, цена контракта 1320588,00 руб.). |
| - устройство тротуара по ул.Спасской (от ул.Архангельской до ул.Радужной) | ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская» | Работы по устройству тротуара по ул.Спасской (от ул.Архангельской до ул.Радужной) выполнены в установленный контактом срок. (Муниципальный контракт от №01243000128200000570001 от 08.06.2020, цена контракта 4686190,02 руб.). |
| - асфальтирование автомобильной дороги с тротуаром по ул.Рождественской (от ул.Архангельской до Троицкого проезда) с устройством тротуара от гаражей до Троицкого проезда | ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская» | Выполнены работы по асфальтированию автомобильной дороги с тротуаром по ул.Рождественской (от ул.Архангельской до Троицкого проезда) с устройством тротуара от гаражей до Троицкого проезда (Муниципальный контракт от №001243000128200000580001 от 08.06.2020, цена контракта 5731608,37 руб.). |
| - прокладка уличной самотечной хозфекальной канализации на Зелёном-1 г. Коряжмы по ул. Благовещенской (от КК-80 до КК-59) | ООО «СибЛесРесурс» | Работы по прокладке уличной самотечной хозфекальной канализации на Зелёном-1 г. Коряжмы по ул. Благовещенской (от КК-80 до КК-59) выполнены. (Муниципальный контракт от №01243000128200000930001 от 18.09.2020, цена контракта 3586930,48 руб.). |
| - устройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» ул.Рождественской и пер.Вербный | ООО «Электротехцентр Плюс» | Выполнены работы по устройству наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» ул.Рождественской и пер.Вербный (Муниципальный контракт от №01243000128200001220001 от 04.12.2020, цена контракта 913070,00 руб.). |
| Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |
| 3.1. Строительство городского кладбища | ООО «Стройпласт» | Выполнены работы по строительству городского кладбища: - произведена доставка природного карьерного песка объемом 2970 куб.м. - выполнена планировка площади (2475 кв.м). (Муниципальный контракт от №01243000128200000660001 от 03.07.2020, цена контракта 1720000,00 руб.). |
| Раздел 4. Прочие мероприятия |  |  |
| 4.1. устройство тротуара автомобильной дороги по ул.Пушкина (напротив д.№3) | ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская» | Выполнены работы по устройству тротуара автомобильной дороги по ул.Пушкина (напротив д.№3). (Муниципальный контракт от №146 от 27.10.2020, цена контракта 307301,00 руб.). |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2020 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2. Содержание муниципального казенного учреждение «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | 5770,116 | 5747,529 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5770,116 | 5747,529 | 0 | 0 |
| 2.2. Обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по улицам Никольская, Рождественская, Благовещенская | 1320,588 | 1320,588 | 100 | 0 | 0 | 1320,588 | 1320,588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Устройство тротуара по ул.Спасской (от ул.Архангельской до ул.Радужной) | 4686,19 | 4686,19 | 100 | 0 | 0 | 4412,036 | 4412,036 | 274,154 | 274,154 | 0 | 0 |
| 2.2. Асфальтирование автомобильной дороги с тротуаром по ул.Рождественской (от ул.Архангельской до Троицкого проезда) с устройством тротуара от гаражей до Троицкого проезда | 5731,609 | 5731,609 | 100 | 0 | 0 | 5396,295 | 5396,295 | 335,314 | 335,314 | 0 | 0 |
| 2.2. Прокладка уличной самотечной хозфекальной канализации на Зелёном-1 г. Коряжмы по ул. Благовещенской (от КК-80 до КК-59) | 3586,930 | 3586,930 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3586,930 | 3586,930 | 0 | 0 |
| 2.2. Устройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» ул.Рождественской и пер.Вербный | 913,070 | 913,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913,070 | 913,070 | 0 | 0 |
| 3.1. Строительство городского кладбища | 1720,000 | 1720,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720,000 | 1720,000 | 0 | 0 |
| 4.1. Устройство тротуара автомобильной дороги по ул.Пушкина (напротив д.№3) | 307,301 | 307,301 | 100 | 0 | 0 | 289,323 | 289,323 | 17,978 | 17,978 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 24035,804 | 24013,218 | 99,9 | 0 | 0 | 11418,242 | 11418,242 | 12617,562 | 12594,975 | 0 | 0 |

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2020 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 99,9 | 0 | 0,1 |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 4. Протяженность газораспределительных сетей для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайонах "Заречье" и "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| 6. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Зеленый 1» | км | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,1 | 0,2 | - | 200 |
| 10. Дополнительное количество мест для организации занятий физической культурой и массовым спортом | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |

Строки 4,7,8. Затраты, необходимые для обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (газораспределительные сети, сети водоснабжения, водоотводные канавы) в 2020 году не предусматривались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма»

на 2014-2017 годы» в 2019 году

Критерий 1. (бальная оценка 8, весовой коэффициент 0,8).

Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

− более 80%, но не менее 100% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

Критерий 2. (бальная оценка 8, весовой коэффициент 0,2).

Средства освоены на 99,9 %.

Итоговая оценка составляет 9,6 баллов – Программа реализуется эффективно.

Вывод: Исполнение муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 2020 году составляет:

− за счет средств местного бюджета – 99,8%;

− за счет средств областного бюджета – 100%;

− исполнение в целом – 99,9 %.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2020 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 03.04.2020 | 386 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 2. Постановление администрации города | 14.05.2020 | 484 | уточнение целевых показателей Программы |
| 3. Постановление администрации города | 17.08.2020 | 874 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 4. Постановление администрации города | 08.10.2020 | 1109 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 5. Постановление администрации города | 20.10.2020 | 1158 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 6. Постановление администрации города | 10.11.2020 | 1253 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 7. Постановление администрации города | 24.11.2020 | 1327 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |