Информация

«О реализации в 2018 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1499 (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2017 №1623, от04.05.2018 №597, от 10.08.2018 №1126, 03.10.2018 №1407, от 14.11.2018 №1615).

1. Целью Программы является обеспечение строительства объектов городского хозяйства и объектов социального назначения, активизация малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма», создание всесезонных условий для повышения спортивного мастерства спортсменов, развитие новых видов спорта, увеличение количества детей, занимающихся спортом и техническим творчеством, улучшение организации досуга населения города.

Программа включает в себя следующие задачи:

− развитие строительного комплекса и увеличение его роли как доходообразующей отрасли;

− участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий города в целях жилищного строительства;

− развитие незастроенных городских территорий;

− развитие малоэтажного жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

−опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство;

− продолжение строительства городского кладбища;

− строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом.

2. Источники финансирования программы: федеральный, областной и местный бюджеты.

На реализацию программы в 2018 году было выделено 6873,28 тыс. руб.

В 2018 году в рамках программы из областного и муниципального бюджета были выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятия, выполненные в 2018 году по муниципальной программе «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проектирование, строительный надзор |  |  |
| 1.1. Финансирование муниципального задания | МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | Выполнение муниципального задания: 1. Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 2. Разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости; 3. Сбор и обработка статистической информации. |
| Раздел 2. Жилищное строительство |  |  |
| 2.2. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, всего: в том числе по видам работ - устройство системы водоотведения | ООО «Сантехмонтаж» | Работы по устройству системы водоотведения («Зеленый 1») выполнены. Длина системы водоотведения составила 1000 м. (Муниципальный контракт от №38 от 15.03.2018, цена контракта 335000 руб.). |
| Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |
| 3.1. Строительство городского кладбища | ООО «Стройпласт» | Выполнены работы по строительству городского кладбища: - произведена доставка природного карьерного песка объемом 808,5 куб.м. - выполнена планировка площади (2650 кв.м). (Муниципальный контракт от № 0124300012818000112-0578928-01 от 20.07.2018, цена контракта 999935 руб.). |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2018 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Финансирование муниципального задания | 5538,345 | 5538,345 | 100 | 0 | 0 | 38,345 | 38,345 | 5500,00 | 5500,00 | 0 | 0 |
| 2.2. Устройство системы водоотведения | 335,00 | 335,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 335,00 | 0 | 0 |
| 3.6. Строительство городского кладбища | 999,935 | 999,935 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,935 | 999,935 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 6873,28 | 6873,28 | 100 | 0 | 0 | 38,345 | 38,345 | 6834,935 | 6834,935 | 0 | 0 |

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Протяженность газораспределительных сетей для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайонах "Заречье" и "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Зеленый 1» | км | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 9. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,1 | 0,27 | - | 170 |
| 10. Дополнительное количество мест для организации занятий физической культурой и массовым спортом | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |

Строка 1. Финансирование выполнения муниципального задания (затраты, необходимые на содержание МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области») выполнено в полном объеме.

Строки 2,3,4,5,7. Затраты, необходимые для обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (сети электроснабжения, хозфекальной канализации и водоснабжения, газораспределительные сети, внутренние автомобильные дороги) в 2018 году не предусматривались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма»

на 2014-2017 годы» в 2017 году

Критерий 1. (бальная оценка 10, весовой коэффициент 0,8).

Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

− 100% или выше – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

Критерий 2. (бальная оценка 10, весовой коэффициент 0,2).

Средства освоены на 100%.

Итоговая оценка составляет 10 баллов – Программа реализуется эффективно.

Вывод: Исполнение муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 2018 году составляет:

− за счет средств местного бюджета – 100%;

− за счет средств областного бюджета – 100%;

− исполнение в целом – 100%.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2018 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 13.11.2017 | 1623 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 2. Постановление администрации города | 04.05.2018 | 597 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 3. Постановление администрации города | 10.08.2018 | 1126 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 4. Постановление администрации города | 03.10.2018 | 1407 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 5. Постановление администрации города | 14.11.2018 | 1615 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |