Отчет

о реализации в 2022 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1499 (в редакции постановления администрации города от 20.02.2023 №207).

В 2022 году в рамках муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» проведены следующие мероприятия:

- содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области»;

- обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры;

- подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом», расположенный в г.Коряжме Архангельской области;

- строительство городского кладбища.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы:

Задача 1 программы:

- подготовлена проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности и выполнен комплекс работ по контролю за строительством (реконструкцией) с осуществлением строительного контроля за качеством работ на объектах капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области»;

Задача 2 программы:

- осуществлена прокладка хозфекальной канализации по пер.Нескучный (от КК-120 до КК-86 сущ.) по муниципальному контракту с ООО «ЕВРОСТРОЙ»;

- ведутся работы по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка с получением положительного заключения государственной экспертизы. Строительство автомобильной дороги по улице Рождественская, улице Святочная, улице Радужная (от ул. Рождественская до ул.Святочная). Муниципальный контракт заключен с ООО «ГеоНед»;

- выполняются работы по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода. Муниципальный контракт заключен с ООО «ГеоНед».

Задача 3 программы:

- ведутся работы по подготовке обоснования инвестиций и проведению его технологического и ценового аудита в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом», расположенного в г.Коряжме Архангельской области по муниципальному контракту с ИП Назаровой О.А.

Задача 4 программы:

- выполнены работы по строительству городского кладбища по муниципальному контракту с ООО «СЕВЕРСТРОЙРЕСУРС».

По результатам реализации муниципальной программы за 2022 год:

- в соответствии с задачей 1 программы:

- МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» подготовлено:

- 591 дефектная ведомость и ведомость объёмов работ;

- 591 локальная смета (в т.ч. получено положительное заключение экспертизы на 32 ЛСР  по 15 объектам);

- предоставлено сведений со спецификацией на материалы для формирования технического задания при проведении конкурсов и аукционов 74 ед.;

- производился строительный контроль за строительством (ремонтом) 93 объектов;

- создано дизайн-проектов, дорожных схем в количестве 47.

2. в соответствии с задачей 2 программы:

- выполнены работы по прокладке хозфекальной канализации по пер.Нескучный (от КК-120 до КК-86 сущ.);

- работы по:

- разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка с получением положительного заключения государственной экспертизы. Строительство автомобильной дороги по улице Рождественская, улице Святочная, улице Радужная (от ул. Рождественская до ул.Святочная).;

- разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода.

выполняются с нарушением сроков. В настоящее время вышеуказанные проекты находятся в стадии прохождения государственной экспертизы.

3. в соответствии с задачей 3 программы:

- ведутся работы по подготовке обоснования инвестиций и проведению его технологического и ценового аудита в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом», расположенного в г.Коряжме Архангельской области по муниципальному контракту с ИП Назаровой О.А. Документы находятся на государственной экспертизе.

3. в соответствии с задачей 4 программы:

- выполнены работы по строительству городского кладбища:

- произведена доставка природного карьерного песка объемом 2400 куб.м.;

- выполнена планировка площади (1000 кв.м).

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

В 2022 году в рамках программы из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

| N п/п |  | Наименование мероприятий | - Объем финансирования (руб.) |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План |  | - Фактические расходы |  |
|  |  |  | - Бюджет | - Всего |  |  |
| - Задача 1. Проектирование, строительный надзор за качеством работ на объектах капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | Местный бюджет | 6399988,11 | 6374862,96 | Средства учреждением освоены не в полном объеме |
| - Задача 2. Опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Прокладка хозфекальной канализации по пер.Нескучный (от КК-120 до КК-86 сущ.) | Местный бюджет | 209377,45 | 209377,45 |  |
| 2.1.6. |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка с получением положительного заключения государственной экспертизы. Строительство автомобильной дороги по улице Рождественская, улице Святочная, улице Радужная (от ул. Рождественская до ул.Святочная). | Местный бюджет | 1900000,00 | 0,00 | Причиной неисполнения в 2022 году стало нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов подрядчиком ООО «ГеоНед». |
| 2.1.7. |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода. | Местный бюджет | 1800000,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. Участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий города в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка обоснования инвестиций и проведению его технологического и ценового аудита в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом», расположенного в г.Коряжме Архангельской области |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | Оплата работ по муниципальному контракту изначально была запланирована на 2023 год |
| Задача 4. Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство городского кладбища |  | Местный бюджет | 1462500,00 | 1462500,00 |  |
| Итого по программе за 2022 год, в том числе: |  |  |  | 11771865,56 | 8046740,41 | исполнение 68,4 % |
| - местный бюджет |  |  |  | 11771865,56 | 8046740,41 | исполнение 68,4 % |

1.3. Муниципальная программа в 2022 году не софинансировалась за счет средств федерального и областного бюджета (без учета оплаты работ по муниципальному контракту «Устройство водоотводной канавы по ул.Благовещенская (от ул.Спасская до ул.Вешняя)» от 30.11.2021 за счет средств областного бюджета в сумме 557575,2 руб.).

1.4. Все запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Причиной неисполнения в 2022 году в полном объеме программных мероприятий муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» стало исполнение подрядчиком (ООО «ГеоНед») муниципальных контрактов с нарушением сроков:

- «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка с получением положительного заключения государственной экспертизы. Строительство автомобильной дороги по улице Рождественская, улице Святочная, улице Радужная (от ул. Рождественская до ул.Святочная)» (срок исполнения контракта истек 01.06.2022). Цена контракта 1900000,00 руб.;

- «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода» (срок исполнения контракта истек 15.11.2022). Цена контракта 1800000,00 руб. Подрядчик от обязательств не отказывается, в настоящее время вышеуказанные проекты находятся в стадии прохождения государственной экспертизы.

- «Содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области». Неисполнение по данному мероприятию (не освоение средств) составило 25125,15 руб.

Исполнение программы за 2022 год составляет 68,4 % (в 2021 году – 94,9%), из них:

- за счет средств местного бюджета – 68,4 % (в 2021 году – 96,5%).

II. Объемы финансирования муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2022 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы: Проектирование, строительный надзор за качеством работ на объектах капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | 6399988,11 | 6374862,96 | 99,6 | - | - | - | - | 6399988,11 | 6374862,96 | - | - |
| Задача 2 программы: Опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Прокладка хозфекальной канализации по пер.Нескучный (от КК-120 до КК-86 сущ.) | 209377,45 | 209377,45 | 100 | - | - | - | - | 209377,45 | 209377,45 | - | - |
| 2.1.6. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка с получением положительного заключения государственной экспертизы. Строительство автомобильной дороги по улице Рождественская, улице Святочная, улице Радужная (от ул. Рождественская до ул.Святочная) | 1900000,00 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | 1900000,00 | 1900000,00 | - | - |
| 2.1.7. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода | 1800000,00 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | 1800000,00 | 0,00 | - | - |
| Задача 3 программы: Участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий города в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом», расположенный в г.Коряжме Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Задача 4 программы: Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Строительство городского кладбища | 1462500,00 | 1462500,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11771865,56 | 8046740,41 | 668,4 | - | - | - | - | 11771865,56 | 8046740,41 | - | - |

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | План | Факт | % выпол-нения | Бальная оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 99,6 | 99,6 |  | 8 |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 100 |  | 10 |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,22 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,02 | 0,02 | 100 |  | 10 |
| 5. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 100 | 100 |  | 10 |
| 6. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 100 |  | 10 |
| 7. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,1 | 0,1 | 100 |  | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  |  | 58/7=8 Общая сумма баллов/ количество показателей |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в

отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 771 665,56 | 8 046 740,41 | 68,4 | 5 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | 5 | 8*0,8+5*0,2=7,4 |

4. Заключение: эффективность  реализации муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

«Капитальное строительство

на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчет | % |  |
|  |  | План на год |  | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 99,6 |  | - | -0,4 | Не полностью освоены средства МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 |  | - | - | Данные работы в 2022 году не планировались |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,22 | 0 |  | - | -0,22 | Муниципальный контракт на выполнение данного вида работ был заключен в 2021 году. В связи с нарушением срока работы были приняты в 2022 году. |
| 4. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,02 | 0,02 |  | - | - |  |
| 5. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 |  | - | - | Данные работы в 2022 году не планировались |
| 6. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 |  | - | - | Данные работы в 2022 году не планировались |
| 7. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,1 | 0,1 |  | - | - |  |