Приложение

к постановлению администрации города

от 20.10.2022 № 1225

«Утверждена

постановлением администрации города

от 20.10.2017 № 1499

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальное строительство на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

(в редакции постановлений администрации от 11.11.2022 №1339, от 25.11.2022 №1414, от 11.01.2023 №18, от 17.01.2023 №46, от 20.02.2023 №207, от 23.06.2023 №829, от 08.08.2023 №1044, от 25.09.2023 №1416, от 23.10.2023 №1653, от 08.11.2023 №1754, от 13.11.2023 №1798, от 24.11.2023 №1879, от 01.12.2023 №1926, от 22.12.2023 №2037, от 19.04.2024 №441, от 02.05.2024 №503, от 27.09.2024 №1228, от 13.11.2024 №1463, от 04.12.2024 №1561, от 26.12.2024 №1693, от 21.02.2025 №262, от 20.06.2025 №808)

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение строительства объектов городского хозяйства и объектов социального назначения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»; Активизация малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 – проектирование, строительный надзор за качеством работ на объектах капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности; Задача 2 – опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство; Задача 3 – участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий города в целях жилищного строительства; Задача 4 – строительство и реконструкция объектов социального назначения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2029 годы, муниципальная программа реализуется в один этап (в ред. от 13.11.2023 №1798, от 13.11.2024 №1463) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 143 392 611,62 рублей, в том числе средства местного бюджета – 89 804 547,05 рублей. (в ред. от 11.11.2022 №1339, от 25.11.2022 №1414, от 11.01.2023 №18, от 17.01.2023 №46, от 20.02.2023 №207, от 23.06.2023 №829, от 08.08.2023 №1044, от 25.09.2023 №1416, от 23.10.2023 №1653, от 13.11.2023 №1798, от 24.11.2023 №1879, от 22.12.2023 №2037, от 19.04.2024 №441, от 27.09.2024 №1228, от 13.11.2024 №1463, от 04.12.2024 №1561, от 26.12.2024 №1693, от 21.02.2025 №262, от 20.06.2025 №808) |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы, приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, описание основных проблем

1. Жилищное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

Стратегической целью социально − экономического развития города становится повышение качества жизни населения городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Одна из главных задач, направленных на достижение данной цели это − повышение качества жилищных условий населения. Для решения данной задачи сформирован рынок доступного жилья путем создания эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах, обеспечивающих, с одной стороны, строительство жилья по ценам, соответствующим платежеспособному спросу населения, с другой стороны, участие государства в обеспечении жильем определенных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке, в том числе семьям, имеющим трех и более детей. Основной проблемой для решения данной задачи является отсутствие достаточного количества земельных участков, обустроенных коммунальной и инженерной инфраструктурой. Для того чтобы обеспечить ежегодный ввод индивидуального жилищного строительства необходимо увеличить темпы оснащения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков. Также следует отметить, что строительство индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования до недавнего времени велось преимущественно посредством локальной застройки. Поэтому увеличение объемов возведения жилья на территории города возможно только при развитии строительства индивидуальных жилых домов доступных по цене всем категориям граждан на земельных участках, оснащенных транспортной и инженерной инфраструктурой.

А как показывает имеющаяся практика в Архангельской области программный метод решения данной проблемы - это наиболее рациональный путь для создания оптимальных условий для государственной и муниципальной поддержки, при которых стало бы возможным содействие гражданам в решении жилищных вопросов через развитие индивидуального и комплексного жилищного строительства.

Настоящая муниципальная программа направлена на активизацию индивидуального жилищного строительства путем создания условий, позволяющих удовлетворить потребность в такого рода жилье экономически активной части населения города и представляет собой взаимосвязанный комплекс мероприятий, направленных на развитие массового строительства жилья экономкласса. Также здесь определены пути и порядок оказания государственной и муниципальной поддержки, содействия индивидуальным застройщикам по развитию индивидуального и комплексного жилищного строительства.

Для города основной стратегической задачей развития остается повышение качества жизни населения, одним из показателей которого является обеспечение населения жильем, в том числе малоэтажным, увеличение его доступности для семей с различным уровнем доходов, а также его стимулирование путем совершенствования методов государственной и муниципальной поддержки населения в улучшении жилищных условий.

Администрацией городского округа Архангельской области «Город Коряжма» подготовлен проект на объект «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области», получено положительное заключение государственной экспертизы.

На вышеуказанном земельном участке, предназначенном для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, проведены работы по формированию земельных участков в целях реализации положений Областного закона №192-24-ОЗ от 07.10.2003 «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан». В соответствии с пп.2 ст.2.3 Областного закона «Особенности приобретения многодетными семьями земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного личного хозяйства», администрацией городского округа Архангельской области «Город Коряжма» без проведения торгов в собственность многодетных семей передано 170 земельных участков, расположенных в микрорайоне «Зеленый-1» (17 и 19 кварталы).

За период 2014−2021 годов администрацией города были приняты правовые акты в сфере градостроительного планирования и застройки городских территорий, планируются к выполнению работы по подготовке документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), вносились замечания в проект Правил землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Город Коряжма», планируются работы по внесению изменений местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Сформировано достаточное количество земельных участков для индивидуального и комплексного строительства, проведена государственная регистрация права муниципальной собственности на данные участки.

Без обеспечения земельных участков объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры нельзя рассчитывать на заинтересованность граждан строить индивидуальное жилье и в целом на серьезный конечный результат - достижение цели по развитию индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Поэтому в рамках настоящей муниципальной программы администрации города предстоит выполнить работы по обустройству микрорайона «Зеленый-1» (17 и 19 кварталы) объектами инженерной и транспортной инфраструктуры:

− Протяженность и площадь внутриквартальных дорог – 5,01/30459 км/кв.м;

− Площадь тротуаров по внутриквартальным дорогам – 1052 кв.м;

− Протяженность сетей водоснабжения – 3,5 км;

− Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации – 1,85 км;

− Протяженность сетей дренажно-ливневой канализации – 6,4 км;

− Протяженность сетей напорной канализации – 0,44 км;

− Электроснабжение - 0,4 кВ и наружное освещение;

− Электроснабжение - 6 кВ.

В соответствии с Правилами формирования областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 №298-пп, администрацией городского округа Архангельской области «Город Коряжма» ежегодно направляются заявки о включении объектов капитального строительства: «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области», финансирование которого предусмотрено государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области  (2014 – 2020 годы)», в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

2. Строительство объектов социального назначения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

Строительство городского кладбища ведется с 2004 года. Ежегодно, для обеспечения захоронений, территория городского кладбища должна увеличиваться на 1,5 га. Кроме этого, к окончанию срока действия настоящей Программы, предполагается создать резервные участки для захоронений общей площадью до 5 га.

- Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Текущее управление реализацией настоящей муниципальной программы осуществляет администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Администрация города с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав Исполнителей.

Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляет управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет главе муниципального образования отчет о ходе реализации  Программы за отчетный год, выполнения её целевых показателей.

Заместитель главы муниципального образования по городскому хозяйству контролирует выполнение муниципальной программы, отслеживает целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию муниципальной программы.

Корректировка муниципальной программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление сроков ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению разработчика (управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города).

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

− развитие массового индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования, а именно: строительство индивидуальных жилых домов с высокой степенью благоустройства;

− улучшение социально-экономической ситуации в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» - в части: снижения количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, положительного влияния на стабилизацию демографической ситуации в городе, увеличения занятости населения;

− сопутствующий экономический эффект – развитие строительной отрасли и смежных отраслях производства строительных материалов и предметов обустройства нового жилья;

− увеличение сборов налогов в бюджет от строительной деятельности, налогов на недвижимость, доходных налогов с работников, которые будут задействованы в строительстве и сопутствующих строительству отраслях;

− обеспечение нормального функционирования городского кладбища.

В целом оценка эффективности реализации муниципальной программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках. Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижение намеченных в рамках муниципальной программы целей за отчетный период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в муниципальную программу.

Перечень целевых показателей приведен в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Капитальное строительство на

территории городского округа Архангельской области

«Город Коряжма»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Капитальное строительство на территории городского округа

«Город Коряжма»

Ответственный исполнитель: управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

(в ред. от 13.11.2023 №1798, от 13.11.2024 №1463)

| Наименование целевого показателя | Един. измерен. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,22 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,02 | 0,03 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | - | 0 | 4,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,09 | 0 | 2,6 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,1 | 0,4 | 0,75 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |