Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – муниципальная программа) за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» проведены следующие мероприятия:

- содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области»;

- обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры;

- подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом», расположенный в г.Коряжме Архангельской области;

- строительство городского кладбища.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы:

Задача 1 программы:

МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области»:

- разработана сметная документация на строительство и ремонт зданий и сооружений:

- 908 локальных смет (в т.ч. получено положительное заключение экспертизы на ЛСР по объектам) (в 2022 году – 591 смета);

- разработка проектно-сметной документации по объектам муниципальной собственности.

- выполнен комплекс работ по контролю за ходом выполнения работ по текущему и капитальному ремонту на объектах капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности, за сроками и качеством выполнения ремонтных и строительных работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и техническим регламентам:

- 595 дефектных ведомостей и ведомостей объёмов работ (в 2022 году - 291 ведомость);

- предоставлено сведений со спецификацией на материалы для формирования технического задания при проведении конкурсов и аукционов 86 ед. (в 2022 году – 74 ед.);

- производился строительный контроль за строительством (ремонтом) 110 объектов (в 2022 году  – 93 объекта);

- принято участие в комиссиях по осмотру объектов муниципальной сферы с целью определения дефектов и определения объемов работ с составление соответствующих актов и дефектных ведомостей - 477 комиссий;

- подготовлены документы для проведения конкурсов на размещение муниципального заказа по подрядным строительно-монтажным работам:

- создано дизайн-проектов, дорожных схем в количестве 21 (в 2022 году – 47);

- осуществляли приемку завершенных ремонтных и строительных работ подрядными организациями:

- участие в комиссии по подготовке учреждений отдела образования к новому учебному году - 11 комиссий;

- технический надзор за объектами капитального строительства, капитального и текущего ремонтов - 110 объектов;

Задача 2 программы:

- разработана проектно-сметная документация «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода». Получено положительное заключение государственной экспертизы №29-1-1-3-028225-2023 от 26.05.2023;

- осуществлена прокладка хозфекальной канализации по пер.Нескучный (от КК-119 до КК-120 сущ.);

- выполнены работы по обустройству наружного освещения по ул.Никольская (от ул.Рождественская до пер.Ясный);

- завершен 1 этап работ по муниципальному контракту «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Организация поверхностного водоотвода участка «Зеленый-1» городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- разработана проектная документация «Прокладка наружного водопровода» (ул.Благовещенская)»;

- выполнены работы по обустройству наружного освещения по ул.Лазурная (от ул.Благовещенской до ул.Воскресенской);

- выполнены работы по обустройству наружного освещения по ул.Никольской (от пер.Беломорский до ул.Спасской).

Задача 3 программы:

- выполнены работы по подготовке обоснования инвестиций и проведению его технологического и ценового аудита в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом», расположенного в г.Коряжме Архангельской области.

Задача 4 программы:

- выполнены работы по строительству городского кладбища.

- произведена доставка природного карьерного песка объемом 3407 куб.м. (в 2022 году – 2400 куб м);

- выполнена планировка площади (4290 кв.м) (в 2022 году – 1000 кв.м).

Заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

| № п/п | Предмет контракта (договора) | Источник финансирования | Дата контракта | Номер контракта | Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение | Стоимость оплаченных работ, услуг в 2023 году, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода. | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 19.07.2022 | 01243000128220000460001 | ООО «ГеоНед» | 1800000,00 |
|  | Прокладка хозфекальной канализации по пер.Нескучный (от КК-119 до КК-120 сущ.) | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 23.05.2023 | 0124300012830000560001 | ООО «Сантехмонтаж» | 335241,06 |
| - 2. | Обустройство наружного освещения по ул.Никольская (от ул.Рождественская до пер.Ясный) | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 24.04.2023 | 01243000128230000380001 | ООО «ГАРАНТСТРОЙ» | 212124,39 |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Организация поверхностного водоотвода участка «Зеленый-1» городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 19.12.2023 | 01243000128230001490001 | ООО «НордГео» | 447000,00 |
|  | Разработка проектной документации "Прокладка наружного водопровода" (ул.Благовещенская) | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 12.12.2023 | 165 | ООО «ПМК-Энерго» | 500000,00 |
|  | Обустройство наружного освещения по ул.Лазурная (от ул.Благовещенской до ул.Воскресенской) | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 23.11.2023 | 012430001282300012680001 | ИП Фуфаев Е.В. | 120815,71 |
|  | Обустройство наружного освещения по ул.Никольской (от пер.Беломорский до ул.Спасской) | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 27.11.2023 | 01243000128230001280001 | ИП Фуфаев Е.В. | 475025,73 |
|  | Подготовка обоснования инвестиций и проведению его технологического и ценового аудита в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом», расположенного в г.Коряжме Архангельской области | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 24.04.2023 | 54 | ООО «ПРОЕКТ 29» | 550000,00 |
|  | Строительство городского кладбища | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 23.05.2023 | 01243000128230000370001 | ИП Кокорин А.Л. | 1490000,00 |
|  | Строительство городского кладбища | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 07.11.2023 | 01243000128230001190001 | ООО «СЕВЕРСТРОЙРЕСУРС» | 431189,76 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 6361396,65 |

В целях исполнения Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Программу включены затраты на содержание МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области»:

| № | Мероприятие | Расход |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | 7717384,36 |
| ИТОГО: |  | 7717384,36 |

Таким образом, кассовое исполнение муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год составило 14078781,01 (Четырнадцать миллионов семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 01 копейка.

Ввод объектов капитального строительства в рамках реализации муниципальной программы не осуществлялся.

При реализации мероприятий программы приняты следующие правовые акты:

- постановление администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» от 20.10.2017 №1499 (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2017 №1623, от 04.05.2018 №597, от 10.08.2018 №1126, от 03.10.2018 №1407, от 14.11.2018 №1615, от 30.05.2019 №735, от 22.07.2019 №1042, от 07.11.2019 №1554, от 11.11.2019 №1593, от 31.12.2019 №1905, от 03.04.2020 №386, от 14.05.2020 №484, от 17.08.2020 №874, от 08.10.2020 №1109, от 20.10.2020 №1158, от 10.11.2020 №1253, от 24.11.2020 №1327, от 04.06.2021 №630, от 04.08.2021 №917, от 01.09.2021 №1039, от 27.09.2021 №1158, от 12.11.2021 №1379, от 17.12.2021 №1560, от 29.12.2021 №1659, от 02.03.2022 №209, от 16.05.2022 №476, от 24.06.2022 №681, от 16.08.2022 № 913, от 20.10.2022 №1225, от 11.11.2022 №1339, от 25.11.2022 №1414, от 11.01.2023 №18, от 17.01.2023 №46, от 20.02.2023 №207, от 23.06.2023 №829, от 08.08.2023 №1044, от 29.08.2023 №1174, от 25.09.2023 №1416, 23.10.2023 №1653, от 08.11.2023 №1754, от 13.11.2023 №1798, от 24.11.2023 №1879, от 01.12.2023 №1926, от 22.12.2023 №2037, от 22.02.2024 №203).

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы..

На реализацию перечня мероприятий программы в 2023 году предусмотрены денежные средства в размере 14104079,54 руб. (в 2022 году 11771865,56), из них:

- 0,00 руб. – средства областного бюджета (в 2022 году 0,00 руб.);

- 14104079,54 руб. – средства местного бюджета (в 2022 году 11771865,56 руб.);

- 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2022 году 0,00 руб.).

Расходы за указанный период произведены на сумму 14078781,01 руб. (в 2022 году – 8046740,41 руб.), из них:

- 0,00 руб. – средства областного бюджета (в 2022 году 0,00 руб.);

- 14078781,01 руб. – средства местного бюджета (в 2022 году 8046740,41 руб.);

- 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2022 году 0,00 руб.).

Налоговые расходы в рамках муниципальной программы не предусмотрены, проведение оценки не требуется.

1.3. В 2023 году участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов, входящих в состав национальных проектов, не осуществлялось.

1.4. Все запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Причины неисполнения в 2023 году в полном объеме программных мероприятий муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»:

- исполнение подрядчиком (ООО «ГеоНед») муниципальных контрактов с нарушением сроков:

1. Муниципальный контракт «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка с получением положительного заключения государственной экспертизы. Строительство автомобильной дороги по улице Рождественская, улице Святочная, улице Радужная (от ул.Рождественская до ул.Святочная)» расторгнут в одностороннем порядке в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта (срок исполнения контракта истек 01.06.2022, цена контракта 1900000,00 руб.);

2. Муниципальный контракт «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода» был заключен 19.07.2022. В связи с неисполнением в сроки (срок исполнения контракта истек 15.11.2022) средства перенесены на 2023 год. Цена контракта 1800000,00 руб.

- в связи с изменением объемов работ были изменены цены контрактов (в сторону уменьшения):

1. Обустройство наружного освещения по ул.Лазурная (от ул.Благовещенской до ул.Воскресенской), цена контракта снижена на 4115,59 руб.;

2. Обустройство наружного освещения по ул.Никольской (от пер.Беломорский до ул.Спасской), цена контракта снижена на 12395,15 руб.

- «Содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области». Неисполнение по данному мероприятию (не освоение средств) составило 8787,79 руб.

Исполнение программы за 2023 год составляет 99,8 % (в 2022 году – 68,4%), из них:

- за счет средств местного бюджета – 99,8 % (в 2022 году – 68,4%).

II. Объемы финансирования муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2023 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы: Проектирование, строительный надзор за качеством работ на объектах капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | 7726172,15 | 7717384,36 | 99,9 | - | - | - | - | 7726172,15 | 7717384,36 | - | - |
| Задача 2 программы: Опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода | 1800000,00 | 1800000,00 | 100 | - | - | - | - | 1800000,00 | 1800000,00 | - | - |
| 2.1.10. Прокладка хозфекальной канализации по пер.Нескучный (от КК-119 до КК-120 сущ.) | 335241,06 | 335241,06 | 100 | - | - | - | - | 335241,06 | 335241,06 | - | - |
| 2.1.11. Обустройство наружного освещения по ул.Никольская (от ул.Рождественская до пер.Ясный) | 212124,39 | 212124,39 | 100 | - | - | - | - | 212124,39 | 212124,39 | - | - |
| 2.1.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Организация поверхностного водоотвода участка «Зеленый-1» городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 447000,00 | 447000,00 | 100 | - | - | - | - | 447000,00 | 447000,00 | - | - |
| 2.1.13. Разработка проектной документации "Прокладка наружного водопровода" (ул.Благовещенская) | 500000,00 | 500000,00 | 100 | - | - | - | - | 500000,00 | 500000,00 | - | - |
| 2.1.14. Обустройство наружного освещения по ул.Лазурная (от ул.Благовещенской до ул.Воскресенской) | 124931,30 | 120815,71 | 96,7 | - | - | - | - | 124931,30 | 120815,71 | - | - |
| 2.1.15. Обустройство наружного освещения по ул.Никольской (от пер.Беломорский до ул.Спасской) | 487420,88 | 475025,73 | 97,5 | - | - | - | - | 487420,88 | 475025,73 | - | - |
| Задача 3 программы: Участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий города в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом», расположенный в г.Коряжме Архангельской области | 550000,00 | 550000,00 | 100 | - | - | - | - | 550000,00 | 550000,00 | - | - |
| Задача 4 программы: Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Строительство городского кладбища | 1921189,76 | 1921189,76 | 100 |  |  |  |  | 1921189,76 | 1921189,76 |  |  |
|  | 14104076,54 | 14078781,01 | 999,8 | - | - | - | - | 14104076,54 | 14078781,01 | - | - |

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | План | Факт | % выпол-нения | Бальная оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 99,9 | 99,9 |  | 8 |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 100 |  | 10 |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,45 | 0,84 | 187 |  | 10 |
| 4. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,03 | 0,03 | 100 |  | 10 |
| 5. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 100 |  | 10 |
| 6. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 100 |  | 10 |
| 7. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,4 | 0,4 | 100 |  | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  |  | 68/7=9,7 Общая сумма баллов/ количество показателей |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в

отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 104 079,54 | 14 078 781,01 | 99,8 | 8 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9,7 | 8 | 9,7*0,8+8*0,2=9,4 |

4. Заключение: эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы

«Капитальное строительство

на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчет | % |  |
|  |  | План на год |  | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 99,9 |  | - | -0,1 | Не полностью освоены средства МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 |  | - | - | Данные работы в 2023 году не планировались |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,45 | 0,84 |  | - | +0,87 |  |
| 4. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,03 | 0,03 |  | - | - |  |
| 5. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 |  | - | - | Данные работы в 2023 году не планировались |
| 6. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 |  | - | - | Данные работы в 2023 году не планировались |
| 7. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,4 | 0,4 |  | - | - |  |