ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I.	Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1495 (в редакции постановления администрации города от 25.11.2022 №1408).

В 2022 году в рамках муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» проведены следующие мероприятия:

Установлено 6 индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, в муниципальных помещениях многоквартирных домов.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы:

Задача 1 программы:

- муниципальный контракт №35 от 28.04.2022 на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде с ООО «Комплекс» на сумму 3793,60 р.

- муниципальный контракт №62 от 27.06.2022 на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде (Ленина д.34, кв.19) с ИП Ядрихинский Евгений Николаевич на сумму 3793,60 р.

- муниципальный контракт №124 от 10.11.2022 на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде (Сафьяна д.13, кв.40) с ООО «Комплекс» на сумму 3605,11 р.

Задача 2 программы:

- заявлений на установку общедомовых приборов учета не поступало,

- заявлений на предоставление субсидий на возмещение затрат по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества, находящегося в муниципальной собственности не поступало.

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

В 2022 году в рамках программы из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

| N п/п | Наименование мероприятий | - Объем финансирования (руб.) |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - План |  | - Фактические расходы |  |
|  |  | - Бюджет | - Всего |  |  |
| - Задача 1. «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях многоквартирных домов | Местный бюджет | 11192,31 | 11192,31 |  |
| - Задача 2. обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества находящегося в муниципальной собственности | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Итого по программе за 2022 год, в том числе: |  |  | 11192,31 | 11192,31 | исполнение 100% |
| - местный бюджет |  |  | 11192,31 | 11192,31 | исполнение 100% |

1.3. Муниципальная программа не софинансируется за счет средств федерального и областного бюджета.

1.4. Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств. Неисполненных в 2022 году мероприятий программы нет.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Исполнение программы за 2022 год составляет 100 % (в 2021 году - 100%), из них:

- за счет средств  местного бюджета – 100 % (в 2021 году – 100%).

II. Объемы финансирования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2022 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы: 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях многоквартирных домов | 11192,31 | 11192,31 | 100 | - | - | - | - | 11192,31 | 11192,31 | - | - |
| Задача 2 программы: – обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества находящегося в муниципальной собственности | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | План | Факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| - Целевой показатель Задачи 1 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 76 | 63,9 | 84 | 8 |
| - Целевой показатель Задачи 1 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 81 | 73,6 | 91 | 8 |
| - Показатель задачи 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма | % | 95 | 89,6 | 94 | 8 |
| - Показатель задачи 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 95 | 85,7 | 90,21 | 8 |
| - Показатель задачи 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 98 | 87,5 | 89 | 8 |
| - Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, замене индивидуальных приборов учета электрической энергии классом точности 2,0 и выше | да/ нет | да | да | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 50/6=8 Общая сумма баллов/ количество показателей |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в

отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11192,31 | 11192,31 | 100 | 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 8 | 8*0,8+10*0,2=8,4 |

4. Заключение: Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности городского

округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчет | % |  |
|  |  | План на год |  | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях многоквартирных домов | шт. | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества находящегося в муниципальной собственности | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |