| Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Администрация города) Заместитель главы муниципального образования по городскому хозяйству, начальник управления муниципального хозяйства и градостроительства ##### Ленина просп., д. 29, г .Коряжма, Архангельская область, 165650 тел. (81850) 3-14-92, 3-48-10 (приемная) факс (81850) 3-43-48 E-mail: zam2@koradm.ru № на № от | Главе городского округа Архангельской области «Город Коряжма» Ткачу А.А. |
| --- | --- |

Информация

О мерах по реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1495 (в редакции постановление администрации города от 14.11.2017 № 1639, от 14.11.2018 № 1625, от 26.12.2018 № 1847, от 08.05.2019 № 610, от 29.07.2019 № 1075, от 11.11.2019 № 1569, от 02.03.2020 № 221, от 24.03.2020 № 330, от 16.10.2020 №1139, от 10.11.2020 №1248, от 25.11.2020 №1334, от 20.05.2021 №510, от 11.11.2021 №1362, от 01.12.2021 №1474, от 27.12.2021 №1652).

1. Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, в многоквартирных домах и на объектах городской инфраструктуры.

Программа включает в себя следующие задачи:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы»:

задача 1 – снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы;

задача 2 - снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы;

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и на объектах городской инфраструктуры»:

задача 1 – обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета;

задача 2 – обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах

задача 3 – обеспечение автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения

2. Источники финансирования программы: местный бюджет.

На реализацию программы в 2021 году было выделено 664,00 тыс. руб.

В 2021 году в рамках программы из муниципального бюджета были выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятия, выполненные в 2021 году по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и на объектах городской инфраструктуры» |  |  |
| 1.1 Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | МУП «МПУ ЖКХ» | Предоставление субсидий на возмещение затрат по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества, находящегося в муниципальной собственности на территории муниципального образования «Город Коряжма» (Соглашение №63 от 25.08.2021г. на сумму 297711,86); Предоставление субсидий на возмещение затрат по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества, находящегося в муниципальной собственности на территории муниципального образования «Город Коряжма» (Соглашение №67 от 01.09.2021г. на сумму 325821,23); Предоставление субсидий на возмещение затрат по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества, находящегося в муниципальной собственности на территории муниципального образования «Город Коряжма» (Соглашение №86 от 16.11.2021г. на сумму 35780,89); |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» |  |  |
| 2.1 Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных помещениях многоквартирных домов | ИП Ядрихинский Е.Н. ИП Ядрихинский Е.Н. | Выполнены работы установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: квартире №46 многоквартирного дома 9б по ул. Архангельская (Муниципальный контракт №117 от 17.06.2021 цена контракта 2453,20 руб.). Выполнены работы установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: квартире №139 многоквартирного дома 14/1 по ул. Дыбцына (Муниципальный контракт №86 от 04.06.2020 цена контракта 2235,00 руб.). |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы»

1. Критерий 1

|  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2021г план | 2021г факт | % выпол-нения | Балл | Балл с учетом вес. коэф-та 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатель цели «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/кв. м | 0,19 | 0,19 | 100,00 | 10 | 8 |
| 2 | Показатель цели «Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»" | кВт x ч/кв. м | 23,7 | 23,5 | 100,85 | 10 | 8 |
| 3 | Показатель цели «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/кв. м | 0,28 | 0,272 | 102,94 | 8 | 8 |
| 4 | Показатель цели «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | куб. м/кв. м | 0,7 | 0,738 | 94,85 | 10 | 6,4 |
| 5 | Показатель цели «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | куб. м/кв.м | 1,42 | 1,379 | 102,97 | 8 | 8 |
| 6 | Показатель цели «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | кВт x ч/кв. м | 22,000 | 24,700 | 89,07 | 8 | 6,4 |
| 7 | Показатель задачи 1 «Объем потребленной электрической энергии» | тыс. кВт x час | 1850,00 | 1970,694 | 93,88 | 8 | 6,4 |
| 8 | Показатель задачи 1 «Объем потребленной тепловой энергии» | Гкал | 22300,00 | 27763,71 | 80,32 | 5 | 6,4 |
| 9 | Показатель задачи 2 «Объем потребленного холодного водоснабжения» | куб. м | 48000,00 | 72493,4 | 66,21 | 5 | 4 |
| 10 | Показатель задачи 2 «Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы» | куб. м/кв. м | 0,46 | 0,686551 | 66,27 | 10 | 4 |
| 11 | Показатель задачи 1 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 95 | 87,191 | 108,96 | 10 | 8 |
| 12 | Показатель задачи 1 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 98 | 85,235 | 114,98 | 10 | 8 |
| 13 | Показатель задачи 1 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 98 | 88,131 | 111,20 | 10 | 8 |
| 14 | Показатель задачи 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 77 | 62,533 | 123,13 | 10 | 8 |
| 15 | Показатель задачи 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 82 | 70,841 | 115,75 | 10 | 8 |
| 16 | Показатель задачи 2 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 99 | 99 | 100,00 | 10 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 113,6/16=7,1 |

2. Критерий 2:

| Наименование целевого показателя | 2021г план, т.руб. | 2021г факт, т.руб. | % выпол-нения | Балл | Балл с учетом вес. коэф-та 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уровень эффективности расходования средств программы за 2020 год | 664,00 | 664,00 | 100 | 8 | 2 |

Итоговая оценка достижения целевых показателей программы в 2021 году составила  – 9,1 баллов (7,1+2). Согласно принятой методике программа реализуется эффективно.

Вывод: Исполнение муниципальной программы городского округа «Город Коряжма» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы в 2021 году составляет:

− за счет средств местного бюджета – 100%;

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года

| Наименование целевого показателя | единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и на объектах городской инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов" |  |  |  |  |  |
| 1.1 Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 659,31398 | 659,31398 | 0 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и на объектах городской инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы" |  |  |  |  |  |
| 2.1 Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных помещениях многоквартирных домов |  | 4,6882 | 4,6882 | 0 | 100 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы

| Вид НПА | Дата принятия | Номер | суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постановление администрации | 20.05.2021 | 510 | В целях уточнения объемов финансирования |
| Постановление администрации | 11.11.2021 | 1362 | В целях уточнения перечня целевых показателей |
| Постановление администрации | 01.12.2021 | 1474 | В целях уточнения перечня целевых показателей |
| Постановление администрации | 27.12.2021 | 1652 | В целях уточнения объемов финансирования |

- Факторами, повлиявшими на ход реализации программы являются поступившие заявки на выплату субсидий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах от МУП «ПУ ЖКХ» и нанимателей на установку индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах.

Сумма на реализацию программы изначально была заложена 723,607 тыс. руб., в последующем была скорректирована с учетом поступивших заявок. Сумма, превышающая необходимость была направлена на реализацию других программ. Источники финансирования местный бюджет 100 %, финансирование федерального и областного бюджета отсутствует.

- В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы налоговые расходы, соответственно оценка эффективности налоговых расходов не проводится.

- Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы по итогам 2021 года приведен в приложении 1.

Приложение:  1 экз.-1 л.

Заместитель главы муниципального

образования по городскому хозяйству,

начальник управления муниципального

хозяйства и градостроительства                                                        Е.В. Гайдамавичене

Макарова Ю.В.

8-818-50-3-36-21