**Информация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма»**

**на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1494 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1629, от 20.02.2018 № 206, от 08.05.2018 № 621, от 24.05.2018 № 728, от 09.07.2018 № 954, от 14.08.2018 № 1141, от 19.09.2018 № 1314, от 26.09.2018 № 1344, от 02.11.2018 № 1563, от 14.11.2018 № 1613, от 23.11.2018 № 1662, от 04.12.2018 № 1707, от 10.12.2018 № 1732) (далее - Программа).

Муниципальная программа разработана в целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в «Российской Федерации», создания более благоприятной и комфортной среды обитания жителей, а также с внедрением программно-целевых методов планирования расходов бюджета.

Цель Программы: обеспечение населения оптимальными условиями проживания; улучшение внешнего облика города; улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования; организация выполнения мероприятий по развитию городского хозяйства.

1. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

* обеспечение организации и выполнения работ по развитию городского хозяйства муниципальными предприятиями;

-повышение эффективности работ по благоустройству и озеленению путем приобретения средств механизации;

-организация селективного сбора отходов, переданных на захоронение;

-определение необходимого объема финансирования мероприятий в объеме, достаточном для организации и выполнения работ по развитию городского хозяйства, благоустройству и озеленению.

1. Источники финансирования: местный, областной бюджеты.

Общий объем финансирования – 385 507,2 тысяч рублей,

в т. ч. средства областного бюджета – 65 136,9 тыс. руб., местного бюджета – 320 370,3 тыс. руб.: **2018 год – 75 179,1 тыс. руб**.;

1. Заключены договоры о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», с 6 индивидуальными предпринимателями и с обществом с ограниченной ответственностью «Норд- Авто», в соответствии с которыми перевозки льготных категорий граждан осуществляются по городским маршрутам: № 3 «г.Коряжма - ст.Низовка». № 4 «г.Коряжма - дачи Строитель», № 5, № 6, и межмуниципальным маршрутам: № 355 «Коряжма-Котлас», № 363 «Коряжма-Сведомково», № 364 «Коряжма-Садоводы Севера» № 362 «Коряжма-Черемуха», № 368 «Коряжма-Сольвычегодск», № 360 «Коряжма-Козьмино», № 369 «г.Коряжма - д.Яз.Гора».

За 2018 год жителями города, отнесенными к льготным категориям граждан, выполнено **1273** поездки.

1. Заключены следующие муниципальные контракты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Предмет закупки** | **Источник**  **финансирования** | **Дата**  **контракт**  **а** | **Номер**  **контракта** | **Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение** | **Цена**  **контракта, рублей** |
| **1** | Содержание  светофорных объектов в январе - феврале 2018 года | Бюджет МО | 31.01.2018 | 7 | МУП "Горсвет";  165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31 | **69 816,00** |
| **2** | Содержание объектов наружного освещения в январе 2018 года | Бюджет МО | 31.01.2018 | 8 | МУП "Горсвет";  165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31 | **54 166,00** |
| **3** | Содержание объектов наружного освещения в феврале 2018 года | Бюджет МО | 31.01.2018 | 9 | МУП "Горсвет";  165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 3 1 | **54 166,00** |
| **4** | Купля-продажа электрической энергии (мощности) для обеспечения функционирования светофорных объектов | Бюджет МО | 12.02.2018 | 93-002720 | ПАО "МРСК Северо-Запада";  196247, г. Санкт- Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, пом. 16Н | **27 287,18** |
| **5** | Энергоснабжение ул. Низовки | Бюджет МО | 12.02.2018 | 93-002721 | ПАО" МРСК Северо-Запада";  196247, г. Санкт- Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, пом. 16Н | **19 079,54** |
| **6** | Купля-продажа электрической энергии (мощности) для обеспечения функционирования объектов наружного освещения | Бюджет МО | 16.02.2018 | 93-002719 | ПАО "МРСК Северо-Запада"; 196247, г. Санкт- Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, пом. 16Н | **3 362 597,84** |
| **7** | Передача электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения | Бюджет МО | 14.02.2018 | 20 | МУП "Горсвет";  165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31 | **6 999 057,82** |
| **8** | Передача электрической энергии для обеспечения функционирования светофорных объектов | Бюджет МО | 14.02.2018 | 21 | МУП "Горсвет";  165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31 | **44 051,39** |
| **9** | Содержание объектов наружного освещения в марте 2018 года | Бюджет МО | 05.03.2018 | 34 | МУП "Горсвет";  165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31 | **54 166,00** |
| **10** | Содержание светофорных объектов | Бюджет МО | 12.03.2018 | 36 | МУП "Горсвет";  165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31 | **349080,00** |
| **11** | Установка стоек для дорожных знаков | Бюджет МО | 15.03.2018 | 40 | МУП  "Благоустройство  и.  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75 | **6 106,04** |
| **12** | Обследование многоквартирных домов № 9, 11, 15 по ул. Матросова | Бюджет МО | 29.03.2018 | 44 | ООО "Проектно­строительное предприятие "Эксперт" 162614, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлистов, д. 22 | **75 000,00** |
| **13** | Содержание объектов наружного освещения | Бюджет МО | 31.03.2018 | 46 | МУП "Горсвет";  165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31 | **487494,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14** | Ремонт дорожного покрытия проезда вдоль многоквартирного дома № 13 по ул. имени М. X. Сафьяна | Бюджет МО | 18.04.2018 | 0124300012818  000040-  0578928-01 | ООО ДПМК  "Вилегодская";  165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | **131249,85** |
| **15** | Ремонт дорожного покрытия проезда у МОУ "COШ № 6" с выездом на ул. Советскую | Бюджет МО | 03.05.2018 | 0124300012818  000043-  0578928-01 | АО "Котласский АБЗ"; 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Первомайская, д. 6 | **2 634 956,77** |
| **16** | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Кирова | Бюджет МО (субсидия областного бюджета) | 07.05.2018 | 0124300012818  000041-  0578928-01 | ООО ДПМК "Вилегодская";  165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | **11 647026,49** |
| **17** | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул.  Лермонтова | Бюджет МО (субсидия областного бюджета, средства местного бюджета) | 07.05.2018 | 0124300012818  000042-  0578928-01 | АО "Котласский АБЗ"; 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Первомайская, д. 6 | **3 153 062,33** |
| **18** | Энергоснабжение ул. Низовки | Бюджет МО | 05.06.2018 | 93-003456- | ПАО"МРСК Северо-Запада"; 196247, г. Санкт- Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, пом. 16Н | **6 577,98** |
| **19** | Купля-продажа электрической энергии (мощности) для обеспечения функционирования объектов наружного освещения | Бюджет МО | 05.06.2018 | 93-003471 | ПАО "МРСК Северо-Запада"; 196247, г. Санкт- Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, пом. 16Н | **760 284,64** |
| **20** | Обследование многоквартирного дома № 13 по ул. Матросова | Бюджет МО | 05.06.2018 | 80 | ООО "Норд Эксперт" 163000, г. Архангельск, ул. Попова 17, каб. 113 | **30 000,00** |
| **21** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок- | Бюджет МО | 20.06.2018 | 0124300012818  000071-  0578928-01 | ИП Андреев Михаил Васильевич;  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41 | **2,25** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 20.06.2018 | 0124300012818  000072-  0578928-01 | МП Вишненко Игорь Владимирович;  165651, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 19, кв. 57 | **2,25** |
| **23** | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин) дорожного покрытия  автомобильных дорог по ул. Архангельской, ул. Космонавтов, ул. Набережной им. Н. Островского, ул. Пушкина | Бюджет МО (субсидия областного бюджета, средства местного бюджета) | 22.06.2018 | 91 | МУП  «Благоустройство»  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75 | **213 107,90** |
| **24** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 25.06.2018 | 0124300012818  000079-  0578928-01 | ИП Косикова Елена Алексеевна;  165651, г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 1, кв. 73 | **2,25** |
| **25** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 25.06.2018 | 0124300012818  000080-  0578928-01 | ИП Клепиков Алексей Петрович; 165651, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29В, кв. 7 | **2,25** |
| **26** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 26.06.2018 | 0124300012818  000076-  0578928-01 | ИП Земцовская Лидия Николаевна;  ' 165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 45Б, кв. 92 | **2,25** |
| **27** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 26.06.2018 | 0124300012818  000077-  0578928-01 | ИП Истомин Алексей Николаевич;  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 47, кв. 93 | **2,25** |
| **28** | Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта | Бюджет МО | 28.06.2018 | 98 | МУП  "Благоустройство  и.  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75 | **60199,00** |
| **29** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 26.06.2018 | 0124300012818  000078-  0578928-01 | ИП Кибалин Игорь Николаевич;  165651, г. Коряжма, ул. Кирова, д. 26, кв. 30 | **2,25** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **30** | Установка домовых знаков на  многоквартирные дома | Бюджет МО | 29.06.2018 | 100 | ИП Богачев Владимир Александрович; 165300, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 5, кв. 41 | **20 000,00** |
| **31** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 03.07.2018 | 0124300012818  000081-  0578928-01 | ИП Купиянин Александр Евгеньевич;  165651, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29В, кв. 35 | **2,25** |
| **32** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 03.07.2018 | 0124300012818  000082-  0578928-01 | ИП Костылев Геннадий Васильевич;  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 43А, кв. 99 | **0,00**  **(контракт расторгнут:доп.соглашение от 01.11.2018**) |
| **33** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 03.07.2018 | 0124300012818  000083-  0578928-01 | ИП Ноженко Евгений Павлович; 165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 45А, кв. 23 | **2,25** |
| **34** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 03.07.2018 | 0124300012818  000084-  0578928-01 | ИП Пувкоев Григорий Пантелеймонович  165651, г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 10А, кв. 58 | **2,25** |
| **35** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 04.07.2018 | 0124300012818  000087-  0578928-01 | ИП Тюлин Евгений Валерьевич;  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 41 А, кв. 16 | **2,25** |
| **36** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 04.07.2018 | 0124300012818  000089-  0578928-01 | ИП Угрюмов Вячеслав Валентинович;  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 22, кв. 82 | **2,25** |
| **37** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 05.07.2018 | 0124300012818  000090-  0578928-01 | ИП.Хохлов Андрей Николаевич;  165651, г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 9, кв. 124 | **2,25** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 05,07.2018 | 0124300012818  000086-  0578928-01 | ИП Торопов Олег Станиславович; 165651, г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 7Б, кв. 29 | **2,25** |
| **39** | Устройство ограничивающих пешеходных ограждений | Бюджет МО | 10.07.2018 | 0124300012818  000097-  0578928-01 | ООО "МетаСфера" 160508, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Майский, ул. Луговая, д. 59 | **825 503,55** |
| **40** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 "Город Коряжма - станция Низовка" | Бюджет МО | 10.07.2018 | 0124300012818  000091-  0578928-01 | ИП Косикова Елена Алексеевна;  165651, г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 1, кв. 73 | **1 522 758,00** |
| **41** | Свод деревьев | Бюджет МО | 23.07.2018 | 115 | ИП Лобанов Валентин Никитич; Архангельская, обл., Ленский р-н, д. Микшина Гора, д. 17 | **449 400,00** |
| **42** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 31.07.2018 | 0124300012818  000110-  0578928-01 | ИП Деменник Олег Александрович; 165651, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 31, кв. 59 | 0,00  (цена контракта по результатам электронного аукциона) |
| **43** | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Бюджет МО | 31.07.2018 | 0124300012818  000109-  0578928-01 | ИП Дурапов Сергей Васильевич;  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 45А, кв. 47 | 0,00  ( цена контракта по результатам электронного аукциона) |
| **44** | Устройство ограничивающих пешеходных ограждений на автомобильной дороге по ул. Кирова | Бюджет МО | 16.07.2018 | 113 | ООО «МетаСфера» 160508, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Майский, ул. Луговая, д. 59 | **68 856,00** |
| **45** | Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования | Бюджет МО | 15.08.2018 | 123 | ООО " «Электротехцентр Плюс»;  165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28 | **227 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **46** | Поднятие тротуара по нечетной стороне пр. Ленина на участке от перекрестка ул. Гоголя - пр. Ленина до пешеходного перехода у здания САФУ им. М. В. Ломоносова | Бюджет МО | 20.09.2018 | 132 | ООО  "РЕМТРЕСТ";  165650, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 46, кв. 9 | **310 000,00** |
| **47** | Установка стоек для дорожных знаков | Бюджет МО (субсидия областного бюджета) | 04.10.2018 | 135 | МУП  "Благоустройство  К.  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75 | **10 677,79** |
| **48** | Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня "В" "Карта маршрута регулярных перевозок" | Бюджет МО | 09.10.2018 | 137 | ООО "НПО "НЕОПРИНТ";  188640, Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Южное, д. 136, каб.4. | **7 400,00** |
| **49** | Купля-продажа электрической энергии (мощности) для обеспечения функционирования светофорных объектов | Бюджет МО | 12.10.2018 | 13-002720 | ООО "ТГК-2 Энергосбыт";  163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19 | **7 319,55** |
| **50** | Энергоснабжение ул. Низовки | Бюджет МО | 12.10.2018 | 13-003456’ | ООО "ТГК-2 Энергосбыт";  163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19 | **10 490,65** |
| **51** | Купля-продажа электрической энергии (мощности) для обеспечения функционирования объектов наружного освещения | Бюджет МО | 12.10.2018 | 13-003471 | ООО "ТГК-2 Энергосбыт";  163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19 | **2 314 252,05** |
| **52** | Устройство клумбы на площади им. В. И. Ленина | Бюджет МО | 18.10.2018 | 144 | МУП  «Благоустройство»  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75 | **42 121,00** |
| **53** | Восстановление линий освещения у дома № 14 по ул. имени Дыбцына | Бюджет МО | 19.10.2018 | 145 | ООО "Электротехцентр Плюс";  165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28 | **32 857,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **54** | Замена опоры наружного освещения по ул. имени Дыбцына напротив дома № 16 | Бюджет МО | 19.10.2018 | 146 | ООО "Электротехцентр Плюс";  165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28 | **27 976,00** |
| **55** | Установка светофоров на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная | Бюджет МО | 19.10.2018 | 147 | ООО "Электротехцентр Плюс";  165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28 | **33 708,00** |
| **56** | Выкорчевка и перевозка пней | Бюджет МО | 02.11.2018 | 154 | МУП  "Благоустройство  н.  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75 | **230 000,00** |
| **57** | Изготовление кронштейнов для установки дополнительных светильников у нерегулируемых пешеходных переходов напротив МОУ "COШ № 3", МОУ "СОШ № 4" | Бюджет МО | 07.11.2018 | 156 | МУП "Горсвет"; 165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31 | **3 665,00** |
| **58** | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования "Город Коряжма" | Бюджет МО | 13.11.2018 | 0124300012818  000143-  0578928-01 | ООО "5 С- Проект"; 160024, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 25В, кв. 144 | **300 243,50** |
| **59** | Изготовление и установка информационных табличек вблизи наземных регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов | Бюджет МО | 26.11.2018 | 169 | ИП Суров Сергей Викторович;  165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 43А, кв. 85 | **58 240,00** |
| **60** | Замена прибора учета электрической энергии светофорного объекта на перекрестке ул. Советская - Архангельская | Бюджет МО | 06.12.2018 | 174 | МУП "Горсвет"; 165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31 | **2 247,00** |
| **61** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Ремонт автомобильной дороги по ул. Космонавтов" | Бюджет МО | 21.12.2018 | 795-ОД/18 | ГАУ АО "АРЦЦС"; 163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007 | **20 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **62** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Ремонт автомобильной дороги по пр. Ленина" | Бюджет МО | 21.12.2018 | 796-ОД/18 | ГАУ АО "АРЦЦС"; 163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007 | **20 000,00** |
| **63** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской" | Бюджет МО | 21.12.2018 | 797-ОД/18 | ГАУ АО "АРЦЦС"; 163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007 | **20 000,00** |
| **64** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина" | Бюджет МО | 21.12.2018 | 798-ОД/18 | ГАУ АО "АРЦЦС"; 163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007 | **20 000,00** |
| **65** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Ремонт автомобильной дороги по **ул.** Набережной им. Н. Островского" | Бюджет МО | 21.12.2018 | 799-ОД/18 | ГАУ АО "АРЦЦС"; 163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007 | **20 000,00** |
| **66** | Устройство системы водоотведения на улице Никольской | Бюджет МО | 15.03.2018 | 39 | ООО  «Сантехмонтаж» | **268 625,0** |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **37 111 904,36** |

**Пояснительная записка о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы».**

Мероприятиями программы не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства, поставка оборудования. Незавершенного строительства нет.

**Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы:**

Отсутствие заявок на участие в закупках по мероприятию по устройству контейнерных площадок между домами по проспекту Ленина 43А и 45 Б.По контейнерной площадке велась работа, несколько раз объявлялось о закупках).

Неисполнение обязательства подрядчиком ООО «МетаСфера», нарушение сроков по устройству леерных ограждений. Была проведена претензионная работа с подрядчиком.

Финансирование программных мероприятий производилось в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий на софинансирование дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Город Коряжма» № 10/ДФ/28 от 12 апреля 2017 года. Размер субсидии на 2018 год составляет 10 781 200 (десять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести) рублей.

На разработку комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования "Город Коряжма" был заключен контракт от 13.11.2018 года. Данные работы предполагаются по мимо проектных, соответственно полевые (что включает в себя натуральное обследование) улично-дорожной сети, которое проводится после схода снега и очистки дорожного покрытия в весенне-летний период. Сроки выполнения были определены до 20 мая 2019 года.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования

«Город Коряжма» на 2018-2022 годы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 14.11.2017 | 1629 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 2. Постановление администрации города | 20.02.2018 | 206 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 3. Постановление администрации города | 08.05.2018 | 621 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 4. Постановление администрации города | 24.05.2018 | 728 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 5. Постановление администрации города | 09.07.2018 | . 954 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 6. Постановление администрации города | 14.08.2018 | 1141 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 7. Постановление администрации города | 19.09.2018 | 1314 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 8. Постановление администрации города | 26.09.2018 | 1344 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 9. Постановление администрации города | 02.11.2018 | 1563 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 10. Постановление .администрации города | 14.11.2018 | 1613 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 11. Постановление администрации города | 23.11.2018 | 1662 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 12. Постановление-администрации города | 04.12.2018 | 1707 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 13. Постановление администрации города | 10.12.2018 | 1732 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |

**Мероприятия, выполненные в 2018 году по муниципальной программе «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город**

**Коряжма» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Исполнение** |
| **Раздел 1. Обеспечение безопасности дорожного движения**  **1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**  **Летнее содержание:**  Планировка грунтовых обочин механизированным способом Ремонт укрепления обочин песчано­гравийной смесью.Скашивание травы на обочинах механизированным способом. Скашивание травы на обочинах вручную. Сгребание скошенной травы граблями и складывание в кучи.  Восстановление профиля водоотводных канав экскаватором.Очистка отверстий труб от грязи и наносов.  Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи без увлажнения, Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением. Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов. Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью. Планировка проезжей части гравийных и грунтовых дорог.  Очистка и мойка дорожных знаков. Окраска стоек дорожных знаков Замена стоек дорожных знаков с установкой 'нового знака. Установка дорожных знаков на металлических стойках. Установка дополнительных щитков дорожных знаков. Очистка барьерного ограждения вручную.  Окраска пешеходного ограничивающего ограждения эмалью.  Очистка автобусных остановок от грязи, пыли и мусора вручную. Очистка стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механизированным способом.  Очистка и мойка стен автопавильонов. Покраска автопавильонов. Ремонт кровли автопавильонов. Очистка тротуаров механизированным способом.  Ямочный ремонт тротуаров асфальтобетонной смесью. Ремонт деревянных скамеек. Окрашивание скамеек. Нанесение дорожной разметки. Погрузка материалов механизированным способом.  Погрузка материалов вручную. Погрузка мусора механизированным способом  Погрузка мусора вручную. Перевозка материалов. Перевозка мусора.  Захоронение мусора на полигоне ТБО. | МУП «Благоустройство» | На содержание дорог из бюджета города в 2018 году затрачено 28 361,745 тыс.руб. (в 2016 году - 27 269,3 тыс.руб., в 2017 году затрачено 27 324,5 тыс.руб.).  В 2018 году обеспечена передача улицы Архангельской на баланс ГКУ «Архангельскавтодор» протяженностью 3 км., включая дорожное полотно, часть тротуаров, 8 остановочных пунктов, дорожные знаки.  Общая площадь обслуживаемых предприятием территорий составляет:  1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью – 44,461 км, после передачи ул.Архангельской в собственность Архангельской области - 41,608 км.  2. Тротуары протяженностью – 31,652 км., после передачи ул.Архангельской в собственность Архангельской области – 31,168 км.  3. Газоны, парки, скверы и другие объекты озеленения – 372,1 тыс.м2.,  4. Улично-дорожная сеть микрорайона «Зеленый-1» - 8,345 км. (не входит в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения).  Проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов на площади 1260,00 м2, по заделке трещин в асфальтобетонном покрытии вручную протяженностью 2470,00 м.п., по ямочному ремонту цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью на площади 400,00 м2, ямочный ремонт тротуаров асфальтобетонной смесью – 80,00 м2.  В соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора на предоставление субсидий по содержанию улично-дорожной сети на территории МО «Город Коряжма» в 2018 году, МУП «Благоустройство» должно было собрать 1816,0 м3 мусора, фактически в 2018 году собрано 2598,0 м3 мусора (в том числе в месячник по благоустройству 834,00 м3). Отходы 5 класса опасности, не размещенные на Полигоне, в объеме 1126,44 м3 (листва, сено, растительные остатки) использованы для собственных нужд предприятия (приготовление растительной земли, получение золы).  В 2018 году МУП «Благоустройство» произведены работы по содержанию улично-дорожной сети:  - механизированная уборка дорог и тротуаров;  - ручная уборка дорог и тротуаров;  - замена дорожных знаков;  - установка дорожных знаков;  - выкашивание газонов;  - очистка надземных площадок ливневых колодцев;  - очистка каналов и кюветов с применением технических средств;  - устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (за-делка выбоин);  - погрузо-разгрузочные работы;  - нанесение горизонтальной дорожной разметки;  - покраска леерных ограждений;  - содержание остановочных павильонов;  - работы по транспортировке снега;  - работы с противогололедным материалом (подсыпка перекрестков, пеше-ходных переходов, тротуаров);  - очистка искусственных дорожных неровностей с применением технических средств.  - содержание деревьев;  - содержание кустарников;  - свод деревьев;  - формирование кроны деревьев;  - стрижка живой изгороди;  - посадка деревьев на месте ранее сведенных;  - корчевка пней деревьев;  - посадка кустарников на территории парков, скверов;  - содержание газонов;  - устройство и содержание цветников (цветочных клумб);  - погрузка, разгрузка листьев, скошенной травы, обрези с деревьев и кустарников.  Большой перечень мероприятий выполнен работниками участка озеленения. По договорам оказания услуг осуществлялось благоустройство территорий детских садов и общеобразовательных учреждений. Производились работы по поднятию крон деревьев, стрижке живой изгороди, устройству цветников.  В 2018 году высажено 400 деревьев (при плане 370 деревьев): рябины – 49 шт., ясеня – 32 шт., березы – 116 шт., лиственницы – 27 шт., вяза – 3 шт., ивы сферической – 3 шт., дуба черешчатого – 15 шт., клена остролистного – 4 шт., сосны обыкновенной – 151 шт. и 310 кустарников: акации – 97 шт., снежноягодника – 151 шт., бирючины – 3 шт., курильского чая – 3 шт., кизильника горохоплодного – 34 шт., сирени венгерской – 21 шт., барбариса пурпурного – 1 шт., устроено 14800 м2 цветочных клумб, сведено 60 деревьев, выполнены работы на площади 16794,5 м2 по декоративной стрижке живой изгороди, произведены работы по стрижке газонов на площади более 41,56 тыс.кв.м.  В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2018 году проведены работы по установке дорожных знаков на металлических стойках – 92 шт., установке дополнительных щитков дорожных знаков – 12 шт. По актам весеннего и осеннего комплексных комиссионных обследований улично-дорожной сети предприятием выполнено более 42 мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Организация временных ограничений или прекращения движения**  транспортных средств по автомобильным дорогам, установка временных дорожных знаков, ограждений и их содержание.  **Зимнее содержание:**  Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами.  Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами.  Очистка отверстий труб от снега и льда. Очистка дороги от снега комбинированными дорожными машинами.  Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора. Очистка дороги от снега автогрейдерами. Распределение пескосоляной смеси механизированным способом. Очистка дорожных знаков от снега вручную.  Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.  Уборка снега у барьерного ограждения. Очистка от снега тротуаров механизированным способом. Очистка от снега стоянок автомобилей механизированным способом. Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда.  Сколка льда и обледенелого снега. Россыпь песка на тротуарах, остановках общественного транспорта вручную. Погрузка материалов механизированным способом.  Погрузка материалов вручную. Погрузка снега механизированным способом.  Перевозка материалов. Перевозка снега.  Приготовление пескосоляной смеси. Организация временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам, установка временных дорожных знаков, ограждений и их содержание. |  |  |
| **1.2. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:** |  | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **1**.2.5. по ул. Лермонтова (от ул. имени Дыбцына до ул. Архангельской) | АО «Котласский АБЗ» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.2.6. по ул. Кирова (от ул. Лермонтова до ул. Пушкина, от ул. Пушкина до МДОУ "Детский сад № **5** "Журавлик") | ООО ДПМК «Вилегодская» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **1.3. Ремонт дорожного покрытия проездов, в том числе:** |  | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.3.3. у МОУ "СОШ № 6" с выездом на ул. Советскую | АО «Котласский АБЗ» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3.4. вдоль многоквартирного дома № 13 по ул. имени М. X. Сафьяна (частично) | ООО ДПМК «Вилегодская» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **1.5. Ремонт, поднятие тротуаров** | ООО «РЕМТРЕСТ» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.5.1. поднятие тротуара по нечетной стороне пр. Ленина на участке от перекрестка ул. Гоголя - пр. Ленина до пешеходного перехода у здания САФУ им. М. В. Ломоносова | ООО «РЕМТРЕСТ» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **1.6. Устройство ограничивающих пешеходных ограждений, в том числе:** | ООО «МетаСфера» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.6.9. возле регулируемого пешеходного перехода на перекрестке пр. Ленина - ул. Советская; на перекрестке ул. Кирова, ул. Театральная - напротив МДОУ № 17; по ул. Гоголя напротив МОУ "С'ОШ № 2" | ООО «МетаСфера» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации и города. |
| 1.6.14. по ул. Кирова (на участке от 0 км + 624 м до 0 км + 368 м справа и слева) | ООО «МетаСфера» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **1.7. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, в том числе:** | ООО «Электротехцентр Плюс» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **1.7.1.** перекресток пр. Ленина - ул. Космонавтов | ООО «Электротехцентр Плюс» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.7.3. перекресток пр. Ленина - ул. Пушкина | ООО «Электротехцентр Плюс» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **1**.7.5. перекресток ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная | ООО «Электротехцентр Плюс» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **1.8. Содержание объектов дренажно­-ливневой канализации** | МУП «Благоустройство»  - | В содержание ДЛК выполнены следующие работы: наружный и технический осмотры сетей, очистка камер (колодцев) от мокрого ила и грязи, промывка трубопроводов диаметром до 1000 мм, устранение аварий, подпоров дренажно-ливневой канализации, ремонт и замена неисправных участков трубопроводов. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.9. Содержание светофорных объектов, в том числе:** | МУП «Горсвет» | В рамках содержания светофорных объектов выполнены следующие работы: электроснабжение светофорных объектов; замена электроламп, стекол; устранение неисправностей светофорных объектов, восстановление электроснабжения, регулировка автоматики, выправка световых опор, оборудование светофорных объектов техническими средствами реабилитации слепых людей, обеспечивающих дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров. |
| 1.9.1. содержание объектов | МУП «Горсвет» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.9.2. покупка 'электрической энергии | МУП «Горсвет» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.9.3. передача электрической энергии | МУП «Горсвет» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.9.4. замена приборов учета электрической энергии | МУП «Горсвет» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города . |
| **1.10. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:** | МУП «Горсвет» |  |
| 1.10.1. содержание объектов | МУП «Горсвет» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.10.2. передача электрической энергии | МУП «Горсвет» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.10.3. покупка электрической энергии | ПЛО «МРСК» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.10.4. электроснабжение ул. Низовки | ГАО «МРСК» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **1.11. Установка стоек для дорожных знаков на автомобильных дорогах, в том числе :** | МУП «Благоустройство» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| 1.11.1. по ул. Кутузова | МУП «Благоустройство» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.11.2. по ул. Архангельской | МУП «Благоустройство» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |  |
|  | **1.12. Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин) по ул. Архангельской, ул. Космонавтов, ул. Набережной им. Н. Островского, ул. Пушкина** | МУП «Благоустройство» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **1.13.Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования "Город Коряжма"** | ГАУ АО «АРЦЦС» | Работы не выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
|  | **1.14. Изготовление и установка информационных табличек вблизи наземных регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов** | ИП Суров Сергей Викторович | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| ***Раздел 2.*** **Благоустройство и озеленение** |  |  |
| **2.1. Содержание объектов озеленения** | МУП «Благоустройство» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта** | МУП «Благоустройство» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **2.3. Содержание фонтанов** | МУП «Благоустройство» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.  Выполнены следующие работы: заполнение водой, слив воды, очистка |  |
| **2.6. Свод деревьев** | МУГ1 «Благоустройство» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |  |
| **2.7. Устройство контейнерной площадки между домами № 43А и 45Б по пр. Ленина с подъездом к ней** | МУП «Благоустройство» | Работы не выполнены, ввиду отсутствия заявок на участие в закупках по мероприятию по устройству контейнерных площадок между домами по проспекту Ленина 43А и 45Б. |  |
| **2.8. Замена светильников наружного освещения** | МУП «Горсвет» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |  |
| **2.9. Выкорчевка и перевозка пней** | МУП «Благоустройство» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |  |
| **2.10. Устройство клумбы на площади им. В. И. Ленина \_** | МУП «Благоустройство» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **2.11. Восстановление линий освещения у дома** № **14 по ул. имени Дыбцына** | ООО «ЭлектротехцентрПлюс» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **2.12. Замена опоры наружного освещения по ул. имени Дыбцына напротив дома** № **16** | ООО «ЭлектротехцентрПлюс» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
|  | **2.13. Изготовление кронштейнов для установки дополнительных светильников у нерегулируемых пешеходных переходов напротив МОУ "СОШ** № 3", **МОУ "СОШ № 4"** | МУП «Горсвет» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| ***Раздел 3.*** **Прочие мероприятия в сфере городского хозяйства** |  |  |
| **3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов** | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.  В целях обеспечения доступности услуг бань населению в соответствии с постановлением администрации города от 30.12.2016 № 2221, услуги предоставляются по льготному тарифу по общему отделению для следующих категорий населения:  1) пенсионеры, проживающие на территории муниципального образования «Город Коряжма» (кроме субботы, воскресенья);  2) граждане, проживающие на территории муниципального образования «Город Коряжма» в домах, не оборудованных ваннами **или** душевыми кабинами;  3) учащиеся от 7 до 18 лет.  Также согласно постановлению дети до 7 лет обслуживаются бесплатно. |
| **3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах** | МКУ «Организатор перевозок» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| **3.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995** № **5-ФЗ "О ветеранах”** | ИП Андреев М.В. ИП Косикова Е.А..  ИП Войко А.В.. ИП Вишненко И.В.. ИП Якимов А.М.. ИП Ноженко Е.П., ООО «Норд-авто» по договорам с УМХ и Г | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.  В 2018 году льготным категориям граждан выданы разовые проездные талоны в количестве 5030 шт.: по межмуниципальным маршрутам -3614 шт., по муниципальным - 1416 шт. |
| **3.4. Содержание МКУ "Организатор перевозок"** | Программа в целях исполнения Бюджетного кодекса Российской Федерации. | Затраты на содержание МКУ «Организатор перевозок» включены в Программу в целях исполнения Бюджетного кодекса Российской Федерации. |
| **3.5. Проведение технического обследования многоквартирных домов № 9, 11, 15 по ул. Матросова** | ООО «Проектно-строительное предприятие «Эксперт» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | \* |  | градостроительства администрации города. |
|  | **3.6. Установка домовых знаков на многоквартирные дома (10 шт.)** | ИП Богачев Владимир Александрович | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
|  | **3.9. Устройство системы водоотведения по ул. Никольской** | ООО «Сантехмонтаж» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
|  | **3.10. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,** в том числе: | Заключены 16 контрактов У MX и Г с индивидуальными предпринимателями: Андреев М.В.;Вишненко И.В: Косикова Е.А.: Клепиков А.Г.: Земцовская Л.Б.: Истомин А.Н.; Кибалин И.В.: Купиянин А.Е.^Ноженко Е.Г.; Пувкоев Т.П.: Тюлин Е.В.: Угрюмов В.В,:Хохлов А.П.: Торопов О.С.: Деменник О.А.;Дурапов С.В. | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
|  | 3.10.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом но регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 4 "Город Коряжма - дачи "Строитель", 1-экспресс. 2-экспресс, 3- экспресс. 5, 6 | Заключены 16 контрактов УМХ и Г с индивидуальными предпринимателями: Андреев М.В.;Вишненко И.В; Косикова Е.А.; Клепиков А.Г.: Земцовская Л.Б.; Истомин А.Н.; Кибалин И.В.: Купиянин А.Е.: Ноженко Е.Г.; Пувкоев Г.П.: Тюлин Е.В.: Угрюмов В.В.; Хохлов А.Н.; Торопов О.С.; Деменник О.А.;Дурапов С.В. | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
|  | **3.11. Проведение технического обследования многоквартирного дома № 13 по ул. Матросова** | ООО ДПМК «Вилегодская» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
|  | **3.12. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня "В” "Карта маршрута регулярных перевозок"** | ООО «НПО «НЕОПРИНТ» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
|  | **3.14. Экспертиза сметной документации** | ГАУ АО «АРЦЦС» | Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |

**Отчет о ходе реализации Программы в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| мероприятии | всего | |  | в том числе по источникам | | | | | | | |
|  | **федеральный**  **бюджет** | | **областной**  **бюджет** | | **местный бюджет** | | **внебюдж.**  **источники** | |
| план на год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | **план**  **на**  год | кассовые  расходы | **план**  **на**  **год** | кассовые  **расходы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ***28361,7*** | ***28361,7*** | ***100*** |  |  |  |  | ***28361,7*** | ***28361,7*** |  |  |
| 1.2. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | ***14800,1*** | ***14800,1*** | ***100*** |  |  | ***11744,1*** | ***11744,1*** | ***3056,0*** | ***3056,0*** |  |  |
| 1.2.5. по ул. Лермонтова (от ул. имени Дыбцына до ул. Архангельской) | 3153.1 | 3153,1 | ***100*** |  |  | 97,1 | 97,1 | 3056,0 | 3056,0 |  |  |
| 1.2.6. по ул. Кирова (от ул. Лермонтова до ул. Пушкина, от ул. Пушкина до МДОУ "Детский сад № 5 "Журавлик") | 11647.0 | 1 1647.0 | ***100*** |  |  | 11647,0 | 11647,0 |  |  |  |  |
| 1.3. Ремонт дорожного покрытия проездов, в том числе: | ***2766,2*** | ***2766.2*** | ***100*** |  |  |  |  | ***2766,2*** | ***2766,2*** |  |  |
| 1.3.3. у МОУ "СОШ №6" с выездом на ул. Советскую | 2635.0 | 2635,0 | ***100*** |  |  |  |  | 2635,0 | 2635,0 |  |  |
| 1.3.4. вдоль  многоквартирного дома № 13 по ул. имени М. X. Сафьяна (частично) | 131,2 | 131.2 | ***100*** |  |  |  |  | 131,2 | 131,2 |  |  |
| 1.5. Ремонт, поднятие тротуаров | ***310,0*** | ***310,0*** | ***100*** |  |  |  |  | ***310,0*** | ***310,0*** |  |  |
| 1.5.1. поднятие тротуара по нечетной стороне пр. Ленина на участке от перекрестка ул. Гоголя - пр. Ленина до пешеходного перехода у здания САФУ им. М. В. Ломоносова | 310,0 | 310,0 | ***100*** |  |  |  |  | 310,0 | 310,0 |  |  |
| 1.6. Устройство ограничивающих пешеходных ограждений, в том числе: | ***900,0*** | ***894,4*** | ***99*** |  |  |  |  | ***900,1*** | ***894,4*** |  |  |
| 1,6.9. возле регулируемого пешеходного перехода на перекрестке пр Ленина ул. Советская; на перекрестие ул. Кирова, ул. Театральная - напротив МДОУ № 17; по ул. Гоголя напротив МОУ "СОШ № 2 | ' 831,2 | 825.5 | ***99*** |  |  |  |  | 831,2 | 825,5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.14. по ул. Кирова (на участке от 0 км + 624 м до 0 км + 368 м справа и слева) | 68.9 | 68.9 | ***100*** |  |  |  |  | 68,9 | 68,9 |  |  |
| 1.7. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, в том числе: | ***260,7*** | ***260,7*** | ***100*** |  |  |  |  | ***260,7*** | ***260,7*** |  |  |
| 1.7.1. перекресток пр. Ленина - ул. Космонавтов | 110,5 | 110,5 | ***100*** |  |  |  |  | 110,5 | 110,5 |  |  |
| 1.7.3. перекресток пр. Ленина - ул. Пушкина | 1 16,5 | 1 16,5 | ***100*** |  |  |  |  | 116,5 | 116,5 |  |  |
| 1.7.5. перекресток ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная | 33,7 | 33,7 | ***100*** |  |  |  |  | 33,7 | 33,7 |  |  |
| 1.8. Содержание объектов  дренажно-ливневой  канализации | ***972,7*** | ***972,7*** | ***100*** |  |  |  |  | ***972,7*** | ***972,7*** |  |  |
| 1.9. Содержание светофорных объектов, в том числе: | ***511,5*** | ***500,8*** | ***97*** |  |  |  |  | ***511,5*** | ***500,8*** |  |  |
| 1.9.1. содержание объектов | 418,9 | 418.9 | ***100*** |  |  |  |  | 418,9 | 418,9 |  |  |
| 1.9.2. покупка электрической энергии | 42.8 | 35.5 | ***82*** |  |  |  |  | 42,8 | 35,5 |  |  |
| 1.9.3. передача электрической энергии | 47,5 | 44,1 | ***92*** |  |  |  |  | 47,5 | 44,1 |  |  |
| 1.9.4, замена приборов учета электрической энергии | 2,3 | 2,2 | ***99*** |  |  |  |  | 2,3 | 2,2 |  |  |
| 1.10. Содержание объектов наружного освещения, в том числе: | ***14812,3*** | ***14021,7*** | ***95*** |  |  |  |  | ***14812,3*** | ***14021,8*** |  |  |
| 1.10.1. содержание объектов | 650,0 | 650,0 | ***100*** |  |  |  |  | 650,0 | 650,0 |  |  |
| 1.10.2. передача электрической энергии | 7098,4 | 6999.1 | ***98*** |  |  |  |  | 7098,4 | 6999,1 |  |  |
| 1.10.3. покупка электрической энергии | 7007,6 | 6336,5 | ***90*** |  |  |  |  | 7007:6 | 6336.5 |  |  |
| 1.10.4. электроснабжение ул. Низовки | 56,3 | 36,2 | ***64*** |  |  |  |  | 56,3 | 36,2 |  |  |
| 1.11. Установка стоек для дорожных знаков на автомобильных дорогах | ***16,8*** | ***16,8*** | ***100*** |  |  | ***16,8*** | ***16,8*** |  |  |  |  |
| 1.11.1. по ул. Кутузова | 6.1 | 6.1 | 100 |  |  | 6,1 | 6,1 |  |  |  |  |
| 1.11.2. по ул. Архангельской | 10,7 | 10,7 | ***100*** |  |  | **10,7** | 10,7 |  |  |  |  |
| 1.12. Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин) по ул. Архангельской, ул. Космонавтов, ул. Набережной им. Н. Островского, ул. Пушкина | ***213,1*** | ***213,1*** | ***100*** |  |  | ***59,1*** | ***59,1*** | ***154,0*** | ***154,0*** |  |  |
| 1.13. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования "Город Коряжма" | **300,2** | **0** | **0** |  |  |  |  | **300,2** |  |  |  |
| 1.14 Изготовление и  установка информационных табличек вблизи наземных регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов | ***58,2*** | ***58,2*** | ***100*** |  |  |  |  | ***58,2*** | ***58,2*** |  |  |
| 2.1. Содержание объектов озеленения | ***4899,3*** | ***4899,3*** | ***100*** |  |  |  |  | ***4899,3*** | ***4899,3*** |  |  |
| 2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного | ***60,2*** | ***60,2*** | ***100*** |  |  |  |  | ***60,2*** | ***60,2*** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 'объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Содержание фонтанов | ***60,0*** | ***60,0*** | ***100*** |  |  |  |  | ***60,0*** | ***60,0*** |  |  |
| 2.6. Свод деревьев | ***449,4*** | ***449,4*** | ***100*** |  |  |  |  | ***449,4*** | ***449,4*** |  |  |
| 2.7. Устройство контейнерной площадки между домами № 43А и 45Б по пр. Ленина с подъездом к ней | **135,9** | **0** | **0** |  |  |  |  | **135.9** |  |  |  |
| 2.8. Замена светильников наружного освещения | ***393,9*** | ***393,9*** | ***100*** |  |  | ***393,9*** | ***393,9*** |  |  |  |  |
| 2.9. Выкорчевка и перевозка пней | ***234,8*** | ***230,0*** | ***97*** |  |  |  |  | ***234,8*** | ***230,0*** |  |  |
| 2.10. Устройство клумбы на площади им. В. И. Ленина | ***42,1*** | ***42,1*** | ***100*** |  |  |  |  | ***42,1*** | ***42,1*** |  |  |
| 2.11. Восстановление линий освещения у дома № 14 по ул. имени Дыбцына | ***41,3*** | ***32,9*** | ***80*** |  |  |  |  | ***41,3*** | ***32,9*** |  |  |
| 2.12. Замена опоры наружного освещения по ул, имени Дыбцына напротив дома№ 16 | ***29,1*** | ***28,0*** | ***96*** |  |  |  |  | ***29,1*** | ***28,0*** |  |  |
| 2.13. Изготовление кронштейнов для установки дополнительных светильников у нерегулируемых пешеходных переходов напротив МОУ "СОШ № 3", МОУ "СОШ №4" | ***3,7*** | ***3,7*** | ***100*** |  |  |  |  | ***3,7*** | ***3****,****7*** |  |  |
| 3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов | ***1401,4*** | ***1227,2*** | ***87*** |  |  |  |  | ***1401,4*** | ***1227,2*** |  |  |
| 3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально­значимых маршрутах | ***761,3*** | ***761.3*** | ***100*** |  |  |  |  | ***761,3*** | ***761,3*** |  |  |
| 3.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для ка+егорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 К» 5-ФЗ "О ветеранах" | ***184,1*** | ***66,2*** | ***36*** |  |  | ***184,1*** | ***66,2*** |  |  |  |  |
| 3.4. Содержание МКУ "Организатор перевозок" | ***1657,9*** | ***1647*** | ***97*** |  |  | ***236,3*** | ***236,3*** | ***1421,6*** | ***1410,7*** |  |  |
| 3.5. Проведение технического обследования многоквартирных домов № 9, 11, 15 по ул. Матросова | ***75,0*** | ***75,0*** | ***100*** |  |  |  |  | ***75,0*** | ***75,0*** |  |  |
| 3.6. Установка домовых знаков на  многоквартирные дома (10 шт.) | ***20,0*** | ***20,0*** | ***100*** |  |  |  |  | ***20,0*** | ***20,0*** |  |  |
| 3.9. Устройство системы водоотведения по ул. Никольской | ***268,6*** | ***268****,***6** | ***100*** |  |  |  |  | ***268,6*** | ***268,6*** |  |  |
| 3.10. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе: | ***0,1*** | ***0,1*** | ***100*** |  |  |  |  | ***0,1*** | ***0,0*** |  |  |
| 3.11. Проведение технического обследования многоквартирного дома № 13 по ул. Матросова | ***30,0*** | ***30,0*** | ***100*** |  |  |  |  | ***30,0*** | ***30,0*** |  |  |
| 3.12. Изготовление и поставка защищенной | ***7****,****4*** | ***7,4*** | ***100*** |  |  |  |  | ***7,4*** | ***7,4*** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полиграфической  продукции уровня "В" "Карта маршрута регулярных перевозок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. Экспертиза сметной документации | *140,0* | *100,00* | *80* |  |  |  |  | *140,0* | *100,0* |  |  |
| Итого по программе: | **75179,1** | **73578,6** | **98** |  |  | **12634,3** | **12516,4** | **62544,8** | **61062,3** |  |  |

**Оценка эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы** | | | | | | |
| 1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | един. | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности | м2 | 100 | 95 | 95 | 10 | 8 |
| 3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно | % | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| 4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период | % | 2 | 2 | 100 | 10 | 8 |
| 5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта | чел./  час | 0 | 0 | 100 | 10 | 8 |
| 6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань | един. | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| 7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города | м2 | 1 | 1 | 100 | 10 | 8 |
| **2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде** | | | | | | |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | тыс. руб. | 75179,1 | 73578,6 | 98 | 8 | 1,6 |
| **3. Итоговая оценка эффективности** | | | | | | |
| ((8\*7)/7+1,6)=9,6 | | | | | | |

В результате итоговая оценка составляет **9,6** баллов, следовательно, программа реализуется эффективно.