Отчет

о реализации в 2020 году муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2025 годы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» на 2016-2025 годы утверждена постановлением администрации города от 31.05.2016 № 936 (с изменениями).

Специфика коммунальных сетей нашего города, отсутствие на территории города котельных, обслуживание сетей муниципальными унитарными предприятиями, позволяет разработать программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры включающую в себя только модернизацию имеющихся участков сетей.

В настоящее время в программе в качестве источника финансирования указано:

«средства организаций коммунального комплекса, осуществляющих на территории муниципального образования «Город Коряжма» эксплуатацию коммунальных сетей; бюджет муниципального образования «Город Коряжма» и бюджет Архангельской области (при условии участия в областной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры).»

В 2020 году средства областного и местного бюджетов на её реализацию не выделялись.

В 2020 году программа реализовывалась за счёт внебюджетных источников.

На сегодняшний день, препятствия для получения софинансирования из областного бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры не устранены, а именно:

Пунктом 14 Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, утверждённого постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 N 487-пп (ред. от 29.01.2019 N 33-пп, от 16.04.2019 N 187-пп, от 30.04.2019 N 232-пп, от 28.05.2019 N 278-пп, от 16.07.2019 N 370-пп, от 03.09.2019 N 481-пп, от 17.09.2019 N 500-пп, от 10.10.2019 N 563-пп, от 12.11.2019 N 617-пп) «Об утверждении государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2024 годы)» установлено, что:

«Финансирование работ на объектах ТЭК и/или ЖКХ, переданных в аренду (концессию) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды (концессии) обязанность по модернизации и капитальному ремонту данных объектов возложена на муниципальное образование либо если расходы арендаторов на модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или ЖКХ компенсируются муниципальными образованиями за счет сокращения величины арендной платы.

Субсидии не могут быть использованы заказчиками на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту имущества муниципальных унитарных предприятий, если такое имущество внесено в уставный фонд.»

Инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» и внесены в уставной фонд данного предприятия. Таким образом, областным законодательством создано искусственное препятствие для ремонта муниципальных сетей с привлечением средств областного бюджета если их обслуживают муниципальные унитарные предприятия.

Заявиться на включение замены изношенных участков городских сетей в региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры софинансируемую из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования «Город Коряжма» не имеет возможности, так как муниципальные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «ПУЖКХ», а согласно п.5 ст. 16.1. Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 473-ФЗ):

«Участниками региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры могут быть организации, которым на основании такой программы предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в соответствии с настоящим Федеральным законом и которые не являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями….»

Учитывая вышеизложенное, администрация города не имела правовой основы для возможности заявиться на выделение финансовых средств на модернизацию коммунальных сетей в областные программы на 2020 год.

В условиях дефицита бюджетных средств, выделение средств местного бюджета на капитальный ремонт коммунальных сетей целесообразно лишь как механизм привлечения областных денег, а такой механизм в настоящий период времени отсутствует.

Модернизация коммунальных сетей в 2020 году выполнялась МУП «ПУЖКХ» за счет внебюджетных средств.

Мероприятия по модернизации электрических сетей осуществлялись в 2020 году МУП «Горсвет» за счёт средств амортизации.

Запланированные мероприятия по программе в 2020 году:

МУП «Горсвет»

| № (по программе) | Наименование запланированных мероприятий по программе, адрес объекта | Объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |
| 4. | Электроснабжение |  |
| 4.45 | Прокладка кабельной линии Ленина2-Ленина 4 | 500,00 |
| 4.46 | Прокладка кабельной линии ТП 17 - Набережная 9 | 500,00 |
| 4.47 | Прокладка кабельной линии ТП 17 - Набережная 13 | 500,00 |
| 4.48 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400 | 400,00 |
| 4.49 | Модернизация силовой ВЛ в мк-н "Заречье" | 800,00 |
|  | Итого: | 2700,0 |

МУП «ПУЖКХ»

| № (по программе) | Наименование мероприятия, объекта, адреса объекта | Объем инвестиций (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.2 | Ремонт участка водопровода от ВК 271 до ВК 140 (2 микр.) | 2923 |
| 1.5 | Ремонт участка водопроводной сети от ВК/ПГ1-до ПГ -4 по ул. Архангельская (6 микрорайон) | 1914,75 |
|  | Итого водоснабжение: | 4837,75 |
| 2 | Теплоснабжение |  |
| 2.7 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 29А до ТК 29Б по ул. Советская от дома № 13 до ул. Архангельская | 10085,117 |
| 2.11 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 3А по ул. Сафьяна до ул. Кутузова | 4834,727 |
|  | Итого теплоснабжение: | 14919,84 |
| 3 | Водоотведение |  |
| 3.6 | Замена ветхого участка канализации от КК 6 до КК 0 по ул. Ленина | 1459 |
|  | Итого водоотведение: | 1459,00 |

Фактически выполненные мероприятия в 2020 году:

1. Перечень участков водопроводных, хозяйственно-фекальных, тепловых сетей отремонтированных в 2020 году.

МУП «ПУЖКХ»

| Наименование объекта | Объём, м.п. | Стоимость работ по договору |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | в т.ч. НДС |
| Тепловые сети |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |
| Ремонт участка теплосети от ТК 29 до ТК 29А | ст. в ППУ 2Ø 500 мм 50 м, Ø 125 мм 1.5 м, изготовление и установка тройника-1 шт, наращивание стенок камеры | 2 628,877 | 438,146 |
| Ремонт участка теплосети от ТК 28 до ТК 29 (подающий трубопровод) | ст. в ППУ Ø 500 мм 132 м, наращивание стенок лотка | 3 789, 533 | 631,589 |
| Инвестиционная программа |  |  |  |
| Замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от ТК 22А до МДОУ № 5 | ст. в ППУ 2 Ø 100- 97 м | 1 749, 600 | 291,600 |
| Замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от ТК 15 А до т.30 возле дома № 35 по пр. Ленина | ст. в ППУ 2 Ø 150- 62 м | 1 069,00 | - |
| Итого по тепловым сетям |  | 9 237,01 |  |
| Хозфекальные канализационные сети |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |
| Замена хозфекальных канализационных колодцев | колодец диам. 1000мм-2 ед. | 225,1 | - |
| Ремонт канализации от КК 68 до КК46,от дома № 35 по пр. Ленина в сторону школы-интернат | прокол диам-200 мм-10 м, диам-200 мм-50 м | 228,9 | - |
| Восстановительные работы с привлечением подрядной организации |  |  |  |
| Выполнение подготовительных и демонтажных работ для реконструкции хозфекального колодца |  | 30,832 | 4,703 |
| Реконструкция колодца хозфекальной канализации 14 квартала | 1 ед | 86,010 | 13,120 |
| Выполнение работ по монтажу канализационных трубопроводов, колодца хозфекальной канализации | 12 м | 91,321 | 13,930 |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Монтаж тельфера на КНС 3А(с использованием давальческого материала) | 1 ед | 45,036 | 7,506 |
| Итого по хозфекальным канализационным сетям |  | 707,199 |  |
| Водопроводные сети |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |
| Ремонт участка водопроводной сети от ВК 195/ПГ до вводов в дома №3, 3А по пр. Ломоносова | диам. 110 мм-136 м диам. 63 мм-36 м | 579,052 | 96,508 |
| Ремонт участка водопроводной сети от ВК 197 у дома 3а по пр. Ломоносова до т .1 у дома 32А по пр. Ленина | диам. 160 мм-232 м диам. 110 мм-27 м | 960,797 | 149,233 |
| Покупка материалов для проведения работ по замене задвижек в ВК на водоводе № 3 | 3 ед | 604, 352 | 100, 725 |
| Итого по водопроводным сетям |  | 2 144,201 |  |

2. Перечень участков электроснабжения отремонтированных в 2020 году.

МУП «Горсвет»

| Электроснабжение |  |
| --- | --- |
| Воздушная линия электропередач в 17,19 кварталах (Протяженность 1002 м) адрес: микрорайон «Зеленый 1» | 1159,00 ООО «Стройэлектромонтаж», ООО «ПМК-Энерго», ООО «Электротехцентр Плюс» |
| ВЛ электропередач 0,4 кВ КШ № 2-РШ №1 по улице Матросова (протяженность 138 м) адрес: улица Матросова | 115,16 Хозяйственный способ |
| ВЛ электропередач № 1 0,4 кВ с ТП № 70(протяженностть 400 м) адрес: микрорайон «Зеленый 1, 19 квартал | 465,98 «Стройэлектромонтаж» |
| КЛ 6 кВ от РП-3-ТП 70 с трансформаторной подстанцией ТП № 70 (протяженнность 709 м) | 866,53 «Стройэлектромонтаж» |
| Итого: | 2607,27 |

В течение 2020 года обеспечена стабильная работа муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Не зарегистрировано аварий на коммунальных сетях города. Обеспечено устойчивое теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов городской инфраструктуры в зимний период.

Ремонтные работы в 2020 году коммунальных сетей проводились за счет тарифной составляющей МУП «ПУ ЖКХ».