Информация

о реализации за 2016 год программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2025 годы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2025 годы утверждена постановлением администрации города от 31.05.2016 № 935.

Специфика коммунальных сетей нашего города, отсутствие на территории города котельных, обслуживание сетей муниципальными унитарными предприятиями, позволяет разработать программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры включающую в себя только модернизацию имеющихся участков сетей.

В настоящее время в программе в качестве источника финансирования указано:

«средства организаций коммунального комплекса, осуществляющих на территории муниципального образования «Город Коряжма» эксплуатацию коммунальных сетей; бюджет муниципального образования «Город Коряжма» и бюджет Архангельской области (при условии участия в областной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры).»

В 2016 году средства областного и местного бюджетов на её реализацию не выделялись.

В 2016 году программа реализовывалась за счёт внебюджетных источников.

На сегодняшний день, препятствия для получения софинансирования из областного бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры не устранены, а именно:

Пунктом 14 Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, утверждённого постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 N 487-пп (ред. от 29.12.2016) "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)" установлено, что:

«Субсидии не могут быть использованы заказчиками на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту имущества муниципальных унитарных предприятий, если такое имущество внесено в уставный фонд.»

Инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» и внесены в уставной фонд данного предприятия. Таким образом, областным законодательством создано искусственное препятствие для ремонта муниципальных сетей с привлечением средств областного бюджета если их обслуживают муниципальные унитарные предприятия.

2) Заявиться на включение замены изношенных участков городских сетей в региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры софинансируемую из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования «Город Коряжма» не имеет возможности, так как муниципальные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «ПУЖКХ», а согласно п.5 ст. 16.1. Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства":

«Участниками региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры могут быть организации, которым на основании такой программы предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в соответствии с настоящим Федеральным законом и которые не являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями….»

Учитывая вышеизложенное, администрация города не имела правовой основы для возможности заявиться на выделение финансовых средств на модернизацию коммунальных сетей в областные программы на 2016 год. В условиях дефицита бюджетных средств, выделение средств местного бюджета на капитальный ремонт коммунальных сетей целесообразно лишь  как механизм привлечения областных денег, а такой механизм в настоящий период времени отсутствует.

Модернизация коммунальных сетей выполнялась МУП «ПУЖКХ» за счет внебюджетных средств.

Мероприятия по модернизации электрических сетей осуществлялись в 2016 году МУП «Горсвет» за счёт средств амортизации.

Запланированные мероприятия по программе:

| № | Наименование запланированных мероприятий по программе, адрес объекта | Объём запланированных инвестиций тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |
| 1. | #### Водоснабжение |  |
| 1.4 | Модернизация участка водопроводной сети от ВК/ПГ1 по ул. Архангельская возле дома №31до ПГ4 по ул. Глейха | 1420,33 |
| 1.8 | Ремонт участка водопроводной сети участок от ПГ/ВК11 по ул. Чапаева до ПГ/ВК5 по ул. Строителей. | 1290 |
|  | Итого: | 2710,33 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 2710,33 |
| 2. | #### Теплоснабжение |  |
| 2.1 | Ремонт участка теплотрассы от ввода в дом № 7 по ул. Театральная до ТК 96 у дома № 1 по ул. Театральная | 4340,664 |
| 2.2 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 24 у дома № 8 по пр. Ломоносова до ТК 23 у дома № 10а по пр. Ломоносова | 4836,297 |
|  | Итого: | 9176,961 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 9176,961 |
| 4. | Электроснабжение |  |
| 4.24 | Прокладка кабельной линии ТП 18 - Д/С №6 «Солнышко» с установкой КШ | 850,0 |
| 4.25 | Прокладка кабельной линии ТП 18- Ленина 13 с установкой КШ Ленина 11, Ленина 13 | 950,0 |
| 4.26 | Прокладка кабельной ТП-18 – Набережная 36А – Набережная 36 с установкой КШ | 850,0 |
| 4.27 | Прокладка кабельной линии Пушкина 6- Пушкина 4 с установкой КШ | 800,0 |
| 4.28 | Прокладка кабельной линии Пушкина 2- Пушкина 4 | 650,0 |
|  | Итого: | 4100,0 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 4100,0 |

Фактически выполненные мероприятия:

| № | Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость работ (инвестиции) тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |
| 1. | #### Водоснабжение |  |
| 1.1 | Мероприятие программы п.1.4. Модернизация участка водопроводной сети от ВК/ПГ1 по ул. Архангельская возле дома №31до ПГ4 по ул. Глейха | 1161,0 |
| 1.2 | Мероприятие программы п.1.8. Ремонт участка водопроводной сети участок от ПГ/ВК11 по ул. Чапаева до ПГ/ВК5 по ул. Строителей. | 1182,0 |
|  | Итого: | 2343,0 |
| 2. | #### Теплоснабжение |  |
| 2.1. | Мероприятие программы п.2.2. Ремонт участка теплотрассы от ТК 24 у дома № 8 по пр. Ломоносова до ТК 23 у дома № 10а по пр. Ломоносова | 4836,0 |
| 2.2. | Мероприятие вне программы Ремонт участка теплотрассы от ТК 22А до ТК 22Б у дома № 9 «В» по ул.Архангельской | 3340,0 |
| 2.3. | Мероприятие вне программы Капитальный ремонт изоляции с частичной заменой трубопровода участка теплосети в районе ул.Ленина, 75 | 1186,0 |
| 2.4. | Мероприятие вне программы Ремонт лотков теплосети | 235,4188,3 |
|  | Итого: | 9597,4 |
| 3. | #### Водоотведение |  |
| 3.1. | Мероприятие вне программы Приобретение насоса для перекачки сточных вод СМ 200-15-400б-4 | 295,2 |
|  | Итого: | 295,2 |
| 4. | Электроснабжение |  |
| 4.1 | Прокладка кабельной линии ТП 18 - Д/С №6 «Солнышко» с установкой КШ | 239,65 ООО «Альтернатива-СЕРВИС» |
| 4.2. | Прокладка кабельной линии ТП 18- Ленина 13 с установкой КШ Ленина 11, Ленина 13 | 326,81 ООО «Альтернатива-СЕРВИС» |
| 4.3. | Прокладка кабельной ТП-18 – Набережная 36А – Набережная 36 с установкой КШ | 325,57 ООО «Альтернатива-СЕРВИС» |
| 4.4. | Прокладка кабельной линии Пушкина 6- Пушкина 4 с установкой КШ | 240,81 ООО «Альтернатива-СЕРВИС» |
| 4.5. | Прокладка кабельной линии Пушкина 2- Пушкина 4 | 220,71 ООО «Альтернатива-СЕРВИС» |
|  | Итого: | 1353,55 |