Отчет

о реализации за 2019 год программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании

«Город Коряжма» на 2016-2025 годы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2025 годы утверждена постановлением администрации города от 31.05.2016 № 936 (с изменениями от 29.06.2017 № 971).

Специфика коммунальных сетей нашего города, отсутствие на территории города котельных, обслуживание сетей муниципальными унитарными предприятиями, позволяет разработать программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры включающую в себя только модернизацию имеющихся участков сетей.

В настоящее время в программе в качестве источника финансирования указано:

«средства организаций коммунального комплекса, осуществляющих на территории муниципального образования «Город Коряжма» эксплуатацию коммунальных сетей; бюджет муниципального образования «Город Коряжма» и бюджет Архангельской области (при условии участия в областной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры).»

В 2019 году средства областного и местного бюджетов на её реализацию не выделялись.

В 2019 году программа реализовывалась за счёт внебюджетных источников.

На сегодняшний день, препятствия для получения софинансирования из областного бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры не устранены, а именно:

Пунктом 14 Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, утверждённого постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 N 487-пп (ред. от 29.01.2019 N 33-пп, от 16.04.2019 N 187-пп, от 30.04.2019 N 232-пп, от 28.05.2019 N 278-пп, от 16.07.2019 N 370-пп, от 03.09.2019 N 481-пп, от 17.09.2019 N 500-пп, от 10.10.2019 N 563-пп, от 12.11.2019 N 617-пп) "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2024 годы)" установлено, что:

«Финансирование работ на объектах ТЭК и/или ЖКХ, переданных в аренду (концессию) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды (концессии) обязанность по модернизации и капитальному ремонту данных объектов возложена на муниципальное образование либо если расходы арендаторов на модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или ЖКХ компенсируются муниципальными образованиями за счет сокращения величины арендной платы.

Субсидии не могут быть использованы заказчиками на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту имущества муниципальных унитарных предприятий, если такое имущество внесено в уставный фонд.»

Инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» и внесены в уставной фонд данного предприятия. Таким образом, областным законодательством создано искусственное препятствие для ремонта муниципальных сетей с привлечением средств областного бюджета если их обслуживают муниципальные унитарные предприятия.

2) Заявиться на включение замены изношенных участков городских сетей в региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры софинансируемую из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования «Город Коряжма» не имеет возможности, так как муниципальные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «ПУЖКХ», а согласно п.5 ст. 16.1. Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 473-ФЗ):

«Участниками региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры могут быть организации, которым на основании такой программы предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в соответствии с настоящим Федеральным законом и которые не являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями….»

Учитывая вышеизложенное, администрация города не имела правовой основы для возможности заявиться на выделение финансовых средств на модернизацию коммунальных сетей в областные программы на 2019 год. В условиях дефицита бюджетных средств, выделение средств местного бюджета на капитальный ремонт коммунальных сетей целесообразно лишь  как механизм привлечения областных денег на условиях софинансирования, а такой механизм в настоящий период времени отсутствует.

Модернизация коммунальных сетей в 2019 году выполнялась МУП «ПУЖКХ» за счет внебюджетных средств.

Мероприятия по модернизации электрических сетей осуществлялись в 2019 году МУП «Горсвет» за счёт средств амортизации.

Запланированные мероприятия по программе

в 2019 году:

| № | Наименование запланированных мероприятий по программе, адрес объекта | Объём запланированных инвестиций тыс.руб 2019 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | #### Водоснабжение |  |
| 1.2 | Ремонт участка водовода № 2 от ВК ул.Архангельская,4 до ВК 5 по пр. Ломоносова (при реализации инвест. программы) | 6232,445 |
|  | Итого: | 6232,445 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 6232,445 |
| 2. | #### Теплоснабжение |  |
| 2.17 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 29 до ТК 29А по ул.Советской | 5288,61 |
| 2.19 | Ремонт теплотрассы от ТК 3А до ТК 3 по ул.Сафьяна | 8652,87 |
|  | Итого: | 13941,48 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 13941,48 |
| 3. | #### Водоотведение |  |
| 3.1 | Замена ветхого аварийного участка от КК30 до КК92 по ул.Дыбцына (при реализации инвест.программы) | 1337,327 |
|  | Итого: | 1337,27 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 1337,27 |
| 4. | Электроснабжение |  |
| 4.1 | Замена кабельной линии ТП4-Лермонтова15 | 300,00 |
| 4.2 | Замена кабельной линии ТП4-Кутузова 5 | 180,00 |
| 4.3 | Замена кабельной линии Лермонтова13-Кутузова7 | 150,00 |
| 4.4 | Замена кабельной линии Кутузова 7-Кутузова 5 | 180,00 |
| 4.5 | Замена кабельной линии ТП 4 - Кутузова3 | 370,00 |
| 4.6 | Замена кабельной линии ТП 4 - Дыбцына 8 | 340,00 |
|  | Итого: | 4220,00 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 4220,00 |

В 2019 году фактически выполненные мероприятия:

1.Перечень участков водопроводных, хозяйственно-фекальных, тепловых сетей отремонтированных в 2019 году.

МУП «ПУЖКХ»

| Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость работ (инвестиции) тыс.руб |
| --- | --- |
| Тепловые сети |  |
| Ремонт участка теплосети от ТК 60 до ТК 64 по ул.Лермонтова; 2  400 | 4991,4 |
| Ремонт участка теплосети от ТК 72 до ТК 113 по ул.Гоголя ; 2  200 | 2100,0 |
| Замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от ТК 74 до здания профилактория «Заря» по ул.Пушкина,22; 2  100 | 2485,5 |
| Всего по тепловым сетям: | 9576,9 |
| Хозфекальные канализационные сети |  |
| Ремонт приемной камеры на КНС №1 (установка насосного агрегата, эл. тали -1 шт., ремонт настила) | 440,4 |
| #### Всего по хозфекальным канализационным сетям: | 440,0 |
| Водопроводные сети |  |
| Ремонт участка водопроводных сетей по улице Гоголя от т.1 до т.2(вдоль домов № 18 , № 20 по ул. Гоголя), от ВК 161 до т.3(вдоль домов№ 16 № 14 по ул. Гоголя) от ВК 159 до вводной задвижки в здания № 6, № 12, №14,14А по ул. Гоголя.  63 мм, .  160 мм | 1670,0 |
| Всего по водопроводным сетям: | 1670,0 |

2.Перечень участков электроснабжения отремонтированных в 2019 году.

МУП «Горсвет»

| Электроснабжение |  |
| --- | --- |
| Воздушная линия электропередач в 17,19 кварталах (Протяженность 1002 м) адрес: микрорайон «Зеленый 1» | 1159,00 ООО «Стройэлектромонтаж», ООО «ПМК-Энерго», ООО «Электротехцентр Плюс» |
| ВЛ электропередач 0,4 кВ КШ № 2-РШ №1 по улице Матросова (протяженность 138 м) адрес: улица Матросова | 115,16 Хозяйственный способ |
| ВЛ электропередач № 1 0,4 кВ с ТП № 70(протяженностть 400 м) адрес: микрорайон «Зеленый 1, 19 квартал | 465,98 «Стройэлектромонтаж» |
| КЛ 6 кВ от РП-3-ТП 70 с трансформаторной подстанцией ТП № 70 (протяженнность 709 м) | 866,53 «Стройэлектромонтаж» |
| Итого: | 2607,27 |

В течение 2019 года обеспечена стабильная работа муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Не зарегистрировано аварий на коммунальных сетях города. Обеспечено устойчивое теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов городской инфраструктуры в зимний период.

Ремонтные работы в 2019 году коммунальных сетей проводились за счет тарифной составляющей МУП «ПУ ЖКХ».