| Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Администрация города) Управление муниципального хозяйства и градостроительства ##### Ленина просп., д. 29, г. Коряжма, Архангельская область, 165650 Тел. (81850) 3-14-92, 3-48-10 (приемная) Факс: (81850) 3-43-48 E-mail: zam2@koradm.ru |  |  |  | Главе городского округа Архангельской области «Город Коряжма» Ткачу А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28.02.2022 | № | 807 |  |
| На № |  | от |  |  |

Информация

о реализации в 2021 году муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2025 годы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» на 2016-2025 годы утверждена постановлением администрации города от 31.05.2016 № 936 (с изменениями).

Специфика коммунальных сетей нашего города, отсутствие на территории города котельных, обслуживание сетей муниципальными унитарными предприятиями, позволяет разработать программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры включающую в себя только модернизацию имеющихся участков сетей.

В настоящее время в программе в качестве источника финансирования указано:

«средства организаций коммунального комплекса, осуществляющих на территории муниципального образования «Город Коряжма» эксплуатацию коммунальных сетей; бюджет муниципального образования «Город Коряжма» и бюджет Архангельской области (при условии участия в областной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры).»

В 2021 году средства областного и местного бюджетов на её реализацию не выделялись.

В 2021 году программа реализовывалась за счёт внебюджетных источников.

На сегодняшний день, препятствия для получения софинансирования из областного бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры не устранены, а именно:

Пунктом 14 Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, утверждённого постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 N 487-пп (ред. от 29.01.2019 N 33-пп, от 16.04.2019 N 187-пп, от 30.04.2019 N 232-пп, от 28.05.2019 N 278-пп, от 16.07.2019 N 370-пп, от 03.09.2019 N 481-пп, от 17.09.2019 N 500-пп, от 10.10.2019 N 563-пп, от 12.11.2019 N 617-пп) «Об утверждении государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2024 годы)» установлено, что:

«Финансирование работ на объектах ТЭК и/или ЖКХ, переданных в аренду (концессию) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды (концессии) обязанность по модернизации и капитальному ремонту данных объектов возложена на муниципальное образование либо если расходы арендаторов на модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или ЖКХ компенсируются муниципальными образованиями за счет сокращения величины арендной платы.

Субсидии не могут быть использованы заказчиками на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту имущества муниципальных унитарных предприятий, если такое имущество внесено в уставный фонд.»

Инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» и внесены в уставной фонд данного предприятия. Таким образом, областным законодательством создано искусственное препятствие для ремонта муниципальных сетей с привлечением средств областного бюджета если их обслуживают муниципальные унитарные предприятия.

Заявиться на включение замены изношенных участков городских сетей в региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры софинансируемую из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования «Город Коряжма» не имеет возможности, так как муниципальные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «ПУЖКХ», а согласно п.5 ст. 16.1. Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 473-ФЗ):

«Участниками региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры могут быть организации, которым на основании такой программы предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в соответствии с настоящим Федеральным законом и которые не являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями….»

Учитывая вышеизложенное, администрация города не имела правовой основы для возможности заявиться на выделение финансовых средств на модернизацию коммунальных сетей в областные программы на 2020 год.

В условиях дефицита бюджетных средств, выделение средств местного бюджета на капитальный ремонт коммунальных сетей целесообразно лишь как механизм привлечения областных денег, а такой механизм в настоящий период времени отсутствует.

Модернизация коммунальных сетей в 2021 году выполнялась МУП «ПУЖКХ» за счет внебюджетных средств.

Мероприятия по модернизации электрических сетей осуществлялись в 2021 году МУП «Горсвет» за счёт средств амортизации.

Запланированные мероприятия по программе в 2021 году:

МУП «Горсвет»

| № (по программе) | Наименование запланированных мероприятий по программе, адрес объекта | Объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |
| 4. | Электроснабжение |  |
| 4.45 | Прокладка кабельной линии Ленина2-Ленина 4 | 500,00 |
| 4.46 | Прокладка кабельной линии ТП 17 - Набережная 9 | 500,00 |
| 4.47 | Прокладка кабельной линии ТП 17 - Набережная 13 | 500,00 |
| 4.48 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400 | 400,00 |
| 4.49 | Модернизация силовой ВЛ в мк-н "Заречье" | 800,00 |
|  | Итого: | 2700,0 |

МУП «ПУЖКХ»

| № (по программе) | Наименование мероприятия, объекта, адреса объекта | Объем инвестиций (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.2 | Ремонт участка водопровода от ВК 271 до ВК 140 (2 микр.) | 2923 |
| 1.5 | Ремонт участка водопроводной сети от ВК/ПГ1-до ПГ -4 по ул. Архангельская (6 микрорайон) | 1914,75 |
|  | Итого водоснабжение: | 4837,75 |
| 2 | Теплоснабжение |  |
| 2.7 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 29А до ТК 29Б по ул. Советская от дома № 13 до ул. Архангельская | 10085,117 |
| 2.11 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 3А по ул. Сафьяна до ул. Кутузова | 4834,727 |
|  | Итого теплоснабжение: | 14919,84 |
| 3 | Водоотведение |  |
| 3.6 | Замена ветхого участка канализации от КК 6 до КК 0 по ул. Ленина | 1459 |
|  | Итого водоотведение: | 1459,00 |

Фактически выполненные мероприятия в 2021 году:

1. Перечень участков водопроводных, хозяйственно-фекальных, тепловых сетей отремонтированных в 2021 году.

МУП «ПУЖКХ»

| Наименование | Протяженность отремонтированных участков, км | Стоимость ремонта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |
| Ремонт участка теплосети от ТК 24 до ТК 24А 2  500 | 0,08 | 4 412,08 |
| Ремонт в тепловой камере ТК8 (2  200 – 4 м., компенсатор д.500 – 1 шт., компенсатор д.600 – 2 шт.) | 0,4 | 1 995,8 |
| Инвестиционная программа |  |  |
| Замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от т.4 до ввода в дом № 3 по ул. Пушкина (2  100 – 91 м, 2  150 – 42 м., 2  125 – 6 м) | 0,139 |  |
| Подготовка проектной документации теплоснабжение: замена участка теплотрассы, расположенной: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Пушкина д.3-д.5 | – | 20,0 |
| Всего по тепловым сетям: | 0,619 | 6427,8 |
| Хозфекальные канализационные сети |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |
| Замена хозфекальных канализационных колодцев (диаметром 1000 мм – 2 ед.) | – | 565,4 |
| Всего по хозфекальным канализационным сетям: | – | 565,4 |
| Водопроводные сети |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |
| Ремонт участка водопроводной сети от ВК 210 до ВК 212, до домов № 7А, 7Б по пр. имени М. В. Ломоносова ( 165 – 160 м,  63 – 85 м) | 0,245 | 1 225,0 |
| Ремонт участка водопроводной сети от ВК 207 до ВК 210 (3 мкр.) ( 160 – 130 м,  63 – 50 м,  110 – 18 м) | 0,198 | 934,6 |
| Всего по водопроводным сетям: | 0,443 км. | 2 159,6 тыс. руб. |

2. Перечень участков электроснабжения отремонтированных в 2021 году.

МУП «Горсвет»

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ 0,4 кВ СИП на РТС «Коряжма» | 313,31 |
| 2. | ВЛ электропередач №2 0,4кВ с ТП №70 | 447,56 |
|  | Итого: | 760,87 |

В течение 2021 года обеспечена стабильная работа муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Не зарегистрировано аварий на коммунальных сетях города. Обеспечено устойчивое теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов городской инфраструктуры в зимний период.

Ремонтные работы в 2021 году коммунальных сетей проводились за счет тарифной составляющей МУП «ПУ ЖКХ».

Заместитель главы муниципального

образования по городскому хозяйству,

начальника управления муниципального

хозяйства и градостроительства                                            Е.В. Гайдамавичене

Тренина Ольга Сергеевна

(81850)3-48-19