Информация

о реализации в 2022 году муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском округе Архангельской области «Город Коряжма»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» утверждена постановлением администрации города от 31.05.2016 № 936 (с изменениями).

Специфика коммунальных сетей нашего города, отсутствие на территории города котельных, обслуживание сетей муниципальными унитарными предприятиями, позволяет разработать программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры включающую в себя только модернизацию имеющихся участков сетей.

В настоящее время в программе в качестве источника финансирования указано:

«средства организаций коммунального комплекса, осуществляющих на территории муниципального образования «Город Коряжма» эксплуатацию коммунальных сетей; бюджет муниципального образования «Город Коряжма» и бюджет Архангельской области (при условии участия в областной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры).»

В 2022 году средства областного и местного бюджетов на её реализацию не выделялись.

В 2022 году программа реализовывалась за счёт внебюджетных источников.

На сегодняшний день, препятствия для получения софинансирования из областного бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры не устранены, а именно:

Пунктом 14 Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, утверждённого постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 N 487-пп (ред. от 29.01.2019 N 33-пп, от 16.04.2019 N 187-пп, от 30.04.2019 N 232-пп, от 28.05.2019 N 278-пп, от 16.07.2019 N 370-пп, от 03.09.2019 N 481-пп, от 17.09.2019 N 500-пп, от 10.10.2019 N 563-пп, от 12.11.2019 N 617-пп) «Об утверждении государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2024 годы)» установлено, что:

«Финансирование работ на объектах ТЭК и/или ЖКХ, переданных в аренду (концессию) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды (концессии) обязанность по модернизации и капитальному ремонту данных объектов возложена на муниципальное образование либо если расходы арендаторов на модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или ЖКХ компенсируются муниципальными образованиями за счет сокращения величины арендной платы.

Субсидии не могут быть использованы заказчиками на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту имущества муниципальных унитарных предприятий, если такое имущество внесено в уставный фонд.»

Инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» и внесены в уставной фонд данного предприятия. Таким образом, областным законодательством создано искусственное препятствие для ремонта муниципальных сетей с привлечением средств областного бюджета если их обслуживают муниципальные унитарные предприятия.

Заявиться на включение замены изношенных участков городских сетей в региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры софинансируемую из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования «Город Коряжма» не имеет возможности, так как муниципальные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «ПУЖКХ», а согласно п.5 ст. 16.1. Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 473-ФЗ):

«Участниками региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры могут быть организации, которым на основании такой программы предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в соответствии с настоящим Федеральным законом и которые не являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями….»

Учитывая вышеизложенное, администрация города не имела правовой основы для возможности заявиться на выделение финансовых средств на модернизацию коммунальных сетей в областные программы на 2022 год.

В условиях дефицита бюджетных средств, выделение средств местного бюджета на капитальный ремонт коммунальных сетей целесообразно лишь как механизм привлечения областных денег, а такой механизм в настоящий период времени отсутствует.

Модернизация коммунальных сетей в 2022 году выполнялась МУП «ПУЖКХ» за счет тарифной составляющей.

Мероприятия по модернизации электрических сетей осуществлялись в 2022 году МУП «Горсвет» за счёт средств амортизации.

Запланированные мероприятия по программе в 2022 году:

МУП «Горсвет»

| № (по программе) | Наименование запланированных мероприятий по программе, адрес объекта | Объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 4. | Электроснабжение |  |
| 4.21 | Замена кабельных шкафов | 400,0 |
| 4.22 | Прокладка кабельной линии ТП 17- Набережная 9 | 500,0 |
| 4.23 | Прокладка кабельной линии ТП 17- Набережная 13 | 500,0 |
|  | Итого: | 1400,0 |

МУП «ПУЖКХ»

| № (по программе) | Наименование мероприятия, объекта, адреса объекта | Объем инвестиций (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.6 | Ремонт участка водопроводной сети от ВК 1 до ВК /ПГ518 по ул. Матросова. | 1971,54 |
|  | Итого водоснабжение: | 1971,54 |
| 2 | Теплоснабжение |  |
| 2.4 | Ремонт участка теплотрассы от станции подмешивания до ТК 51 по ул. Лермонтова | 4019,74 |
|  | Итого теплоснабжение: | 4019,74 |
| 3 | Водоотведение |  |
| 3.4 | Замена ветхого участка канализации от КК64 до КК74 по ул. Ленина | 1200,00 |
|  | Итого водоотведение: | 1200,00 |

Фактически выполненные мероприятия в 2022 году:

1. Перечень участков водопроводных, хозяйственно-фекальных, тепловых сетей отремонтированных в 2022 году.

МУП «ПУЖКХ»

| п/п | Наименование объекта | Объём, м | Стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |
| 1. | Ремонт участка теплосети от ТК 25 до ТК 26 (от дома № 5 до дома №5А по пр. Ломоносова) | 2Ø 500 мм 152 м, компенсатор Ø 500 -2 шт, полуотвод Ø 500 -4 шт | 12 846 231,74 |
| 2. | Ремонт участка теплосети от ТК53 Г до ТК 53 В по ул. Набережная с вводом в дома № 3 по ул. Сафьяна, № 9 по ул. Набережная | 2 ø 100мм-56м, 2 ø 150мм-96м | 1 585 126,88 |
|  | Итого по ремонту тепловых сетей: | 304 | 14 431 358,62 |
| Хозфекальные канализационные сети |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |
| 1. | Ремонт участка хозфекальной канализации от КК 54 до КК 60 по ул. Строителей | ø 200 мм- 16 м | 549 857,00 |
|  | Всего по ремонту хозфекальной канализационной сети: | 16 | 549 857,00 |
| Водопроводные сети |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |
| 1. | Ремонт участка водопроводной сети от ВК 221/ПГ до ВК 202, ввода в дома 12,12а,12б по ул. Советская | диам. 160 мм-175 м, прокол диам. 160 мм-10 м, диам. 63 мм-35 м, прокол диам. 200 мм-14 м | 2 091 726,08 |
|  | Всего по ремонту водопроводных сетей: | 234 | 2 091 726,08 |

2.Перечень участков электроснабжения отремонтированных в 2022 году

МУП «Горсвет»

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация электрических сетей по ул. Лесной, 0,7 км. | 667,00 |
|  | Итого: | 667,00 |

В течение 2022 года обеспечена стабильная работа муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Не зарегистрировано аварий на коммунальных сетях города. Обеспечено устойчивое теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов городской инфраструктуры в зимний период.