Информация

о реализации за 2018 год программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2025 годы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2025 годы утверждена постановлением администрации города от 31.05.2016 № 935 (с изменениями от 29.06.2017 № 971).

Специфика коммунальных сетей нашего города, отсутствие на территории города котельных, обслуживание сетей муниципальными унитарными предприятиями, позволяет разработать программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры включающую в себя только модернизацию имеющихся участков сетей.

В настоящее время в программе в качестве источника финансирования указано:

«средства организаций коммунального комплекса, осуществляющих на территории муниципального образования «Город Коряжма» эксплуатацию коммунальных сетей; бюджет муниципального образования «Город Коряжма» и бюджет Архангельской области (при условии участия в областной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры).»

В 2018 году средства областного и местного бюджетов на её реализацию не выделялись.

В 2018 году программа реализовывалась за счёт внебюджетных источников.

На сегодняшний день, препятствия для получения софинансирования из областного бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры не устранены, а именно:

Пунктом 14 Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, утверждённого постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 N 487-пп (ред. от 29.01.2019) "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2024 годы)" установлено, что:

«Финансирование работ на объектах ТЭК и/или ЖКХ, переданных в аренду (концессию) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды (концессии) обязанность по модернизации и капитальному ремонту данных объектов возложена на муниципальное образование либо если расходы арендаторов на модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или ЖКХ компенсируются муниципальными образованиями за счет сокращения величины арендной платы.

Субсидии не могут быть использованы заказчиками на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту имущества муниципальных унитарных предприятий, если такое имущество внесено в уставный фонд.»

Инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» и внесены в уставной фонд данного предприятия. Таким образом, областным законодательством создано искусственное препятствие для ремонта муниципальных сетей с привлечением средств областного бюджета если их обслуживают муниципальные унитарные предприятия.

2) Заявиться на включение замены изношенных участков городских сетей в региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры софинансируемую из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования «Город Коряжма» не имеет возможности, так как муниципальные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «ПУЖКХ», а согласно п.5 ст. 16.1. Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства":

«Участниками региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры могут быть организации, которым на основании такой программы предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в соответствии с настоящим Федеральным законом и которые не являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями….»

Учитывая вышеизложенное, администрация города не имела правовой основы для возможности заявиться на выделение финансовых средств на модернизацию коммунальных сетей в областные программы на 2018 год. В условиях дефицита бюджетных средств, выделение средств местного бюджета на капитальный ремонт коммунальных сетей целесообразно лишь  как механизм привлечения областных денег, а такой механизм в настоящий период времени отсутствует.

Модернизация коммунальных сетей выполнялась МУП «ПУЖКХ» за счет внебюджетных средств.

Мероприятия по модернизации электрических сетей осуществлялись в 2018 году МУП «Горсвет» за счёт средств амортизации.

Запланированные мероприятия по программе:

| № | Наименование запланированных мероприятий по программе, адрес объекта | Объём запланированных инвестиций тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |
| 1. | #### Водоснабжение |  |
| 1.2 | Ремонт участка водовода № 2 от ВК 17по ул. Пушкина до ул. Архангельская,4 (при реализации инвест. программа) | 5327,907 |
|  | Итого: | 5327,907 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 5327,907 |
| 2. | #### Теплоснабжение |  |
| 2.3 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 22А до ТК22Б у дома № 9В по ул. Архангельская | 4636,317 |
| 2.9 | Ремонт теплотрассы от ТК 38 по ул. Дыбцына до станции подмешивания | 5806,12 |
| 2.10 | Ремонт теплотрассы от ТК 13А до ж/д пр. Ленина,24(бюджетные средства) | 1899,35 |
|  | Итого: | 12341,79 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 12341,79 |
| 3. | #### Водоотведение |  |
| 3.3 | Замена ветхого аварийного участка канализации от колодца 25 до колодца 29(при реализации инвест. программа) | 2351,047 |
|  | Итого: | 2351,047 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 2351,047 |
| 4. | Электроснабжение |  |
| 4.10 | Приобретение в/вольтного кабеля ААшВ 3*185РП3-РП4 | 1600,0 |
| 4.11 | Приобретение и монтажоборудования РП 4 | 3200,0 |
|  | Итого: | 4800,0 |
|  | в том числе: местный бюджет | 0 |
|  | областной бюджет | 0 |
|  | внебюджетный источник | 4800,0 |

Фактически выполненные мероприятия:

| № | Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость работ (инвестиции) тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |
| 1. | #### Водоснабжение |  |
| 1.1 | Мероприятие вне программы. Ремонт участка водопроводной сети от ВК 2 у здания спортзала по ул.Дыбцына 13 до ВК 4 возле здания МЧС по ул.Сафьяна, 20. | 1424,7 |
|  | Итого: | 1424,7 |
| 2. | #### Теплоснабжение |  |
| 2.1. | Мероприятие вне программы Ремонт участка теплотрассы от ТК 14а до ТК 114 в 4 микрорайоне.  133 | 1922,6 |
| 2.2. | Мероприятие вне программы Ремонт участка теплотрассы от 25 до ТК 22 Б в районе дома № 9В по ул.Архангельской.  530 | 2381,2 |
| 2.3. | Мероприятие вне программы Замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от ТК 58 до ККДЦ.  100 | 884,1 |
| 2.4. | Мероприятие вне программы Замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от ТК130В до дома № 33 по ул.Архангельской.  80 | 1072,1 |
| 2.5. | Мероприятие вне программы Замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от Т.39 до дома № 21 по пр.Ленина.  80 | 688,9 |
|  | Итого: | 6948,8 |
| 4. | Электроснабжение |  |
| 4.1 | Мероприятие вне программы Электроснабжение 3-х ИЖД, создание инженерной, транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зелёный-1» в г.Коряжме | 1326,5 ООО «Стройэлектромонтаж» |
| 4.2. | Мероприятие вне программы Электроснабжение гаража с ТП-8 до РШ-1 | 68,4 МУП «Горсвет» |
| 4.3. | Мероприятие вне программы ЛЭП торгового павильона ул.Архангельская, д.3 | 71,6 МУП «Горсвет» |
|  | Итого: | 1499,5 |

Заместитель главы муниципального

образования по городскому хозяйству,

начальник управления   муниципального

хозяйства и градостроительства                                                                               А.С.Втюрин

Гайдамавичене Елена Владимировна

3-00-26