Отчет

о реализации в 2022 году муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды»

  - Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.

В 2022 году осуществлялась реализация муниципальной  программы  городского округа Архангельской области «Город Коряжма» «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города от 05.05.2017 № 616 (в редакции постановлений администрации города от 15.05.2017 № 638, от 08.06.2017 № 816,  от 21.06.2017 № 897, от 28.06.2017 № 963, от 07.07.2017 № 1013, от 14.11.2017 № 1642, от 26.12.2017 № 1880, от 02.02.2018 № 140, от 29.03.2018 № 406, от 20.04.2018 № 548, от 03.05.2018 № 589, от 25.05.2018 № 747, от 29.05.2018 № 775, от 06.06.2018 № 811, от 15.08.2018 № 1155, от 24.08.2018 № 1202, от 30.08.2018 № 1237, от 24.09.2018 № 1323, от 29.10.2018 № 1538, от 14.11.2018 № 1616, от 21.11.2018 № 1652, от 10.12.2018 № 1734, от 11.01.2019 № 15, от 28.02.2019 № 265, от 01.04.2019 № 416, от 09.04.2019 № 460, от 08.05.2019 № 604, от 28.05.2019 № 687, от 03.06.2019 № 756, от 10.10.2019 № 1424, от 11.11.2019 № 1574, от 12.12.2019 № 1782, от 20.12.2019 № 1837, от 03.02.2020 № 107, от 03.03.2020 № 229, от 11.03.2020 № 270, от 30.03.2020 № 366, от 25.05.2020 № 513, от 04.06.2020 № 558, от 10.09.2020 №976, от 22.09.2020 №1013, от 29.09.2020 №1045, от 10.11.2020 №1250, от 25.11.2020 № 1333, от 16.12.2020 № 1422, от 17.03.2021 №254, от 06.04.2021 №354, от 01.07.2021 № 776, от 21.07.2021 №847, от 30.08.2021 №1030, от 07.10.2021 №1225, от26.10.2021 №1299, от 08.11.2021 №1350, от 12.11.2021 №1375, от 28.12.2021 №1655, от 13.01.2022 №12, от 31.01.2022 №106, от 14.03.2022 №252, 21.04.2022 №416, 27.05.2022 №552, 09.06.2022 № 622, 23.06.2022 №675, 13.07.2022 №767, 24.08.2022 №947, 19.10.2022 №1203, 01.11.2022 №1289, 11.11.2022 №1326, 17.11.2022 №1379, 07.12.2022 №1485, 19.12.2022 №1559) (далее – муниципальная программа).

Муниципальная  программа  разработана в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 N 330-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)".

Реализацией в 2022 году мероприятий муниципальной программы решались следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- внедрение современных энергосберегающих технологий;

- определение необходимого объема финансирования мероприятий в объеме, достаточном для организации и выполнения работ по благоустройству.

Для достижения цели муниципальной программы – повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования, в 2022 году количество мероприятий выполнено на уровне 2021 года: благоустройство 3-х общественных территорий и 2-х парков городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Реализация программы не предусматривает ввод в действие объектов капитального строительства. Незавершенное строительство отсутствует. Установленное на общественных территориях оборудование закреплено на праве оперативного управления за МУП «Благоустройство».

Мероприятия, выполненные в 2022 году по  муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

| Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- |
| 1. Мероприятия по благоустройству общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха: |  |
| - Подготовительные работы. Устройство тротуарных дорожек | Выполнена корчевка кустарника, планировка территории, работы по устройству тротуарных дорожек |
| - Обустройство наружного освещения | Выполнена установка оцинкованных опор освещения высотой 4м и 7м со светильниками |
| - Установка МАФ | Выполнена установка скамей, качелей, цветника, урн, плавучего утиного домика |
| - Расчистка от кустарника территории в зоне прохождения кабельных линий | Выполнена расчистка от кустарника территории в зоне прохождения кабельных линий |
| - Очистка водоема от пней | Выполнена очистка водоема от пней |
| 2. Мероприятия по благоустройству Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М. Х. Сафьяна до ул. Космонавтов (участок от ул.Пушкина до ул.Космонавтов) | Выполнены подготовительные работы, устройство тротуарной дорожки, резинового покрытия площадки, установка детского игрового комплекса, скамей, урн, информационного щита, укрепление основания тротуарной дорожки |
| 3. Мероприятия по благоустройству по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) Устройство скейт-площадки | Выполнено покрытие скейт-площадки, устройство отмостки |
| 4. Мероприятия по благоустройству парка по берегу р. Вычегды от ул. Лермонтова до ул. им. М.Х. Сафьяна. Ремонт тротуара | Выполнены работы по ремонту тротуара за счет средств резервного фонда |
| 5. Мероприятие по устройству детской игровой площадки в Александровском парке | Выполнено устройство детской игровой площадки |
| 6. Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта | проведена экспертиза ПСД |
| 7. Разработка ПСД на устройство смотровой площадки на общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха. Устройство смотровой площадки | разработана ПСД |
| 8. Изготовление и установка информационных стендов, табличек | изготовлены и установлены информационные стенды,таблички |
| 9. Изготовление баннеров и листовок | изготовлены баннеры и листовки |
| 10. Устройство праздничного освещения на ул.Набережной им.Н.Островского | Выполнено устройство праздничного освещения на ул.Набережной им.Н.Островского |
| 11. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий | Проведена оценка состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий с учетом их физического состояния |
| 12. Мероприятия по информированию заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству территорий | Обеспечено информирование заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству путем публикаций в СМИ, соц.сетях |
| 13. Мероприятия по проведению информационного освещения онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству | обеспечено информационное освещение онлайн-голосования |

За счет экономии, образовавшейся от проведения торгов и аукционов, реализовано дополнительное мероприятие по устройству праздничного освещения на ул.Набережной им.Н.Островского. За счет благотворительного фонда "Илим-Гарант" выполнено мероприятие по устройству детской игровой площадки в Александровском парке. За счет дополнительных средств из резервного фонда Правительства Архангельской области выполнено мероприятие по благоустройству парка по берегу р. Вычегды от ул. Лермонтова до ул. им. М.Х. Сафьяна; ремонт тротуара.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в 2022 году изменениях в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды»

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 13.01.2022 | 12 | устранение выявленных недочётов по итогам проверки контрольно-счётной палатой |
| 2. Постановление администрации города | 31.01.2022 | 106 | уточнение объемов финансирования |
| 3. Постановление администрации города | 14.03.2022 | 252 | уточнение объемов финансирования |
| 4. Постановление администрации города | 21.04.2022 | 416 | уточнение объемов финансирования |
| 5. Постановление администрации города | 27.05.2022 | 552 | уточнение объемов финансирования |
| 6. Постановление администрации города | 09.06.2022 | 622 | уточнение объемов финансирования |
| 7. Постановление администрации города | 23.06.2022 | 675 | уточнение общественных территорий с учётом результатов общественного обсуждения по итогам рейтингового голосования |
| 8. Постановление администрации города | 13.07.2022 | 767 | уточнения мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 9. Постановление администрации города | 24.08.2022 | 947 | уточнение объемов финансирования |
| 10. Постановление администрации города | 19.10.2022 | 1203 | Новая редакция муниципальной программы |
| 11. Постановление администрации города | 01.11.2022 | 1289 | уточнение объемов финансирования |
| 12. Постановление администрации города | 11.11.2022 | 1326 | уточнение объемов финансирования |
| 13. Постановление администрации города | 17.11.2022 | 1379 | уточнение объемов финансирования |
| 14. Постановление администрации города | 07.12.2022 | 1485 | уточнение объемов финансирования |
| 15. Постановление администрации города | 19.12.2022 | 1559 | уточнение объемов финансирования |

Заключены следующие муниципальные контракты:

| Предмет закупки | Дата контракта | Номер контракта | Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение | Кассовые расходы в 2022 г., тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха. Подготовительные работы. Устройство тротуарных дорожек | 07.12.2021 | № 01243000128210001310001 | Индивидуальный предприниматель Микуцкий Эдуард Станиславович, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 48, кв. 51 | 4 753,60585 |
| Благоустройство общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха. Обустройство наружного освещения. | 21.01.2022 | № 01243000128210001370001 | ООО «Гарантстрой» г. Котлас, ул. Ушинского, д.20, кв.66 | 2 360,98817 |
| Благоустройство общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха. Установка МАФ | 02.03.2022 | № 01243000128220000080001 | Индивидуальный предприниматель Веденяпин Алексей Сергеевич, Пензенская область, Пензенский район, с. Воскресеновка , Октябрьская д.46 | 2 058,20997 |
| Благоустройство общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха. Расчистка от кустарника территории в зоне прохождения кабельных линий | 17.06.2022 | № 59 | МУП "Благоустройство", г. Коряжма, пр. Ленина, 75 | 34,38960 |
| Благоустройство общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха. Очистка водоема от пней. | 25.08.2022 06.10.2022 | № 80 № 104 | ООО «Высота29», г.Коряжма, ул Архангельская, 19-5 | 456,0 228,0 |
| Благоустройство Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М. Х. Сафьяна до ул. Космонавтов (участок от ул.Пушкина до ул.Космонавтов) | 07.12.2021 | № 01243000128210001300001 | ООО СК «СМП-7», Тюменская обл., г. Тобольск, микрорайон 9, дом 1, офис 209 | 4 584,32100 |
| Благоустройство Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М. Х. Сафьяна до ул. Космонавтов (участок от ул.Пушкина до ул.Космонавтов) Укрепление основания тротуарной дорожки | 16.06.2022 | № 58 | ООО СК «СМП-7», Тюменская обл., г. Тобольск, микрорайон 9, дом 1, офис 209 | 101,58078 |
| Благоустройство сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк). Устройство скейт-площадки | 08.08.2022 | № 01243000128220000550001 | ООО «Стройград», г. Котлас, ул. Ленина, д.176, к.5, офис 9 | 3360,37160 |
| Благоустройство сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк). Устройство отмостки | 09.12.2022 | № 145 | ООО «Стройград», г. Котлас, ул. Ленина, д.176, к.5, офис 9 | 29,36856 |
| Благоустройство парка по берегу р. Вычегды от ул. Лермонтова до ул. им. М.Х. Сафьяна. Ремонт тротуара. | 08.08.2022 | №01243000128220000560001 | ООО ДПМК "Вилегодская"; 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | 1 302,28912 |
| Устройство детской игровой площадки в Александровском парке | 29.09.2022 | №01243000128220000760001 | ИП Черняев Р.В. республика Калмыкия, г.Элиста, ул Автомобилистов, д.21 | 5522,94300 |
| Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта | 27.05.2022 17.06.2022 29.09.2022 06.10.2022 06.10.2022 27.10.2022 | № 501-ОД/22 № 531-ОД/22 № 931-ОД/22 № 938-ОД/22 № 949-ОД/22 № 986-ОД/22 | ГАУ Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.1007 | 10,0 5,0 10,0 10,0 80,0 80,0 |
| Разработка ПСД на устройство смотровой площадки на общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха. | 16.06.2022 | № 57 | ООО «Проектно-монтажная компания - Энерго» г.Котлас, ул.Невского, д.18а, 3-й этаж, оф.5 | 40,0 |
| Изготовление и поставка баннеров и листовок | 19.05.2022 | № 41 | ИП Перегородин А.О. г.Коряжма, ул.Кирова, 23-1 | 105,55500 |
| Изготовление и установка информационных стендов, табличек | 14.11.2022 | №127 | ИП Перегородин А.О. г.Коряжма, ул.Кирова, 23-1 | 20,70000 |
| Изготовление баннеров и листовок | 01.12.2022 01.12.2022 | № 138 № 139 | ИП Перегородин А.О. г.Коряжма, ул.Кирова, 23-1 | 50,12500 25,40000 |
| Изготовление информационных табличек и баннера | 14.12.2022 | №152 | ИП Злобин Н.С. Г.Коряжма, пр.Ленина, 22-102 | 63,821 (из них: 51,832-таблички; 11,989-баннер) |
| Устройство праздничного освещения на ул.Набережной им.Н.Островского | 05.12.2022 | №141 | МУП «Горсвет» г.Коряжма, ул.Лермонтова, д.31 | 106,64469 |

1.2.   Объемы   финансирования   и   расходования   средств.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в соответствии с соглашением от 28.01.2022 № 11708000-1-2022-005.

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

за 2022 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Мероприятия по благоустройству общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул. имени А.Г. Глейха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы. Устройство тротуарных дорожек. Обустройство наружного освещения. Установка МАФ. Расчистка от кустарника территории в зоне прохождения кабельных линий. | 9891,19359 | 9891,19359 | 100 | 7890,79304 | 7890,79304 | 161,03659 | 161,03659 | 1839,36396 | 1839,36396 | 0 | 0 |
| 2. Мероприятия по благоустройству Набережной р.Бол.Коряжемка и р.Вычегды от ул.имени М.Х.Сафьяна до ул.Космонавтов (участок от ул.Пушкина до ул.Космонавтов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовительные работы, устройство тротуарной дорожки, резинового покрытия площадки, установка детского игрового комплекса, скамей, урн, информационного щита, укрепление основания тротуарной дорожки | 4685,90178 | 4685,90178 | 100 | 4404,54370 | 4404,54370 | 89,88865 | 89,88865 | 191,46943 | 191,46943 | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство скейт-площадки | 3389,74016 | 8025,44311 | 100 | 2823,74510 | 2823,74510 | 57,62745 | 57,62745 | 508,36761 | 508,36761 | 0 | 0 |
| 4. Мероприятия по благоустройству парка по берегу р. Вычегды от ул. Лермонтова до ул. им. М.Х. Сафьяна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт тротуара | 1302,28912 | 1302,28912 | 100 | 0 | 0 | 1302,28912 | 1302,28912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Мероприятие по устройству детской игровой площадки в Александровском парке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство детской игровой площадки в Александровском парке | 5522,94300 | 5522,94300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5522,94300 * | 5522,94300 * | 0 | 0 |
| 6. Дополнительные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза сметной документации | 195,0 | 195,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,0 | 195,0 | 0 | 0 |
| Изготовление и установка информационных стендов, табличек | 72,53200 | 72,53200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,53200 | 72,53200 | 0 | 0 |
| Изготовление баннеров и листовок | 193,06900 | 193,06900 | 100 | 0 | 0 | 105,55500 | 105,55500 | 87,51400 | 87,51400 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации на устройство смотровой площадки на общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха | 40,0 | 40,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
| Устройство праздничного освещения на ул.Набережной им.Н.Островского | 106,64469 | 106,64469 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,64469 | 106,64469 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по муниципальной программе: | 25399,31334 | 25399,31334 | 100 | 15119,08184 | 15119,08184 | 1716,39681 | 1716,39681 | 8563,83469 | 8563,83469 | 0 | 0 |

* - в т.ч. 5200,0 тыс.руб. за счёт благотворительного фонда «Илим-Гарант»

Оценка эффективности налоговых расходов проводится финансовым управлением администрации города. В рамках муниципальной программы налоговые расходы не предусмотрены в соответствии с утвержденным перечнем, соответственно оценка эффективности налоговых расходов не требуется.

1.3.   Участие   городского округа Архангельской  области «Город Коряжма» в  реализации  государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) национальных проектов.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»  разработана в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 N 330-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)". Муниципальная программа реализуется в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды».

Источники финансирования муниципальной программы – федеральный, областной и местный бюджеты на основании соглашения от 28.01.2022 № 11708000-1-2022-005. Невыполненных  условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов нет.

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий | един. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | един. | 3 | 3 | 100 | 10 |
| 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | 20 | 21,2 | 106 | 10 |
| 4. Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | баллов | 199 | 202 | 101,5 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 30/4= 7,5 Общая сумма баллов/ количество показателей |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25399,31334 | 25399,31334 | 100 | 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7,5 | 10 | 7,5х0,8 + 10х0,2 = 8,0 |

4. Заключение:

В 2022 году эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

1.5.   Перечень   невыполненных   мероприятий.

Невыполненных мероприятий нет.

1.6.  Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход реализации муниципальной программы.

Задача 1 программы - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий – выполнена в части благоустройства общественных территорий. В связи с приоритетом финансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также реализацией муниципальной программы как дополнительной поддержки в благоустройстве дворовых территорий, в 2022 году финансирование мероприятия по благоустройству дворовых территорий не выполнялось.

Выполнена Задача 2 программы - повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий: обеспечено информирование заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству путем публикаций в СМИ, социальных сетях; обеспечено информационное освещение онлайн-голосования.

Значение целевого показателя «Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"» (план на год, факт) указано за 2021 год по следующей причине. Согласно пункту 21 распоряжения Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р «Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды» фактический показатель «Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"» за 2022 год будет опубликован на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На дату составления отчета о реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды» данная информация отсутствует. В связи с этим для расчета оценки эффективности реализации программы используются показатели индекса качества 2021 года.

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий | един. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | един. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | 20 | 21,2 | +1,2 | 106 |  |
| 4. Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | баллов | 199 | 202 | +3 | 101,5 |  |