Информация

о реализации в 2017 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2022 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации города от 05.05.2017 № 616 (в редакции постановлений администрации города от 15.05.2017 № 638, от 08.06.2017 № 816,  от 21.06.2017 № 897, от 28.06.2017 № 963, от 07.07.2017 № 1013, от 14.11.2017 № 1642, от 26.12.2017 № 1880).

Цель Программы: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Коряжма».

1. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Коряжма»;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Коряжма»;

- внедрение современных энергосберегающих технологий;

-определение необходимого объема финансирования мероприятий в объеме, достаточном для организации и выполнения работ по благоустройству.

2. Источники финансирования: местный, областной и федеральный бюджеты.

3. Заключены следующие муниципальные контракты:

| № п/п | Предмет закупки | Дата контракта | Номер контракта | Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение | Цена контракта, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по благоустройству дворовых территории домов (обустройство спортивных площадок, установка урн, установка скамеек деревянных, изготовление и установка леерных ограждений) | 27.06.2017 | №0124300012817000058-0578928-01 | Индивидуальный предприниматель Скорнякова Вероника Евгеньевна 165300, г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.7, «Бизнес-Центр», оф.105/А | 1973,33333 |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территории домов (ремонт дорожного покрытия проездов и тротуаров) | 30.06.2017 | №0124300012817000060-0578928-01 | ООО ДПМК "Вилегодская"; 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | 3358,54783 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов (подсыпка территорий) | 19.06.2017 | № 0124300012817000059-0578928-01 | ООО ДПМК "Вилегодская"; 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | 417,82271 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов (замена светильников наружного освещения на светодиодные) | 26.06.2017 | №0124300012817000063-0578928-01 | ООО "Альтернатива-СЕРВИС";165300 Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д. 18-А, 3 этаж, офис 2 | 310,86807 |
| 5 | Выполнение работ по замене светильников наружного освещения на улицах города | 07.07.2017 | №0124300012817000064-0578928-01 | ООО "Альтернатива-СЕРВИС";165300 Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д. 18-А, 3 этаж, офис 2 | 2680,0 |
| 6 | Выполнение работ по замене светильников наружного освещения на улицах города | 20.11.2017 | №107 | ООО «ПМК - Энерго» 165300 Архангельская обл., г. Котлас, ул.Виноградова, д.32,кв.25 | 375,2731 |
| 7 | Работы по ремонту освещения Александровского парка | 20.06.2017 | № 0124300012817000062-057892 8-02 | ООО "Альтернатива-СЕРВИС";165300 Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д. 18-А, 3 этаж, офис 2 | 904,237 |
| 8 | Работы по благоустройству дворовой территории дома 15 по ул.Лермонтова | 21.07.2017 | №72 | Индивидуальный предприниматель Скорнякова Вероника Евгеньевна 165300, г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.7, «Бизнес-Центр», оф.105/А | 61,73893 |
| 9 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома 15 по ул.Лермонтова (замена светильников наружного освещения на светодиодные) | 21.07.2017 | №73 | ООО "Альтернатива-СЕРВИС";165300 Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д. 18-А, 3 этаж, офис 2 | 22,20486 |
| 10 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома 15 по ул.Лермонтова (ремонт дорожного покрытия проезда) | 31.07.2017 | №0124300012817000074-0578928-01 | ООО "СтройТрансСервис"165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, | 339,63804 |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2022 годы»

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 15.05.2017 | 638 | уточнение объемов финансирования Программы |
| 2. Постановление администрации города | 08.06.2017 | 816 | уточнение условий реализации Программы |
| 3. Постановление администрации города | 21.06.2017 | 897 | уточнение объемов финансирования Программы |
| 4. Постановление администрации города | 28.06.2017 | 963 | уточнение объемов финансирования Программы |
| 5. Постановление администрации города | 07.07.2017 | 1013 | уточнение объемов финансирования Программы |
| 6. Постановление администрации города | 14.11.2017 | 1642 | уточнение мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 7. Постановление администрации города | 26.12.2017 | 1880 | уточнение адресного перечня и объемов финансирования Программы |

Мероприятия, выполненные в 2017 году по  муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2022 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, в том числе по видам работ: |  |  |
| ремонт дорожного покрытия проездов и тротуаров | ООО ДПМК "Вилегодская" | Выполнен ремонт дворовых проездов и тротуаров на дворовых территориях по адресам: пр. Ленина, 13; ул. имени М.Х.Сафьяна, 13; ул. Пушкина, 13; пр. Ленина, 30; ул. Пушкина, 9; пр. Ленина, 18а; ул. Советская, 13; ул. Советская, 15; ул. Архангельская, 9а; пр. имени М.В. Ломоносова, 9б. |
| ремонт дорожного покрытия проезда у дома 15 по ул.Лермонтова | ООО "СтройТрансСервис" | Выполнен ремонт дворового проезда у дома 15 по ул.Лермонтова |
| Подсыпка территории | ООО ДПМК "Вилегодская" | Выполнена подсыпка территории на дворовых территориях по адресам: пр. Ленина, 30; ул. Пушкина, 9; пр. Ленина, 18а; ул. Архангельская, 9а; пр. имени М.В. Ломоносова, 9б. |
| замена светильников наружного освещения на светодиодные | ООО "Альтернатива-СЕРВИС"; | Выполнены работы по замене светильников наружного освещения на светодиодные на дворовых территориях по адресам: пр. Ленина, 13; ул. имени М.Х.Сафьяна, 13; ул. Пушкина, 13; пр. Ленина, 30; ул. Пушкина, 9; пр. Ленина, 18а; ул. Советская, 13; ул. Советская, 15; ул. Архангельская, 9а; пр. имени М.В. Ломоносова, 9б; ул.Лермонтова, 15. |
| обустройство спортивных и детских площадок, установка урн, установка скамеек деревянных, изготовление и установка леерных ограждений | Индивидуальный предприниматель Скорнякова Вероника Евгеньевна | Выполнены работы по благоустройству на дворовых территориях по адресам: пр. Ленина, 13; ул. имени М.Х.Сафьяна, 13; ул. Пушкина, 13; пр. Ленина, 30; ул. Пушкина, 9; пр. Ленина, 18а; ул. Советская, 13; ул. Советская, 15; ул. Архангельская, 9а; пр. имени М.В. Ломоносова, 9б; ул.Лермонтова, 15. |
| 2.1. Замена светильников наружного освещения | ООО "Альтернатива-СЕРВИС"; | Выполнены работы по замене светильников наружного освещения на улицах города |
| 2.2. Замена светильников наружного освещения | ООО «ПМК - Энерго» | Выполнены работы по замене светильников наружного освещения на улицах города |
| 3.1. Ремонт освещения Александровского парка | ООО "Альтернатива-СЕРВИС" | Выполнены работы по ремонту освещения в Александровском парке |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2022 годы» в 2017 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт дорожного покрытия проездов и тротуаров | 3358,54783 | 3358,54783 | 100 | 2688,17256 | 2688,17256 | 474,38136 | 474,38136 | 195,99391 | 195,99391 |  |  |
| ремонт дорожного покрытия проезда дома 15 по ул.Лермонтова | 332,05499 | 332,05499 | 100 | 266,38051 | 266,38051 | 47,00812 | 47,00812 | 18,66636 | 18,66636 |  |  |
| обустройство спортивных и детских площадок, установка урн, установка скамеек деревянных, изготовление и установка леерных ограждений | 1973,33333 | 1973,33333 | 100 | 1579,45064 | 1579,45064 | 278,72539 | 278,72539 | 115,15730 | 115,15730 |  |  |
| обустройство дворовой территории дома 15 по ул.Лермонтова | 61,73893 | 61,73893 | 100 | 49,41567 | 49,41567 | 8,72038 | 8,72038 | 3,60288 | 3,60288 |  |  |
| Подсыпка территории | 417,82271 | 417,82271 | 100 | 334,42416 | 334,42416 | 59,01578 | 59,01578 | 24,38277 | 24,38277 |  |  |
| Замена светильников наружного освещения на светодиодные | 310,86807 | 310,86807 | 100 | 248,81796 | 248,81796 | 43,90886 | 43,90886 | 18,14125 | 18,14125 |  |  |
| Замена светильников наружного освещения на светодиодные дома 15 по ул.Лермонтова | 22,20486 | 22,20486 | 100 | 18,29357 | 18,29357 | 3,22827 | 3,22827 | 0,68302 | 0,68302 |  |  |
| 11.1.12. Экономия: ремонт дорожного покрытия Лермонтова,15, уменьшение на НДС в связи с упрощенной системой налогообложения | 7,58305 | 7,58305 | 100 | 7,58305 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Замена светильников наружного освещения | 2680,00 | 2680,00 | 100 | 2276,24896 | 2276,24896 | 401,68927 | 401,68927 | 2,06177 | 2,06177 |  |  |
| 2.2. Замена светильников наружного освещения | 375,27310 | 375,27310 | 100 | 318,98234 | 318,98234 | 56,29076 | 56,29076 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. Ремонт освещения Александровского парка | 904,237 | 904,237 | 100 | 762,88049 | 762,88049 | 134,62551 | 134,62551 | 6,731 | 6,731 |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Един. измерен. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2016 г. | план 2017 г. | достигнуто в 2017г. | Бальная оценка эффективности | Уровень эффективности расходования средств | Весовой коэффициент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | един. | 6 | 10 | 11 | 10 |  |  |
| 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 2700 | 4510 | 46278 | 10 |  |  |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 2,1 | 3,5 | 3,85 | 10 |  |  |
| 6. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | един. | - | 1 | 1 | 10 |  |  |
| 7. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | м2 | - | 284 | 284 | 10 |  |  |
| 8. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | - | 1,3 | 1,3 | 10 |  |  |
| ИТОГО бальная оценка: |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 |