Информация

о реализации в 2021 году муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы»

Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации города от 05.05.2017 № 616 (в редакции постановлений администрации города от 15.05.2017 № 638, от 08.06.2017 № 816,  от 21.06.2017 № 897, от 28.06.2017 № 963, от 07.07.2017 № 1013, от 14.11.2017 № 1642, от 26.12.2017 № 1880, от 02.02.2018 № 140, от 29.03.2018 № 406, от 20.04.2018 № 548, от 03.05.2018 № 589, от 25.05.2018 № 747, от 29.05.2018 № 775, от 06.06.2018 № 811, от 15.08.2018 № 1155, от 24.08.2018 № 1202, от 30.08.2018 № 1237, от 24.09.2018 № 1323, от 29.10.2018 № 1538, от 14.11.2018 № 1616, от 21.11.2018 № 1652, от 10.12.2018 № 1734, от 11.01.2019 № 15, от 28.02.2019 № 265, от 01.04.2019 № 416, от 09.04.2019 № 460, от 08.05.2019 № 604, от 28.05.2019 № 687, от 03.06.2019 № 756, от 10.10.2019 № 1424, от 11.11.2019 № 1574, от 12.12.2019 № 1782, от 20.12.2019 № 1837, от 03.02.2020 № 107, от 03.03.2020 № 229, от 11.03.2020 № 270, от 30.03.2020 № 366, от 25.05.2020 № 513, от 04.06.2020 № 558, от 10.09.2020 №976, от 22.09.2020 №1013, от 29.09.2020 №1045, от 10.11.2020 №1250, от 25.11.2020 № 1333, от 16.12.2020 № 1422, от 17.03.2021 №254, от 06.04.2021 №354, от 01.07.2021 № 776, от 21.07.2021 №847, от 30.08.2021 №1030, от 07.10.2021 №1225, от26.10.2021 №1299, от 08.11.2021 №1350, от 12.11.2021 №1375, от 28.12.2021 №1655, от 13.01.2022 №12, от 31.01.2022 №106) (далее – муниципальная программа).

Муниципальная  программа  разработана в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 N 330-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)".

Цель Программы: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- внедрение современных энергосберегающих технологий;

- определение необходимого объема финансирования мероприятий в объеме, достаточном для организации и выполнения работ по благоустройству.

Источники финансирования муниципальной программы – федеральный, областной и местный бюджеты на основании соглашения № 11708000-1-2021-003.

Заключены следующие муниципальные контракты:

| № п/п | Предмет закупки | Дата контракта | Номер контракта | Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение | Цена контракта, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории дома №7 по ул.Кутузова | 19.10.2020 | № 01243000128200001030001 | ООО ДПМК "Вилегодская"; 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | 913,95105 |
| 2 | Благоустройство сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) | 12.10.2020 | № 01243000128200000990001 | ООО ДПМК "Вилегодская"; 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | 1587,48940 |
| 3 | Благоустройство сквера по ул. Театральной за зданием МУ "ККДЦ" | 12.10.2020 | № 01243000128200000970001 | Индивидуальный предприниматель Микуцкий Эдуард Станиславович, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 48, кв. 51 | 8025,44311 |
| 4 | Благоустройство Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М. Х. Сафьяна до ул. Космонавтов (участок от ул. Театральной до Аллеи Ветеранов) | 20.10.2020 | № 01243000128200001040001 | Индивидуальный предприниматель Микуцкий Эдуард Станиславович, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 48, кв. 51 | 1456,24740 |
| 5 | Свод аварийных деревьев по улице им. М.Х. Сафьяна у домов № 15, 17, 19 | 09.12.2021 | № 190 | Индивидуальный предприниматель Рудаков Алексей Александрович, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д.Погост, ул.Ленинградская, д.74 | 268,20000 |
| 6 | Свод тополей в парке и на склоне к р.Вычегде в районе старой пристани по ул.Набережной им.Н.Островского | 06.10.2021 | № 01243000127210001130001 | Индивидуальный предприниматель Рудаков Алексей Александрович, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д.Погост, ул.Ленинградская, д.74 | 487,62000 |
| 7 | Устройство детской игровой площадки в Александровском парке | 23.08.2021 | № 01243000128210000910001 | ООО «СТРОЙГРАД», г.Коряжма, ул.Чапаева,1,стр.7 | 4734,25079 |
| 8 | Изготовление и установка информационных стендов, табличек | 15.11.2021 | № 172 | Индивидуальный предприниматель Перегородин Александр Олегович, г.Коряжма, ул.Кирова, д.23/1 | 35,47200 |
| 9 | Изготовление баннеров и листовок | 14.04.2021 | № 87 | Индивидуальный предприниматель Перегородин Александр Олегович, г.Коряжма, ул.Кирова, д.23/1 | 38,86300 |
| 10 | Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: свод тополей в парке | 13.07.2021 | № 673-ОД/21 | ГАУ Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.1007 | 10,00000 |
| 11 | Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Благоустройство Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М. Х. Сафьяна до ул. Космонавтов (участок от ул. Пушкина до ул.Космонавтов) | 11.08.2021 | № 749-ОД/21 | ГАУ Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.1007 | 10,00000 |
| 12 | Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Благоустройство общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха | 01.09.2021 | № 800-ОД/21 | ГАУ Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.1007 | 60,00000 |
| 13 | Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Благоустройство сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк). Устройство скейт-площадки | 21.09.2021 | № 873-ОД/21 | ГАУ Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.1007 | 10,00000 |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в 2021 году изменениях в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 17.03.2021 | 254 | уточнение объемов финансирования |
| 2. Постановление администрации города | 06.04.2021 | 354 | уточнение объемов финансирования |
| 3. Постановление администрации города | 01.07.2021 | 776 | уточнение общественных территорий с учётом результатов общественного обсуждения по итогам рейтингового голосования |
| 4. Постановление администрации города | 21.07.2021 | 847 | уточнения мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 5. Постановление администрации города | 30.08.2021 | 1030 | уточнения мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 6. Постановление администрации города | 07.10.2021 | 1225 | устранения выявленных недочётов в период проведения проверки контрольно-счётной палатой |
| 7. Постановление администрации города | 26.10.2021 | 1299 | уточнения мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 8. Постановление администрации города | 08.11.2021 | 1350 | уточнение объемов финансирования |
| 9. Постановление администрации города | 12.11.2021 | 1375 | уточнение объемов финансирования |
| 10. Постановление администрации города | 28.12.2021 | 1655 | уточнение объемов финансирования |

Мероприятия, выполненные в 2021 году по  муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по благоустройству дворовой территории дома № 7 по ул.Кутузова, в том числе по видам работ: |  |  |
| - Ремонт дорожного покрытия проезда, тротуара, подходов к подъездам, въезда на дворовую территорию; - Устройство ограждений палисадников, установка скамеек, урн | ООО ДПМК "Вилегодская" | Выполнены работы по обустройству дворовой территории дома № 7 по ул.Кутузова |
| 2. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк), в том числе по видам работ: |  |  |
| 2.1 Ремонт существующих тротуаров | ООО ДПМК "Вилегодская" | Выполнены работы по ремонту существующих тротуаров |
| 3. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Театральной за зданием МУ "ККДЦ", в том числе по видам работ: |  |  |
| 3.1 Устройство площадок и дорожек; 3.2 Установка малых архитектурных форм; 3.3 Устройство освещения сквера | Индивидуальный предприниматель Микуцкий Эдуард Станиславович | Выполнены работы: 1) устройство покрытия из тротуарной плитки; 2) установка вазонных комплексов, урн, скамеек, велопарковок, мостиков, шахматных комплектов, качелей парковых, арок, информационных указателей; 3) установка опор освещения со светильником |
| 4. Мероприятия по благоустройству Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М. Х. Сафьяна до ул. Космонавтов (участок от ул. Театральной до Аллеи Ветеранов), в том числе по видам работ: |  |  |
| 4.1 Устройство освещения; 4.2 Устройство дорожек, площадок, парковки; 4.3 Установка тренажеров, скамеек | Индивидуальный предприниматель Микуцкий Эдуард Станиславович | Выполнены работы: 1) установка светильников, 2) свод и посадка деревьев, устройство пешеходной и беговой дорожек, планировка площадки под тренажеры с устройством песчаного покрытия, устройство парковки с щебеночным покрытием, установка П-образных ограждений, устройство площадки под скамейки из гранитного отсева; 3) демонтаж и установка тренажеров, установка скамеек с навесом |
| 5. Мероприятие по своду аварийных деревьев по улице им. М.Х. Сафьяна у домов № 15, 17, 19 |  |  |
| 5.1 Свод аварийных деревьев по улице им. М.Х. Сафьяна у домов № 15, 17, 19 | Индивидуальный предприниматель Рудаков Алексей Александрович | Выполнены работы по своду аварийных деревьев по улице им. М.Х. Сафьяна у домов № 15, 17, 19 |
| 6. Мероприятие по своду тополей в парке и на склоне к р.Вычегде в районе старой пристани по ул.Набережной им.Н.Островского |  |  |
| 6.1 Свод тополей в парке и на склоне к р.Вычегде в районе старой пристани по ул.Набережной им.Н.Островского | Индивидуальный предприниматель Рудаков Алексей Александрович | Выполнены работы по своду тополей в парке и на склоне к р.Вычегде в районе старой пристани по ул.Набережной им.Н.Островского |
| 7. Мероприятие по устройству детской игровой площадки в Александровском парке |  |  |
| 7.1 Устройство детской игровой площадки в Александровском парке | ООО «СТРОЙГРАД» | Выполнены работы по устройству детской игровой площадки в Александровском парке |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы» в 2021 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Мероприятия по благоустройству дворовой территории дома №7 по ул.Кутузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обустройство дворовой территории | 913,95105 | 913,95105 | 100 | 784,57770 | 784,57770 | 16,01179 | 16,01179 | 113,36156 | 113,36156 | 0 | 0 |
| 2. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт существующих тротуаров | 1587,4894 | 1587,4894 | 100 | 1525,23492 | 1525,23492 | 31,12724 | 31,12724 | 31,12724 | 31,12724 | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Театральной за зданием МУ "ККДЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство площадок и дорожек; установка малых архитектурных форм; устройство освещения сквера | 8025,44311 | 8025,44311 | 100 | 7710,71984 | 7710,71984 | 157,36163 | 157,36163 | 157,36164 | 157,36164 | 0 | 0 |
| 4. Мероприятия по благоустройству Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М. Х. Сафьяна до ул. Космонавтов (участок от ул. Театральной до Аллеи Ветеранов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство освещения; устройство дорожек, площадок, парковки; установка тренажеров, скамеек | 1456,24740 | 1456,24740 | 100 | 1079,11099 | 1079,11099 | 22,02267 | 22,02267 | 355,11374 | 355,11374 | 0 | 0 |
| 5. Мероприятие по своду аварийных деревьев по улице им. М.Х. Сафьяна у домов № 15, 17, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свод аварийных деревьев по улице им. М.Х. Сафьяна у домов № 15, 17, 19 | 268,200 | 268,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,200 | 268,200 | 0 | 0 |
| 6. Мероприятие по своду тополей в парке и на склоне к р.Вычегде в районе старой пристани по ул.Набережной им.Н.Островского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свод тополей в парке и на склоне к р.Вычегде в районе старой пристани по ул.Набережной им.Н.Островского | 487,620 | 487,620 | 100 | 0 | 0 | 487,620 | 487,620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Мероприятие по устройству детской игровой площадки в Александровском парке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство детской игровой площадки в Александровском парке | 4734,25079 | 4734,25079 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,25079 | 34,25079 | 4700,0 | 4700,0 |
| 8. Прочие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и установка информационных стендов, табличек | 35,472 | 35,472 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,472 | 35,472 | 0 | 0 |
| Изготовление баннеров и листовок | 38,863 | 38,863 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,863 | 38,863 | 0 | 0 |
| Проверка достоверности сметной стоимости | 90,0 | 90,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по муниципальной программе: | 17637,53675 | 17637,53675 | 100 | 11099,64345 | 11099,64345 | 714,14333 | 714,14333 | 1123,74997 | 1123,74997 | 4700,0 | 4700,0 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма»

на 2017-2024 годы» в 2021 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерен. | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | един. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 600 | 2330,0 | +1730,0 | +288,3 |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,3 | 0,35 | +0,05 | +16,7 |
| 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий | % | 5 | 0 | -5 | -100 |
| 5. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий | чел./ час | 40 | 38 | -2 | -5 |
| 6. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | един. | 3 | 5 | +2 | +66,7 |
| 7. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | м2 | 3580 | 20895,1 | +17315,1 | +483,7 |
| 8. Количество благоустроенных городских парков | един. | - | 1 | +1 | +100 |
| 9. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий | % | 42,8 | 85,71 | +42,91 | +100,3 |
| 10. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | % | 50 | 71,4 | +21,4 | +42,8 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования

«Город Коряжма» на 2017-2024 годы» в 2021 году

| Наименование целевого показателя | Един. измерен. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2016 г. | план 2021 г. | достигнуто в 2021г. | Бальная оценка эффективности | Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8/0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | един. | 6 | 1 | 1 | 10 | 10/8 |
| 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 2700 | 600 | 2330,0 | 10 | 10/8 |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 2,1 | 0,3 | 0,35 | 10 | 10/8 |
| 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий | % | - | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий | чел./ час | - | 40 | 38 | 8 | 8/6,4 |
| 6. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | един. | - | 3 | 5 | 10 | 10/8 |
| 7. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | м2 | - | 3580 | 20895,1 | 10 | 10/8 |
| 8. Количество благоустроенных городских парков | еедин. | - | - | 1 | 10 | 10/8 |
| 9. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий | % | - | 42,8 | 85,71 | 10 | 10/8 |
| 10. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц. | % | - | 50 | 71,4 | 10 | 10/8 |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | тыс. руб | - | 17637,53675 | 17637,53675 | 10 | 10/2 |
| Итоговая оценка эффективности = (8*8 + 6,4*1) /10 + 2/1 = 9,04 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка достижения целевых показателей 9,04. Согласно принятой методике в 2021 году муниципальная программа реализуется эффективно.

Для достижения цели муниципальной программы – повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования, увеличено количество выполненных мероприятий. За счет экономии, образовавшейся от проведения торгов и аукционов, реализовано дополнительное мероприятие по своду аварийных деревьев по улице им. М.Х. Сафьяна у домов № 15, 17, 19. За счет благотворительного фонда "Илим-Гарант" выполнено мероприятие по устройству детской игровой площадки в Александровском парке. За счет дополнительных средств из резервного фонда Правительства Архангельской области выполнено мероприятие по своду тополей в парке и на склоне к р.Вычегде в районе старой пристани по ул.Набережной им.Н.Островского.

Реализация программы не предусматривает ввод в действие объектов капитального строительства. Незавершенное строительство отсутствует. Установленное на общественных территориях оборудование закреплено на праве оперативного управления за МУП «Благоустройство» и МУ «Коряжемская СШ». Объекты благоустройства дворовой территории переданы управляющей организации ООО «Комплекс» в безвозмездное пользование с последующим содержанием.

Оценка эффективности налоговых расходов проводится финансовым управлением администрации города. В рамках муниципальной программы налоговые расходы не предусмотрены в соответствии с утвержденным перечнем, соответственно оценка эффективности налоговых расходов не требуется.

Невыполнение целевого показателя «Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий» обусловлено следующими причинами. Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 N 330-пп, предусмотрено возмещение доли участия граждан за счет средств муниципального бюджета (подпункт 2 пункта 5 Правил). Условием реализации муниципальной программы является строгое соблюдение жестких сроков реализации мероприятий с условием заключения муниципальных контрактов до 01.11.2020 для реализации мероприятий в 2021 году (пункт 4.1 протокола от 19.08.2020 №8 заседания межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта Формирования комфортной городской среды»). Финансовое участие заинтересованных лиц предполагает сбор средств, что крайне затруднительно в ограниченный период времени от включения в муниципальную программу мероприятия по благоустройству дворовой территории д.7 по ул.Кутузова (постановление от 29.09.2020 № 1045). Несоблюдение сроков реализации мероприятий повлечет штрафные санкции в виде применения понижающих коэффициентов при расчете средств субсидии на реализацию мероприятий в последующие годы. Также дополнительный сбор средств с населения на реализацию национального проекта Комфортная городская среда способствует обострению социальной напряженности. В целях обеспечения своевременной реализации мероприятий и недопущения срыва установленных сроков, избежания негативного отношения жителей, было принято решение о финансировании из местного бюджета дополнительных финансовых обязательств по софинансированию затрат, отнесенных к обязательствам заинтересованных лиц.