Информация

о реализации в 2019 году муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы»

Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации города от 05.05.2017 № 616 (в редакции постановлений администрации города от 15.05.2017 № 638, от 08.06.2017 № 816,  от 21.06.2017 № 897, от 28.06.2017 № 963, от 07.07.2017 № 1013, от 14.11.2017 № 1642, от 26.12.2017 № 1880, от 02.02.2018 № 140, от 29.03.2018 № 406, от 20.04.2018 № 548, от 03.05.2018 № 589, от 25.05.2018 № 747, от 29.05.2018 № 775, от 06.06.2018 № 811, от 15.08.2018 № 1155, от 24.08.2018 № 1202, от 30.08.2018 № 1237, от 24.09.2018 № 1323, от 29.10.2018 № 1538, от 14.11.2018 № 1616, от 21.11.2018 № 1652, от 10.12.2018 № 1734, от 11.01.2019 № 15, от 28.02.2019 № 265, от 01.04.2019 № 416, от 09.04.2019 № 460, от 08.05.2019 № 604, от 28.05.2019 № 687, от 03.06.2019 № 756, от 10.10.2019 № 1424, от 11.11.2019 № 1574, от 12.12.2019 № 1782, от 20.12.2019 № 1837, от 03.02.2020 № 107, от 03.03.2020 № 229, от 11.03.2020 № 270, от 30.03.2020 № 366, от 25.05.2020 № 513) (далее – муниципальная программа).

Муниципальная  программа  разработана в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 N 330-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)".

Цель Программы: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Коряжма».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Коряжма»;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Коряжма»;

- внедрение современных энергосберегающих технологий;

- определение необходимого объема финансирования мероприятий в объеме, достаточном для организации и выполнения работ по благоустройству.

Источники финансирования: местный, областной и федеральный бюджеты.

Заключены следующие муниципальные контракты:

| № п/п | Предмет закупки | Дата контракта | Номер контракта | Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение | Цена контракта, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по благоустройству дворовой территории дома №13А по ул.Советской (установка детского игрового комплекса, установка скамеек, урн, ограждение площадки, палисадника) | 29.04.2019 | № 01243000128190000340001 | ООО "Компания "ЭЛИНА" 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 11, офис 309 | 428,699 |
| 2 | Работы по благоустройству дворовой территории дома №7 по ул. Архангельской (установка детского игрового комплекса, установка скамеек, урн, ограждение площадки, палисадника) | 29.04.2019 | № 01243000128190000330001 | ООО "Компания "ЭЛИНА" 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 11, офис 309 | 227,863 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов №13А по ул.Советской и №7 по ул. Архангельской (ремонт дорожного покрытия проездов, ремонт тротуара) | 24.04.2019 | № 01243000128190000320001 | ООО ДПМК "Вилегодская"; 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | 2832,09068 |
| 4 | Работы по благоустройству дворовой территории дома №5А по ул.Советской (установка ограждения, детского игрового оборудования установка скамеек, урн) | 22.07.219 | № 01243000128190000880001 | Индивидуальный предприниматель Скорнякова Вероника Евгеньевна 165300, г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.7, «Бизнес-Центр», оф.105/А | 500,13527 |
| 5 | Работы по благоустройству дворовой территории дома №5А по ул.Советской (ремонт дорожного покрытия проезда) | 02.08.2019 | № 1243000128190000960001 | ООО ДПМК "Вилегодская"; 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | 324,39744 |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов ул. Архангельская, д. 33; ул. имени М. Х. Сафьяна, д. 2А; ул. Кутузова, д. 7; ул. Набережная им. Н. Островского, д. 20 (замена светильников наружного освещения на светодиодные) | 17.10.2019 | № 144 | ООО " Электротехцентр Плюс";165650 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28 | 213,69 |
| 7 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов ул. Архангельская, д. 29А; ул. Архангельская, д. 29Б; ул. Архангельская, д. 29В; ул. Архангельская, д. 31; ул. Архангельская, д. 31Б; (замена светильников наружного освещения на светодиодные) | 17.10.2019 | №145 | ООО " Электротехцентр Плюс";165650 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28 | 267,11 |
| 8 | Выполнение работ по ремонту тротуаров, демонтажу скамеек Парка Ломоносовский | 09.07.2019 | № 0124300012819000078001 | ООО ДПМК "Вилегодская"; 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20 | 4977,74694 |
| 9 | Выполнение работ по установке светильников в центральной пешеходной зоне, у памятника М.В. Ломоносова | 03.06.2019 | № 01243000128190000550001 | ООО "Проектно-монтажная компания - Энерго"165300 Архангельская обл., г.Котлас, ул.Виноградова, д.32, кв.25 | 2004,81843 |
| 10 | Выполнение работ по установке садово-парковых диванов, установке урн в Парке Ломоносовский | 27.05.2019 | № 01243000128190000570001 | ООО «Автогранд» 165300 Архангельская обл., г.Котлас, пр. Мира, д. 29А, кв. 98 | 265,22711 |
| 11 | Выполнение работ по установке скамей "Книга" в Парке Ломоносовский | 20.05.2019 | № 01243000128190000540001 | ООО "Шерлок Холмс" 165300 Архангельская обл., г.Котлас, ул.Невского, д.2 | 183,58723 |
| 12 | Выполнение работ по облицовке постамента памятника М. В. Ломоносова | 03.06.2019 | № 01243000128190000570001 | ООО "Шерлок Холмс" 165300 Архангельская обл., г.Котлас, ул.Невского, д.2 | 393,41532 |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в 2019 году изменениях в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 11.01.2019 | 15 | уточнение объемов финансирования |
| 2. Постановление администрации города | 28.02.2019 | 265 | уточнение объемов финансирования |
| 3. Постановление администрации города | 01.04.2019 | 416 | уточнение адресного перечня общественных территорий по итогам рейтингового голосования |
| 4. Постановление администрации города | 09.04.2019 | 460 | уточнение объемов финансирования |
| 5. Постановление администрации города | 08.05.2019 | 604 | уточнение объемов финансирования |
| 6. Постановление администрации города | 28.05.2019 | 687 | Об образовании земельных участков, об изменении процента финансового участия заинтересованных лиц |
| 7. Постановление администрации города | 03.06.2019 | 756 | уточнение объемов финансирования |
| 8. Постановление администрации города | 10.10.2019 | 1424 | уточнение объемов финансирования |
| 9. Постановление администрации города | 11.11.2019 | 1574 | уточнение объемов финансирования |
| 10. Постановление администрации города | 12.12.2019 | 1782 | уточнение объемов финансирования, уточнение сроков реализации |
| 11. Постановление администрации города | 20.12.2019 | 1837 | уточнение объемов финансирования |

Мероприятия, выполненные в 2019 году по  муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, в том числе по видам работ: |  |  |
| 1.1. ремонт дорожного покрытия проездов, ремонт тротуара | ООО ДПМК "Вилегодская" | Выполнен ремонт дворовых проездов и тротуара на дворовых территориях по адресам: ул.Советская, д.13А; ул.Архангельская, д.7; ул.Советская, д.5А |
| 1.2. замена светильников наружного освещения на светодиодные | ООО " Электротехцентр Плюс"; | Выполнены работы по замене светильников наружного освещения на светодиодные на дворовых территориях по адресам: ул. Архангельская, д. 29А; ул. Архангельская, д. 29Б; ул. Архангельская, д. 29В; ул. Архангельская, д. 31; ул. Архангельская, д. 31Б; ул. Архангельская, д. 33; ул. имени М. Х. Сафьяна, д. 2А; ул. Кутузова, д. 7; ул. Набережная им. Н. Островского, д. 20 |
| 1.3. обустройство детских площадок, установка урн, установка скамеек, установка леерных ограждений | ООО " Компания "ЭЛИНА " | Выполнены работы по благоустройству на дворовых территориях по адресам: ул.Советская, д.13А; ул.Архангельская, д.7 |
| 1.4. установа леерных ограждений, детского игрового оборудования установка скамеек, урн | ИП Скорнякова В.Е. | Выполнены работы по благоустройству на дворовой территории по адресу: ул.Советская, д.5А |
| 2. Мероприятия по благоустройству Парка Ломоносовский, в том числе по видам работ: |  |  |
| 2.1. ремонт тротуаров, демонтаж скамеек | ООО ДПМК "Вилегодская" | Выполнены работы по ремонту дорожного ремонту тротуаров, демонтажу скамеек |
| 2.2. установка светильников в центральной пешеходной зоне, у памятника М.В. Ломоносова | ООО " Проектно-монтажная компания - Энерго " | Выполнены работы по установке светильников в центральной пешеходной зоне, у памятника М.В. Ломоносова |
| 2.3. установка садово-парковых диванов, установка урн | ООО «Автогранд» | Выполнены работы по установке садово-парковых диванов, установке урн |
| 2.4 установка скамей "Книга" | ООО "Шерлок Холмс" | Выполнены работы по установке скамей "Книга" |
| 2.5. облицовка постамента памятника М. В. Ломоносова | ООО "Шерлок Холмс" | Выполнены работы по облицовке постамента памятника М. В. Ломоносова |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы» в 2019 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт дорожного покрытия проездов ремонт тротуара | 3156,488 | 3156,488 | 100 | 2881,069 | 2881,069 | 58,797 | 58,797 | 216,622 | 216,622 | 0 | 0 |
| обустройство детских площадок, установка урн, установка скамеек, установка леерных ограждений | 1156,697 | 1156,697 | 100 | 1019,197 | 1019,197 | 20,8 | 20,8 | 116,7 | 116,7 | 0 | 0 |
| Замена светильников наружного освещения на светодиодные | 480,82 | 480,82 | 100 | 431,514 | 431,514 | 8,806 | 8,806 | 40,5 | 40,5 | 0 | 0 |
| 2. Мероприятия по благоустройству Парка Ломоносовский, в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт тротуаров, демонтаж скамеек | 4977,747 | 4977,747 | 100 | 4782,541 | 4782,541 | 97,603 | 97,603 | 97,603 | 97,603 | 0 | 0 |
| установка светильников в центральной пешеходной зоне, у памятника М.В. Ломоносова | 2004,818 | 2004,818 | 100 | 1926,198 | 1926,198 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 0 | 0 |
| установка садово-парковых диванов, установка урн | 265,227 | 265,227 | 100 | 254,826 | 254,826 | 5,201 | 5,201 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 |
| установка скамей "Книга" | 183,587 | 183,587 | 100 | 176,387 | 176,387 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 |
| облицовка постамента памятника М. В. Ломоносова | 393,415 | 393,415 | 100 | 377,987 | 377,987 | 7,714 | 7,714 | 7,714 | 7,714 | 0 | 0 |
| 3. Прочие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза сметной документации | 261,5 | 261,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,5 | 261,5 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы» в 2019 году

| Наименование целевого показателя | Един. измерен. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2016 г. | план 2019 г. | достигнуто в 2019г. | Бальная оценка эффективности | Балл с учетом весового коэффициента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | един. | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 |
| 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 2700 | 12100 | 11919,4 | 10 | 8 |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 2,1 | 9,5 | 1,67 | 10 | 8 |
| 5. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий | чел./ час | - | 20 | 20 | 10 | 8 |
| 6. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | един. | - | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 7. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | м2 | - | 290 | 34417 | 10 | 8 |
| 8. Количество благоустроенных городских парков | еедин. | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий | % | - | 25 | 25 | 10 | 8 |
| 10. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц. | % | - | 40 | 75 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | тыс. руб. | 12880,299 | 12880,299 | 100,0 | 10 | 2 |
| 3. Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 8*9/10+2= 9,2 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка составляет 9,2 балла, следовательно, Программа реализуется эффективно.

Пояснительная записка о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма»

на 2017-2024 годы»

Мероприятиями программы не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства, поставка оборудования. Незавершенного строительства нет.

Фактор, повлиявший на ход реализации Программы:

- из-за невозможности исполнения обязательств подрядчиком ООО «Жилдорсервис» проведены повторные закупки по выполнению работ по ремонту тротуаров парка Ломоносовский.

Финансирование программных мероприятий из средств федерального и областного бюджетов производилось в соответствии с соглашением от 02.04.2019 № 11708000-1-2019-002 «О предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования «Город Коряжма» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году».

В соответствии с постановлением администрации города от 24.12.2018 № 1828 «Об организации рейтингового голосования на территории муниципального образования «Город Коряжма» по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 - 2024 годах по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы» организовано рейтинговое голосование по отбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году. Рейтинговое голосование проведено в форме открытого голосования и интернет-голосования. По результатам рейтингового голосования 28.03.2019 отобрана общественная территория – Сквер по проспекту имени М.В.Ломоносова.

Отбор дворовых территорий для благоустройства в 2019 году проведен общественной комиссией в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы», утвержденным постановлением администрации города от 09.03.2017 № 327.

Невыполненных в 2019 году мероприятий Программы нет. Оценка достигнутых в 2019 году результатов Программы – удовлетворительная.