Информация

о реализации в 2020 году муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы»

Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации города от 05.05.2017 № 616 (в редакции постановлений администрации города от 15.05.2017 № 638, от 08.06.2017 № 816,  от 21.06.2017 № 897, от 28.06.2017 № 963, от 07.07.2017 № 1013, от 14.11.2017 № 1642, от 26.12.2017 № 1880, от 02.02.2018 № 140, от 29.03.2018 № 406, от 20.04.2018 № 548, от 03.05.2018 № 589, от 25.05.2018 № 747, от 29.05.2018 № 775, от 06.06.2018 № 811, от 15.08.2018 № 1155, от 24.08.2018 № 1202, от 30.08.2018 № 1237, от 24.09.2018 № 1323, от 29.10.2018 № 1538, от 14.11.2018 № 1616, от 21.11.2018 № 1652, от 10.12.2018 № 1734, от 11.01.2019 № 15, от 28.02.2019 № 265, от 01.04.2019 № 416, от 09.04.2019 № 460, от 08.05.2019 № 604, от 28.05.2019 № 687, от 03.06.2019 № 756, от 10.10.2019 № 1424, от 11.11.2019 № 1574, от 12.12.2019 № 1782, от 20.12.2019 № 1837, от 03.02.2020 № 107, от 03.03.2020 № 229, от 11.03.2020 № 270, от 30.03.2020 № 366, от 25.05.2020 № 513, от 04.06.2020 № 558, от 10.09.2020 №976, от 22.09.2020 №1013, от 29.09.2020 №1045, от 10.11.2020 №1250, от 25.11.2020 № 1333, от 16.12.2020 № 1422) (далее – муниципальная программа).

Муниципальная  программа  разработана в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 N 330-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)".

Цель Программы: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- внедрение современных энергосберегающих технологий;

- определение необходимого объема финансирования мероприятий в объеме, достаточном для организации и выполнения работ по благоустройству.

Источники финансирования муниципальной программы – федеральный, областной и местный бюджеты на основании соглашения от 21.01.2020 № 11708000-1-2020-002.

Заключены следующие муниципальные контракты:

| № п/п | Предмет закупки | Дата контракта | Номер контракта | Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение | Цена контракта, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по благоустройству дворовой территории дома №31Б по ул.Архангельской (установка детского игрового оборудования, установка скамеек, урн, ограждение площадки, палисадника) | 11.02.2020 | № 01243000128200000020001 | Индивидуальный предприниматель Скорнякова Вероника Евгеньевна 165300, г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.7, «Бизнес-Центр», оф.105/А | 358,21740 |
| 2 | Работы по благоустройству парка Ломоносовского | 13.02.2020 | № 01243000128200000010001 | Индивидуальный предприниматель Микуцкий Эдуард Станиславович, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 48, кв. 51 | 8405,20073 |
| 3 | Благоустройству парка Ломоносовского. Устройство системы видеонаблюдения | 25.05.2020 | № 01243000128200000430001 | ООО "Проектно-монтажная компания - Энерго"165300 Архангельская обл., г.Котлас, ул.Невского, д.18А, 3 этаж, оф.2 | 1408,01667 |
| 4 | Работы по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) | 12.02.2020 | № 01243000128200000030001 | МУП "Благоустройство", г. Коряжма, пр. Ленина, 75 | 1077,12322 |
| 5 | Работы по благоустройству сквера по ул. Театральной за зданием МУ «ККДЦ» | 11.02.2020 | № 01243000128200000040001 | Индивидуальный предприниматель Микуцкий Эдуард Станиславович, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 48, кв. 51 | 1035,04504 |
| 6 | Разработка рабочей документации "Благоустройство парка Ломоносовский. Устройство системы видеонаблюдения" | 12.03.2020 | № 41 | ООО "Проектно-монтажная компания - Энерго"165300 Архангельская обл., г.Котлас, ул.Невского, д.18А, 3 этаж, оф.2 | 40,00000 |
| 7 | Разработка рабочей документации "Благоустройство сквера по ул. Театральной за зданием МУ "ККДЦ". Устройство системы видеонаблюдения" | 14.09.2020 | № 126 | ООО " Электротехцентр Плюс";165650 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28 | 42,59900 |
| 8 | Изготовление и установка информационных стендов, табличек | 22.09.2020 | № 132 | Индивидуальный предприниматель Белокопытов Егор Евгеньевич, 165651 г.Коряжма, ул.Советская, д.17А, кв.3 | 41,84900 |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в 2020 году изменениях в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 03.02.2020 | 107 | уточнение объемов финансирования |
| 2. Постановление администрации города | 03.03.2020 | 229 | уточнение объемов финансирования |
| 3. Постановление администрации города | 11.03.2020 | 270 | уточнение объемов финансирования |
| 4. Постановление администрации города | 30.03.2020 | 366 | уточнение общественных территорий с учётом результатов общественного обсуждения по итогам рейтингового голосования |
| 5. Постановление администрации города | 25.05.2020 | 513 | уточнение объемов финансирования |
| 6. Постановление администрации города | 04.06.2020 | 558 | На основании экспертного заключения от 04.06.2020 № 01-14/19 контрольно-счётной палаты приведение в соответствие разделов Программы требованиям Порядка |
| 7. Постановление администрации города | 10.09.2020 | 976 | уточнение объемов финансирования |
| 8. Постановление администрации города | 22.09.2020 | 1013 | уточнение объемов финансирования |
| 9. Постановление администрации города | 29.09.2020 | 1045 | уточнение объемов финансирования |
| 10. Постановление администрации города | 10.11.2020 | 1250 | уточнение объемов финансирования |
| 11. Постановление администрации города | 25.11.2020 | 1333 | приведение в соответствие наименования общественной территории «Парк Ломоносовский» |
| 12. Постановление администрации города | 16.12.2020 | 1422 | уточнение объемов финансирования |

Мероприятия, выполненные в 2020 году по  муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по благоустройству дворовой территории дома №31Б по ул.Архангельской, в том числе по видам работ: |  |  |
| 1.1 установка леерных ограждений, детского игрового оборудования установка скамеек, урн | Индивидуальный предприниматель Скорнякова Вероника Евгеньевна | Выполнены работы по обустройству дворовой территории дома №31Б по ул.Архангельской |
| 2. Мероприятия по благоустройству Парка Ломоносовский, в том числе по видам работ: |  |  |
| 2.1 Благоустройство парка Ломоносовский | Индивидуальный предприниматель Микуцкий Эдуард Станиславович | Выполнены работы: 1) установка топиарных фигур "Девушка с зонтиком и Джентельмен" 2)Установка топиарных фигур "Жар-Птица" 3)Установка малых архитектурных форм 4)Установка топиарных букв 5) Установка арт-объекта "Дерево-счастья" 6) Устройство зоны созерцания и отдыха 7) Устройство и ремонт дорожек 8) Установка световых арок 9) Установка баннеров |
| 2.2 Устройство системы видеонаблюдения | ООО "Проектно-монтажная компания - Энерго" | Выполнено устройство системы видеонаблюдения |
| 3. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк), в том числе по видам работ: |  |  |
| 3.1 Подготовительные работы по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) | МУП "Благоустройство" | Выполнены работы: 1) Валка деревьев 2) Погрузочн6ые работы при автомобильных перевозках, перевозка грузов автомобилями самосвалами 3) Корчевка пней 4) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 5) Разборка бетонных конструкций 6) Разборка тротуаров и дорожек из плит и их отноской и укладкой в штабель |
| 4. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Театральной за зданием МУ "ККДЦ", в том числе по видам работ: |  |  |
| 4.1 Подготовительные работы по благоустройству сквера по ул. Театральной за зданием МУ "ККДЦ" | Индивидуальный предприниматель Микуцкий Эдуард Станиславович | Выполнены работы:1) Валка деревьев, 2)Корчевка вручную пней, 3)Корчевка кустарников и мелколесья, 4) Погрузочные работы, 5) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, 6) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 7) Планировка площадей ручным способом, 8)Устройство насыпных клумб и рабаток |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы» в 2020 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Мероприятия по благоустройству дворовой территории дома №31Б по ул.Архангельской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обустройство дворовой территории | 358,2174 | 358,2174 | 100 | 227,78214 | 227,78214 | 4,64861 | 4,64861 | 125,78665 | 125,78665 | 0 | 0 |
| 2. Мероприятия по благоустройству Парка Ломоносовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство парка Ломоносовский | 8405,20037 | 8405,20037 | 100 | 8075,58467 | 8075,58467 | 164,80785 | 164,80785 | 164,80785 | 164,80785 | 0 | 0 |
| Устройство системы видеонаблюдения | 1408,01667 | 1408,01667 | 100 | 1043,49318 | 1043,49318 | 21,29579 | 21,29579 | 343,22770 | 343,22770 | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы | 1077,12322 | 1077,12322 | 100 | 946,18766 | 946,18766 | 19,30995 | 19,30995 | 111,62561 | 111,62561 | 0 | 0 |
| 4. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Театральной за зданием МУ "ККДЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы | 955,04504 | 955,04504 | 100 | 917,59230 | 917,59230 | 18,72637 | 18,72637 | 18,72637 | 18,72637 | 0 | 0 |
| 5. Прочие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза сметной документации | 172,5 | 172,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,5 | 172,5 | 0 | 0 |
| Разработка рабочей документации "Благоустройство парка Ломоносовский. Устройство системы видеонаблюдения" | 40,0 | 40,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
| Разработка рабочей документации "Благоустройство сквера по ул. Театральной за зданием МУ "ККДЦ". Устройство системы видеонаблюдения" | 42,599 | 42,599 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,599 | 42,599 | 0 | 0 |
| Изготовление и установка информационных стендов, табличек | 41,849 | 41,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,849 | 41,849 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по муниципальной программе: | 12500,55070 | 12500,55070 | 100 | 11210,63995 | 11210,63995 | 228,78857 | 228,78857 | 1061,12218 | 1061,12218 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма»

на 2017-2024 годы» в 2020 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерен. | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | един. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 450 | 2367,9 | +1917,9 | +426,2 |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,3 | 0,38 | +0,08 | +26,6 |
| 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий | % | 5 | 0 | -5 | -100 |
| 5. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий | чел./ час | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 6. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | един. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | м2 | 3500 | 76050 | +72550 | +2072,8 |
| 8. Количество благоустроенных городских парков | еедин. | - | - |  |  |
| 9. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий | % | 37,5 | 42,86 | +5,36 | +14,3 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма»

на 2017-2024 годы» в 2020 году

| Наименование целевого показателя | Един. измерен. | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2016 г. | план 2020 г. | достигнуто в 2020г. | Бальная оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | един. | 6 | 1 | 1 | 10 |
| 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 2700 | 450 | 2367,9 | 10 |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 2,1 | 0,3 | 0,38 | 10 |
| 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий | % | - | 5 | 0 | 0 |
| 5. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий | чел./ час | - | 40 | 40 | 10 |
| 6. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | един. | - | 3 | 3 | 10 |
| 7. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (без учёта парков) | м2 | - | 3500 | 76050 | 10 |
| 8. Количество благоустроенных городских парков | еедин. | - | - | - | - |
| 9. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий | % | - | 37,5 | 42,86 | 10 |
| 10. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц. | % | - | 50 | 25 | 5 |
| ИТОГО бальная оценка: |  |  |  |  | 8,3 |

Итоговая оценка достижения целевых показателей 8,3. Согласно принятой методике в 2020 году муниципальная программа реализуется эффективно.

Для достижения цели муниципальной программы – повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования, увеличено количество выполненных мероприятий. За счет экономии, образовавшейся от проведения торгов и аукционов, реализовано дополнительное мероприятие по благоустройству парка Ломоносовский - устройство системы видеонаблюдения.

Невыполнение целевого показателя «Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий» обусловлено следующими причинами. Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 N 330-пп, предусмотрено возмещение доли участия граждан за счет средств муниципального бюджета (подпункт 2 пункта 5 Правил). Условием реализации муниципальной программы является строгое соблюдение жестких сроков реализации мероприятий. Финансовое участие заинтересованных лиц предполагает сбор средств, что крайне затруднительно в ограниченный период времени. Несоблюдение сроков реализации мероприятий повлечет штрафные санкции в виде применения понижающих коэффициентов при расчете средств субсидии на реализацию мероприятий в последующие годы. В целях обеспечения своевременной реализации мероприятий и недопущения срыва установленных сроков было принято решение о финансировании из местного бюджета дополнительных финансовых обязательств по софинансированию затрат, отнесенных к обязательствам заинтересованных лиц.