Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 05.05.2017 | № 616 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» |  |  |  |

(в редакции постановлений администрации города от 15.05.2017 №638, 08.06.2017 №816,  21.06.2017 №897, 28.06.2017 №963, 07.07.2017 №1013, 14.11.2017 №1642, 26.12.2017 №1880, 02.02.2018 №140, 29.03.2018 №406, 20.04.2018 №548, 03.05.2018 №589, 25.05.2018 №747, 29.05.2018 №775, 06.06.2018 №811, 15.08.2018 №1155, 24.08.2018 №1202, 30.08.2018 №1237, 24.09.2018 №1323, 29.10.2018 №1538, 14.11.2018 №1616, 21.11.2018 №1652, 10.12.2018 №1734, 11.01.2019 №15, 28.02.2019 №265, 01.04.2019 №416, 09.04.2019 №460, 08.05.2019 №604, 28.05.2019 №687, 03.06.2019 №756, 10.10.2019 №1424, 11.11.2019 №1574, 12.12.2019 №1782, 20.12.2019 №1837, 03.02.2020 №107, 03.03.2020 №229, 11.03.2020 №270, 30.03.2020 №366, 25.05.2020 №513, 04.06.2020 №558, 10.09.2020 №976, 22.09.2020 №1013, 29.09.2020 №1045, 10.11.2020 №1250, 25.11.2020 №1333, 16.12.2020 №1422, 17.03.2021 №254, 06.04.2021 №354, 01.07.2021 № 776, 21.07.2021 №847, 30.08.2021 №1030, 07.10.2021 №1225, 26.10.2021 №1299, 08.11.2021 №1350, 12.11.2021 №1375, 28.12.2021 №1655, 13.01.2022 №12, 31.01.2022 №106, 14.03.2022 №252, 21.04.2022 №416, 27.05.2022 №552, 09.06.2022 № 622, 23.06.2022 №675, 13.07.2022 №767, 24.08.2022 №947, 19.10.2022 №1203, 01.11.2022 №1289, 11.11.2022 №1326, 17.11.2022 №1379, 07.12.2022 №1485, 19.12.2022 №1559, 17.02.2023 №186, 14.03.2023 №304, 21.03.2023 №337,  25.05.2023 №635,  26.06.2023 №833, 12.07.2023 №910, 21.08.2023 №1121, 05.09.2023 №1220, 20.09.2023 №1374, 25.09.2023 №1417,27.10.2023 №1693, 03.11.2023 №1738, 13.11.2023 №1800, 24.11.2023 №1878, 22.12.2023 №2031, 11.01.2024 №7,20.02.2024 №193, 22.02.2024 №200, 27.03.2024 №329 )

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области», Порядком принятия решений о разработке и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Коряжма», утверждённым постановлением администрации горда от 20.08.2013 № 1455, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Коряжма», администрация города

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (прилагается).

2. Ежегодно предусматривать в бюджете муниципального образования «Город Коряжма» необходимые средства для реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Контроль за выполнением программы возложить на управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

Глава муниципального образования                                                          А.А. Ткач

|  | Утверждена: Постановлением администрации города от 05.05.2017 № 616 |
| --- | --- |

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды»

(в новой редакции)

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» (далее «муниципальная программа») |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды. Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе. |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий; 2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022 – 2026 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 77 810 996,00 руб., в т. ч. средства: федерального бюджета – 41 797 145,18 руб., областного бюджета – 13 537 571,71 руб., местного бюджета – 22 476 279,11 руб., внебюджетные средства – 10 200 000,00 руб. (в редакции от 11.11.2022 №1326, 17.11.2022 №1379, 19.12.2022 №1559, 17.02.2023 №186, 14.03.2023 №304, 21.03.2023 №337, 26.06.2023 №833, 12.07.2023 №910, 21.08.2023 №1121, 05.09.2023 №1220, 25.09.2023 №1417, 13.11.2023 №1800, 24.11.2023 №1878, 22.12.2023 №2031, 11.01.2024 №7, 20.02.2024 №193) |

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области».

Благоустройство и озеленение территорий городского округа Архангельской области «Город Коряжма», в том числе территорий общего пользования (далее – общественных территорий) и дворовых территорий, - одна из актуальных проблем современного градостроительства. Именно в этой сфере создаются условия, которые обеспечивают высокий уровень качества жизни населения.

Реализацией мероприятий в сфере благоустройства создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города. Повышение качества и комфорта городской среды направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика городского округа Архангельской области «Город Коряжма», создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, скверах, набережной и площади, дворовых территориях многоквартирных домов.

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий принимают участие жители городского округа Архангельской области «Город Коряжма» путем проведения общественных обсуждений.

В целях благоустройства дворовых территорий требуется выполнить мероприятия, исходя из следующего минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн.

Общественные территории – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, парки, скверы, набережная, площадь).

До начала действия муниципальной программы большая часть общественных территорий характеризовалась существенным износом, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей. Территории общего пользования: парки, скверы, набережная р.Вычегды и р.Большая Коряжемка, Коряжемская кедровая роща – занимают площадь 37,0 га; дороги общего пользования, проезды, стоянки, городская площадь – 32,1 га. Количество муниципальных территорий общего пользования – 8 единиц.

В период 2017 – 2022 годов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы выполнено комплексное благоустройство 4 общественных территорий и 27 дворовых территорий. Выполнено частичное благоустройство - замена светильников - 13 дворовых территорий. Начато благоустройство 4 общественных территорий, которое будет завершено до конца действия муниципальной программы.

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер. Запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для населения города, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнение которых обеспечивается настоящей муниципальной программой.

- Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляет управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города в соответствии с разделом III постановления Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области».

Предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов местному бюджету на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству территорий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды.

Финансовый период по муниципальной программе определяется периодом действия соглашения, ежегодно заключаемого в рамках реализации программы с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области и действующего до полного исполнения сторонами своих обязательств по соглашению.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно в установленном порядке с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий осуществляются в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 4 июля 2017 года N 261-пп.

Мероприятия по информированию заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству территорий реализуется путем актуализации сведений, размещенных на официальном сайте администрации города, на странице в социальной сети ВК.

Мероприятия по проведению информационного освещения онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, реализуются в соответствии с Порядком предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на проведение мероприятий по информационному освещению всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области.

- Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

- Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы по годам рассчитаны исходя из фактической потребности реализации мероприятий по благоустройству всех территорий, требующих такого благоустройства, вне зависимости от средств субсидии, предоставляемой городскому округу Архангельской области «Город Коряжма».

Объёмы финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Общее руководство реализацией мероприятий муниципальной программы и контроль за выполнением осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы при финансировании в полном объёме из бюджетов всех уровней позволит достичь следующих результатов:

- комплексное благоустройство 8 территорий общего пользования;

- повышение индекса качества городской среды.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основании критериев, значений целевых показателей и бальных оценок эффективности.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель – Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города

| Наименование целевого показателя | Един. измерен. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства территорий от общего количества территорий, планируемых к благоустройству в текущем году | % | 33 | 33 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 2. Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | баллов | 202 | 210 | 215 | 220 | - * | - * |

*  - значения показателей не установлены

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству (или мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) в рамках муниципальной программы

| N п/п |  | Адрес МКД, адрес местонахождения территории с указанием вида территории (объекта) |  | Кадастровый номер земельного участка (дворовый территории) |  | Дата составления паспорта инвентаризации (по состоянию на...) |  |  | Физический износ основных конструктивных элементов (крыша,стены,фундамент), процентов |  |  | Общая площадь территории, кв. м |  |  | Виды работ, необходимых для благоустройства (указать), в том числе |  | Год выполнения работ по благоустройству |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из минимального перечня | из дополнительного перечня |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |
| Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, 50 |  | 29:23:010203:13 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 33 |  | 4169 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | подсыпка территории | 2018 |  |
| 2 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 19 |  | 29:23:010203:30 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 40 |  | 4086,5 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, леерные ограждения, подсыпка территории | 2018 |  |
| 3 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 7а |  | 29:23:010209:41 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 24 |  | 8226 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, леерные ограждения | 2018 |  |
| 4 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 12 |  | 29:23:010209:53 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 24 |  | 5429 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, леерные ограждения, подсыпка территории | 2018 |  |
| 5 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 17 |  | 29:23:010201:76 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 33 |  | 2008 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, леерные ограждения | 2018 |  |
| 6 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 7а |  | 29:23:010207:49 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 28 |  | 1522,5 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, леерные ограждения | 2018 |  |
| 7 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 46а |  | 29:23:010203:17 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 35 |  | 5255 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, леерные ограждения, подсыпка территории | 2018 |  |
| 8 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 31 |  | 29:23:010208:24 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 7 |  | 7870 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, леерные ограждения, подсыпка территории | 2018 |  |
| 9 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 7в |  | 29:23:010209:43 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 13 |  | 7059,1 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | подсыпка территории | 2018 |  |
| 10 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 13а |  | 29:236010210:17 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 9 |  | 3938,4 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2018; 2019 |  |
| 11 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 29 |  | 29:23:010210:42 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 7 |  | 6495,2 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, леерные ограждения | 2018 |  |
| 12 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 7 |  | 29:23:010208:90 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 4 |  | 4733 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, тротуар | 2018; 2019 |  |
| 13 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 47а |  | 29:23:010205:39 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 15 |  | 5802,8 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка | 2018; 2024 |  |
| 14 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 3в |  | 29:23:010209:23 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 5 |  | 5001,1 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2018; 2024 |  |
| 15 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 15в |  | 29:23:010210:40 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 18 |  | 4504 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 16 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 5а |  | 29:23:010210:13 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 9 |  | 3248 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2018; 2019; 2024 |  |
| 17 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 3 |  | 29:23:010208:75 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 9 |  | 6549 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2018 |  |
| 18 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 46 |  | 29:23:010210:24 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 15 |  | 3470 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка | 2020; 2024 |  |
| 19 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 3г |  | 29:23:010209:69 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 5 |  | 5457 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, тротуар, парковка | 2018; 2024 |  |
| 20 |  | г. Коряжма, ул. Гоголя, 20 |  | 29:23:010207:52 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 30 |  | 1537 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 21 |  | г. Коряжма, ул. Гоголя, 18а |  | 29:23:010207:38 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 36 |  | 1141,7 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 22 |  | г. Коряжма, ул. Гоголя, 14 |  | 29:23:010207:14 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 30 |  | 2340,5 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 23 |  | г. Коряжма, ул. Гоголя, 14а |  | 29:23:010207:20 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 30 |  | 650 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 24 |  | г. Коряжма, ул. Гоголя, 12 |  | 29:23:010207:13 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 28 |  | 1298 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 25 |  | г. Коряжма, ул. Гоголя, 10 |  | 29:23:010207:4 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 25 |  | 1997 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 26 |  | г. Коряжма, ул. Дыбцына, 5 |  | 29:23:010207:25 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 30 |  | 1640 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 27 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 23 |  | 29:23:010207:44 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 29 |  | 2110 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 28 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 21 |  | 29:23:010207:33 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 32 |  | 1932 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 29 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 9 |  | 29:23:010207:51 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 22 |  | 830 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 30 |  | г. Коряжма, ул. Кутузова, 9 |  | 29:23:010201:49 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 32 |  | 1094 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 31 |  | г. Коряжма, ул. Кутузова, 11 |  | 29:23:010201:48 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 32 |  | 1379 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 32 |  | г. Коряжма, ул. Кутузова, 13 |  | 29:23:010201:47 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 32 |  | 1297 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 33 |  | г. Коряжма, ул. Кутузова, 15 |  | 29:23:010201:46 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 49 |  | 1568 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 34 |  | г. Коряжма, ул. Сафьяна, 4 |  | 29:23:010101:11 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 41 |  | 1864,2 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 35 |  | г. Коряжма, ул. Сафьяна, 6 |  | 29:23:010101:12 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 30 |  | 2446,8 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 36 |  | г. Коряжма, ул. Сафьяна, 12 |  | 29:23:010101:15 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 49 |  | 1028 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 37 |  | г. Коряжма, ул. Сафьяна, 8 |  | 29:23:010101:13 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 45 |  | 1525,8 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 38 |  | г. Коряжма, ул. Театральная, 16 |  | 29:23:010207:37 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 36 |  | 2720 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 39 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 15 |  | 29:23:010209:58 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 27 |  | 7521 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 40 |  | г. Коряжма, ул. Космонавтов, 4 |  | 29:23:010203:21 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 34 |  | 2362 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 41 |  | г. Коряжма, ул. Космонавтов, 6 |  | 29:23:010203:28 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 31 |  | 6212 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 42 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 43 |  | 29:23:010205:28 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 6 |  | 10399 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 43 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 44 |  | 29:23:010210:8 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 9 |  | 6897 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 44 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 45 |  | 29:23:010205:37 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 16 |  | 8695 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, тротуар | 2024 |  |
| 45 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 45а |  | 29:23:010205:9 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 14 |  | 10272 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 46 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 47 |  | 29:23:010205:36 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 13 |  |  |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 47 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 48 |  |  |  |  | 25.11.2018 |  |  | 4 |  | 5900 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 48 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 5б |  | 29:23:010210:14 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 9 |  | 3081,6 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 49 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 9 |  | 29:23:010210:15 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 32 |  | 6418 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | спортивная площадка, парковка | 2024 |  |
| 50 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 11 |  | 29:23:010210:15 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 32 |  | 6418 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 51 |  | г. Коряжма, ул. Гоголя, 8 |  | 29:23:010202:60 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 30 |  | 5824 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 52 |  | г. Коряжма, ул. Театральная, 8 |  | 29:23:010201:43 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 30 |  | 4884 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 53 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 32 |  | 29:23:010209:3 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 26 |  | 7387 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 54 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 32а |  | 29:23:010209:11 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 28 |  | 2981 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 55 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 36 |  | 29:23:010209:5 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 22 |  | 6917 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 56 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 38 |  | 29:23:010209:6 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 26 |  | 4486 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 57 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 39 |  | 29:23:010204:43 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 0 |  | 6835 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 58 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 41б |  | 29:23:010204:34 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 8 |  | 4670 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 59 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 41а |  |  |  |  | 25.11.2018 |  |  | 8 |  | 7293,9 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка, тротуар | 2024 |  |
| 60 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 29а |  | 29:23:010210:38 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 6 |  | 5022,1 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2019; 2024 |  |
| 61 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 29б |  | 29:23:010210:36 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 6 |  | 5625,2 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2019; 2024 |  |
| 62 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 29в |  | 29:23:010210:39 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 6 |  | 4740,1 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2019; 2024 |  |
| 63 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 31 |  | 29:23:010210:47 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 8 |  | 5000 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2019; 2024 |  |
| 64 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 31а |  | 29:23:010210:56 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 5 |  | 7009,3 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 65 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 31б |  |  |  |  | 25.11.2018 |  |  | 7 |  | 2367,9 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2019; 2020 |  |
| 66 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 33 |  | 29:23:010210:49 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 6 |  | 8793 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка, тротуар | 2019; 2024 |  |
| 67 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 17б |  | 29:23:010210:26 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 9 |  | 4123 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 68 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 17а |  | 29:23:010210:26 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 8 |  | 3292 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2024 |  |
| 69 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 4 |  | 29:23:010209:18 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 24 |  | 6111,3 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2023 |  |
| 70 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 14 |  | 29:23:010208:79 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 35 |  | 4544 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка | 2023 |  |
| 71 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 12 |  | 29:23:010208:69 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 31 |  | 3468 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2023 |  |
| 72 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 6 |  | 29:23:010208:23 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 16 |  | 3976 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2023 |  |
| 73 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 29 |  | 29:23:010208:31 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 5 |  | 4912 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, тротуар | 2024 |  |
| 74 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 27б |  | 29:23:010208:99 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 0 |  | 4650 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка | 2024 |  |
| 75 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 26 |  | 29:23:010208:94 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 0 |  | 8000 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 76 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 17 |  | 29:23:010207:54 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 27 |  | 2137 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 77 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 15 |  | 29:23:010207:41 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 32 |  | 3225 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 78 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 42 |  | 29:23:010203:4 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 30 |  | 5779 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 79 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 54а |  | 29:23:010203:20 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 32 |  | 4378,9 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 80 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 54 |  | 29:23:010203:14 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 28 |  | 4122 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 81 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 46 |  | 29:23:010203:12 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 34 |  | 5588 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 82 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 42а |  | 29:23:010203:11 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 31 |  | 3163 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 83 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 11а |  | 29:23:010208:72 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 18 |  | 5345 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка | 2023 |  |
| 84 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 5 |  | 29:23:010208:77 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 32 |  | 4435 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2023 |  |
| 85 |  | г. Коряжма, ул. Пушкина, 17 |  | 29:23:010208:73 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 13 |  | 5978 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2024 |  |
| 86 |  | г. Коряжма, ул. Пушкина, 17а |  | 29:23:010208:70 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 34 |  | 4989 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 87 |  | г. Коряжма, ул. Пушкина, 3 |  | 29:23:010203:10 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 31 |  | 5862 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2024 |  |
| 88 |  | г. Коряжма, ул. Строителей, 50 |  | 29:23:010214:38 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 36 |  | 1199 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка | 2024 |  |
| 89 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 5а |  | 29:23:010208:89 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 18 |  | 4631 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2023 |  |
| 90 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 13 |  | 29:23:010209:57 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 21 |  | 3152 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2023 |  |
| 91 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 19 |  | 29:23:010209:55 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 21 |  | 6283 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2023 |  |
| 92 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 25 |  | 29:23:010210:28 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 8 |  | 3963 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2024 |  |
| 93 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 27а |  | 29:23:010210:32 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 6 |  | 2419 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2024 |  |
| 94 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 27 |  | 29:23:010210:33 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 6 |  | 3689 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2024 |  |
| 95 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 9б |  | 29:23:010208:65 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 18 |  | 5732 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 96 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 11 |  | 29:23:010208:92 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 35 |  | 2699 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2024 |  |
| 97 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 11б |  | 29:23:010208:87 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 6 |  | 7287 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 98 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 6 |  | 29:23:010209:26 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 25 |  | 5729 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 99 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 6а |  | 29:23:010209:25 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 25 |  | 6070 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 100 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 6б |  |  |  |  | 14.11.2018 |  |  | 25 |  | 6319 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 101 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 8 |  | 29:23:010209:60 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 34 |  | 4733,2 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2023 |  |
| 102 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 15б |  | 29:23:010210:40 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 19 |  | 4504 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2023 |  |
| 103 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 12б |  | 29:23:010209:51 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 19 |  | 3895 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 104 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 12а |  | 29:23:010209:52 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 33 |  | 4261 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 105 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 14 |  | 29:23:010209:54 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 23 |  | 5792,6 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2024 |  |
| 106 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 15а |  | 29:23:010210:40 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 30 |  | 4504 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2023 |  |
| 107 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 2а |  | 29:23:010204:33 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 0 |  | 6287,3 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2020; 2023 |  |
| 108 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 49 |  | 29:23:010205:41 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 33 |  | 8686 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2024 |  |
| 109 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 49а |  | 29:23:010205:42 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 5 |  | 8148 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка, тротуар | 2024 |  |
| 110 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 43а |  | 29:23:010205:27 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 34 |  | 10470 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка, тротуар | 2023 |  |
| 111 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 45б |  | 29:23:010205:38 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 33 |  | 7486 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар, парковка | 2023 |  |
| 112 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 36а |  | 29:23:010209:15 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 21 |  | 5477 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2023 |  |
| 113 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 34 |  | 29:23:010209:8 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 23 |  | 4373 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2023 |  |
| 114 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 51 |  | 29:23:010205:46 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 8 |  | 5656,5 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2023 |  |
| 115 |  | г. Коряжма, ул. Глейха, 22 |  | 29:23:010210:50 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 0 |  | 4120 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | спортивная площадка | 2023 |  |
| 116 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 3а |  | 29:23:010209:21 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 26 |  | 8841 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2024 |  |
| 117 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 7 |  | 29:23:010209:38 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 24 |  | 8176 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2024 |  |
| 118 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 7б |  | 29:23:010209:42 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 31 |  | 6031 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 119 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 9а |  | 29:23:010209:47 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 20 |  | 6225 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 120 |  | г. Коряжма, ул. Гоголя, 4 |  | 29:23:010202:22 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 31 |  | 3270 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2024 |  |
| 121 |  | г. Коряжма, ул. Дыбцына, 10 |  | 29:23:010201:87 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 35 |  | 2416 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2023 |  |
| 122 |  | г. Коряжма, ул. Дыбцына, 12 |  | 29:23:010201:86 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 31 |  | 2794 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2023 |  |
| 123 |  | г. Коряжма, ул. Кутузова, 6 |  | 29:23:010201:38 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 36 |  | 2841 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | спортивна площадка, парковка | 2024 |  |
| 124 |  | г. Коряжма, ул. Кутузова, 7 |  | 29:23:010201:53 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 35 |  | 2330 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2019; 2021 |  |
| 125 |  | г. Коряжма, ул. Кутузова, 12 |  | 29:23:010201:37 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 25 |  | 1871 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка, тротуар | 2024 |  |
| 126 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 11 |  | 29:23:010202:40 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 38 |  | 2870 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2023 |  |
| 127 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 12 |  | 29:23:010207:8 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 36 |  | 3884 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, парковка | 2023 |  |
| 128 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 3 |  | 29:23:010201:23 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 40 |  | 2643 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадка, парковка | 2024 |  |
| 129 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 5 |  | 29:23:010201:28 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 39 |  | 2332 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2024 |  |
| 130 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 7 |  | 29:23:010201:34 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 40 |  | 2662 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2024 |  |
| 131 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 10 |  | 29:23:010201:33 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 33 |  | 1358 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | парковка | 2024 |  |
| 132 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 12 |  | 29:23:010201:61 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 39 |  | 2880 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2023 |  |
| 133 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 13 |  | 29:23:010201:64 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 38 |  | 2060 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2024 |  |
| 134 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 14 |  | 29:23:010201:67 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 39 |  | 3394 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2023 |  |
| 135 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 16 |  | 29:23:010201:73 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 34 |  | 4624 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2023 |  |
| 136 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 20 |  | 29:23:010201:17 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 37 |  | 2611 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2019; 2024 |  |
| 137 |  | г. Коряжма, ул. Пушкина, 2 |  | 29:23:010202:16 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 36 |  | 1782 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2023 |  |
| 138 |  | г. Коряжма, ул. Пушкина, 4 |  | 29:23:010202:31 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 37 |  | 4754 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2023 |  |
| 139 |  | г. Коряжма, ул. Сафьяна, 9 |  | 29:23:010201:16 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 36 |  | 1643 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2024 |  |
| 140 |  | г. Коряжма, ул. Театральная, 6 |  | 29:23:010201:35 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 34 |  | 4242 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2024 |  |
| 141 |  | г. Коряжма, ул. Театральная, 7 |  | 29:23:010202:33 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 42 |  | 5658 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2020; 2024 |  |
| 142 |  | г. Коряжма, ул. Театральная, 14 |  | 29:23:010207:26 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 34 |  | 4068 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадки, парковка | 2024 |  |
| 143 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 9 |  | 29:23:010201:2 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 39 |  | 2977 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 144 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 11 |  | 29:23:010201:4 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 39 |  | 2731 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка | 2024 |  |
| 145 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 12 |  | 29:23:010201:11 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 38 |  | 1917 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 146 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 44 |  | 29:23:010203:5 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 22 |  | 1211 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 147 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 48 |  | 29:23:010203:7 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 25 |  | 1335 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 148 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 3 |  | 29:23:010207:47 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 23 |  | 1410,8 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 149 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 5 |  | 29:23:010207:48 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 35 |  | 1898 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 150 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 1 |  | 29:23:010209:2 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 19 |  | 4543 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 151 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 5в |  | 29:23:010209:69 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 0 |  | 7890 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 152 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 10а |  | 29:23:010208:66 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 31 |  | 4015 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 153 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 25 |  | 29:23:010203:32 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 37 |  | 5842 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 154 |  | г. Коряжма, ул. Пушкина, 12а |  | 29:23:010207:42 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 28 |  | 4233,4 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка | 2023 |  |
| 155 |  | г. Коряжма, ул. Дыбцына, 14, к. 1 |  | 29:23:010201:82 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 43 |  | 3147 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 156 |  | г. Коряжма, ул. Дыбцына, 14, к. 2 |  | 29:23:010201:82 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 43 |  | 3124 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 157 |  | г. Коряжма, ул. Сафьяна, 3 |  | 29:23:010201:1 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 25 |  | 2882 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 158 |  | г. Коряжма, ул. Сафьяна, 7 |  | 29:23:010201:20 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 38 |  | 1973 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 159 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 2 |  |  |  |  | 25.11.2018 |  |  | 39 |  | 2411 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка, тротуар | 2024 |  |
| 160 |  | г. Коряжма, ул. Гоголя, 6 |  | 29:23:010202:28 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 26 |  | 2005 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 161 |  | г. Коряжма, ул. Театральная, 15 |  | 29:23:010207:48 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 29 |  | 2488 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2024 |  |
| 162 |  | г. Коряжма, ул. Пушкина, 13, кор. 2 |  | 29:23:010208:25 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 16 |  | 4296,5 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 163 |  | г. Коряжма, ул. Пушкина, 15 |  | 29:23:010208:101 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 0 |  | 7956 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка | 2024 |  |
| 164 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 23 |  | 29:23:010208:28 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 6 |  | 3184 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 165 |  | г. Коряжма, ул. Набережная, 3 |  | 29:23:010101:185 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 27 |  | 2945 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская площадка | 2024 |  |
| 166 |  | г. Коряжма, ул. Сафьяна, 2а |  | 29:23:010101:116 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 40 |  | 3000 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  | 2019; 2024 |  |
| 167 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 9 |  | 29:23:010208:91 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 30 |  | 6095 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар, парковка | 2024 |  |
| 168 |  | г. Коряжма, ул. Космонавтов, 10а |  | 29:23:010208:22 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 5 |  | 5210 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | детская, спортивная площадка, тротуар | 2024 |  |
| 169 |  | г. Коряжма, ул. Кирова, 27 |  | 29:23:010208:30 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 0 |  | 7389 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар | 2024 |  |
| 170 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 13 |  | 29:23:010202:41 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 39 |  | 1337 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | спортивная площадка | 2017 |  |
| 171 |  | г. Коряжма, ул. Сафьяна, 13 |  | 29:23:010201:36 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 39 |  | 1568 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | спортивная площадка | 2017 |  |
| 172 |  | г. Коряжма, ул. Пушкина, 13, кор. 1 |  | 29:23:010208:25 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 20 |  | 4296,5 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | спортивная площадка, леерные ограждения | 2017 |  |
| 173 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 30 |  | 29:23:010209:1 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 33 |  | 5270 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | леерные ограждения, подсыпка территории | 2017 |  |
| 174 |  | г. Коряжма, ул. Пушкина, 9 |  | 29:23:010208:21 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 29 |  | 6206 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | тротуар, леерные ограждения, подсыпка территории | 2017 |  |
| 175 |  | г. Коряжма, ул. Ленина, 18а |  | 29:23:010208:11 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 13 |  | 4940 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | подсыпка территории | 2017 |  |
| 176 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 13 |  | 29:23:010210:16 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 22 |  | 4022 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | спортивная площадка, леерные ограждения, подсыпка территории | 2017 |  |
| 177 |  | г. Коряжма, ул. Советская, 15 |  | 29:23:010210:22 |  |  | 25.11.2018 |  |  | 22 |  | 5341 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | спортивная площадка, леерные ограждения, подсыпка территории | 2017 |  |
| 178 |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, 9а |  | 29:23:010208:81 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 25 |  | 5162 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | леерные ограждения, подсыпка территории | 2017 |  |
| 179 |  | г. Коряжма, ул. Ломоносова, 9б |  | 29:23:010208:65 |  |  | 14.11.2018 |  |  | 20 |  | 5908 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | подсыпка территории | 2017 |  |
| 180 |  | г. Коряжма, ул. Лермонтова, 15 |  | 29:23:010201:69 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 38 |  | 2228 |  |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн | леерные ограждения | 2017 |  |
| Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Коряжма, ул. Набережная р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М.Х.Сафьяна до ул. Космонавтов |  |  |  |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 224189 |  | ремонт дорожек, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн, озеленение, установка тренажеров, устройство площадок, парковки, установка игрового комплекса, устройство освещения пешеходной дорожки (лиственничной аллеи) |  |  | 2021; 2022; 2023 |
| 2 | г. Коряжма, Сквер по ул. Лермонтова за зданием ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ № 1 г. Коряжмы" (Пионерский парк) |  |  |  |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 29224 |  | ремонт дорожек, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн, озеленение, устройство спортивно-игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья; устройство спортивной площадки для занятий WORKOUТ; установка МАФ |  |  | 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |
| 3 | г. Коряжма, ул. Площадь им. В.И.Ленина |  |  |  |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 7027 |  | ремонт дорожного покрытия и тротуаров, леерные ограждения, установка урн, скамеек, цветочных стоек, свод деревьев, восстановление уличных информационных конструкций |  |  | 2018 |
| 4 | г. Коряжма, парк Ломоносовский |  |  | 29:23:000000:7158 |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 59980 |  | ремонт дорожек, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн, МАФ, озеленение |  |  | 2019; 2020 |
| 5 | Сквер по ул. Театральной за зданием МУ "ККДЦ" |  |  |  |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 12409 |  | устройство площадок, дорожек, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн, МАФ, озеленение |  |  | 2020; 2021 |
| 6 | г. Коряжма, Александровский парк по пр. Ленина |  |  | 29:23:010204:6 |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 17122 |  | ремонт освещения, устройство и ремонт детских игровых комплексов, устройство резинового покрытия игровой зоны |  |  | 2017; 2018 |
| 7 | г. Коряжма, общественная территория между МОУ "СОШ N 6" и д. 22 по ул.имени А.Г.Глейха |  |  | 29:23:010210:4559 |  |  | 17.11.2020 |  |  |  |  |  | 21613 |  | Подготовительные работы: корчевка кустарника, планировка территории. Устройство детской площадки: установка детского игрового оборудования (игровой комплекс, дерево для лазания, гимнастическое бревно, тропинка эльфа, хижина с песочницей, качалка, качели), установка урн, скамей, ограждение площадки, устройство резинового покрытия. Установка МАФ: плавучий утиный домик, скамьи, урны, цветники, качели. Устройство наружного освещения: установка оцинкованных опор освещения высотой 4 м и 7м со светильниками. Устройство тротуарных дорожек из тротуарной плитки, установка бортовых камней. Устройство парковки. |  |  | 2022; 2023 |
| 8 | г. Коряжма, общественная территория Сад Памяти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8290 |  | демонтаж чаши клумбы, свод аварийных деревьев, планировка территории, установка скамеек, урн, информационного стенда, информационных табличек |  |  | 2023 |
| 9 | г. Коряжма, общественная территория между домом 3В по проспекту имени М.В. Ломоносова и ТЦ "Пальмира" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство тротуарных дорожек, освещения, установка детского игрового оборудования, скамеек, урн, озеленение, устройство системы видеонаблюдения |  |  | 2024 |
| - Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 14 | 29:23:010214:45 |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 2327 |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  |  | 2022 |
| 2 |  |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 48 | 29:23:010215:30 |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 2827 |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  |  | 2024 |
| 3 |  |  | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 52 | 29:23:010211:18 |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 10994 |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  |  | 2024 |
| 4 |  |  | г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 3а | 29:23:010207:110 |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 1899 |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  |  | 2023 |
| 5 |  |  | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 22 | 29:23:010207:65 |  |  | 25.11.2018 |  |  |  |  |  | 3966 |  | ремонт проезда, замена светильников на светодиодные, установка скамеек, урн |  |  | 2024 |
| - Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..т.д.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |