**Отчет**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды»**

* 1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.

В 2023 году осуществлялась реализация муниципальной программы городского округа Архангельской области «Город Коряжма» «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города от 05.05.2017 № 616 (в редакции постановлений администрации города от 15.05.2017 № 638, 08.06.2017 №816, 21.06.2017 №897, 28.06.2017 №963, 07.07.2017 №1013, 14.11.2017 №1642, 26.12.2017 №1880, 02.02.2018 №140, 29.03.2018 №406, 20.04.2018 №548, 03.05.2018 №589, 25.05.2018 №747, 29.05.2018 №775, 06.06.2018 №811, 15.08.2018 №1155, 24.08.2018 №1202, 30.08.2018 №1237, 24.09.2018 №1323, 29.10.2018 №1538, 14.11.2018 №1616, 21.11.2018 №1652, 10.12.2018 №1734, 11.01.2019 №15, 28.02.2019 №265, 01.04.2019 №416, 09.04.2019 №460, 08.05.2019 №604, 28.05.2019 №687,03.06.2019 №756, 10.10.2019 №1424, 11.11.2019 №1574, 12.12.2019 №1782, 20.12.2019 №1837, 03.02.2020 №107, 03.03.2020 №229, 11.03.2020 №270, 30.03.2020 №366, 25.05.2020 №513, 04.06.2020 №558, 10.09.2020 №976, 22.09.2020 №1013, 29.09.2020 №1045, 10.11.2020 №1250, 25.11.2020 №1333, 16.12.2020 №1422, 17.03.2021 №254, 06.04.2021 №354, 01.07.2021 №776, 21.07.2021 №847, 30.08.2021 №1030, 07.10.2021 №1225, 26.10.2021 №1299, 08.11.2021 №1350, 12.11.2021 №1375, 28.12.2021 №1655, 13.01.2022 №12, 31.01.2022 №106, 14.03.2022 №252, 21.04.2022 №416, 27.05.2022 №552, 09.06.2022 № 622, 23.06.2022 №675, 13.07.2022 №767, 24.08.2022 №947, 19.10.2022 №1203, 01.11.2022 №1289, 11.11.2022 №1326, 17.11.2022 №1379, 07.12.2022 №1485, 19.12.2022 №1559, 17.02.2023 №186, 14.03.2023 №304, 21.03.2023 №337, 25.05.2023 №635, 26.06.2023 №833, 12.07.2023 №910, 21.08.2023 №1121, 05.09.2023 №1220, 20.09.2023 №1374, 25.09.2023 №1417,27.10.2023 №1693, 03.11.2023 №1738, 13.11.2023 №1800, 24.11.2023 №1878, 22.12.2023 №2031) (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 N 330-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)".

Реализацией в 2023 году мероприятий муниципальной программы решались следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;

- внедрение современных энергосберегающих технологий;

- определение необходимого объема финансирования мероприятий в объеме, достаточном для организации и выполнения работ по благоустройству.

Для достижения цели муниципальной программы – повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования в 2023 году выполнены мероприятия по благоустройству пяти общественных территорий города, выполнение на уровне 2022 года.

Реализация программы не предусматривает ввод в действие объектов капитального строительства. Незавершенное строительство отсутствует. Установленное на общественных территориях оборудование закреплено на праве оперативного управления за МУП «Благоустройство».

Мероприятия, выполненные в 2023 году по муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнение |
| 1. Мероприятия по благоустройству общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха: | |
| 1.1 Устройство въезда, парковки, тротуаров. Укрепление насыпи тротуарной дорожки | Выполнено:  1. устройство въезда, парковки -1690м2; установка бортового камня 369м;  2. устройство тротуаров 640м2, установка бортового камня 338м;  3. укрепление насыпи тротуарной дорожки 1337м2 |
| 1.2. Устройство смотровой площадки из террасной доски с ограждением. Устройство детской площадки с резиновым покрытием, установка игрового оборудования, установка скамеек, урн | Выполнено:  1. устройство детской площадки с резиновым покрытием: установлен игровой комплекс «Призрачный лес», 450 м2 резинового покрытия; 2. установка игрового оборудования: дерево для лазания -1шт; гимнастическое бревно «Путаница» -1шт; тропинка эльфа-1шт; деревня троллей песочница с домиком-1шт; качалка Кузнечик-1шт; рама для качелей-1шт, сиденье-шина -1шт, сиденье для малышей-1шт.;  3. установка скамеек-2шт, урн-6шт.  4. устройство смотровой площадки на сваях, из террасной доски, с ограждением. |
| 1.3.Озеленение | Выполнены работы по озеленению: посажены туи западные -25шт, газон быстровосстанавливающийся - 2240 м2 |
| 1.4.Поставка малых архитектурных форм: Световая ель «Звездный дождь», Световой олень, Лестница в небо, Тоннель  ромб | Поставлены МАФ - 4шт: Световая ель «Звездный дождь», Световой олень, Лестница в небо, Тоннель  ромб |
| 1.5.Устройство системы видеонаблюдения | Выполнено устройство системы видеонаблюдения: установлены камеры видеонаблюдения на кронштейнах -22шт. |
| 1.6. Поставка МАФ: плавучий утиный домик 2 шт. | Поставлены МАФ - плавучий утиный домик 2 шт. |
| 1.7. Поставка стендов и табличек | Поставлены стенды на металлоконструкции -4шт, таблички «Ведется видеонаблюдение» -10шт. |
| 1.8. Установка технических средств организации дорожного движения | Выполнена установка технических средств организации дорожного движения – 27шт. дорожных знаков на металлических стойках |
| 1.9. Установка МАФ | Выполнена установка МАФ |
| 1.10. Подключение МАФ к электросети | Выполнено подключение МАФ к электросети |
| 1.11. Установка стендов, табличек | Выполнена установка стендов на металлоконструкции -4шт, табличек «Ведется видеонаблюдение» -10шт. |
| 2. Мероприятия по благоустройству Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М. Х. Сафьяна до ул. Космонавтов (участок от ул. Театральной до ул. Пушкина) | |
| 2.1 Обустройство наружного освещения | Выполнено обустройство наружного освещения: установлены опоры освещения-46шт, светильники уличные светодиодные -46шт. |
| 2.2. Установка скамей, урн, восстановление покрытия дорожки | Выполнена установка скамей парковых-16шт, урн -16шт. |
| 2.3. Устройство системы видеонаблюдения | Выполнено устройство системы видеонаблюдения: установлены камеры видеонаблюдения на кронштейнах -16шт. |
| 2.4. Поставка урн | Поставлены урны -16шт. |
| 3. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) Устройство освещения сквера | Выполнено устройство освещения сквера |
| 4. Мероприятия по благоустройству Сада Памяти по ул. им. М.Х. Сафьяна. Демонтаж чаши клумбы, ограждений; свод аварийных деревьев; планировка территории; установка скамеек, урн, информационного стенда | Выполнен демонтаж чаши клумбы, ограждений; свод аварийных деревьев; выполнена планировка территории; установлены скамьи на металлических ножках-5шт, урны металлические-5шт, информационный стенд-1шт. |
| 5. Мероприятие по устройству (замене) покрытия детской игровой площадки на территории Александровского парка | Выполнено устройство покрытия бесшовного пористого для детских игровых площадок 422,2 м2 |
| 6. Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта | проведена экспертиза ПСД |
| 7. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий | |
| 7.1. Набережная р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М.Х.Сафьяна до ул. Космонавтов (сквер от ул. им. М.Х.Сафьяна до ул. Лермонтова) | разработана ПСД |
| 7.2. Набережная р. Бол. Коряжемка в районе дома 43А по пр. Ленина | разработана ПСД |
| 7.3. Общественная территория между домом 3В по проспекту имени М. В. Ломоносова и ТЦ "Пальмира" | разработана ПСД |
| 7.4. Благоустройство общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д. 22 по ул. им. А. Г. Глейха. Устройство системы видеонаблюдения | разработана ПСД |
| 7.5. Благоустройство Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М.Х.Сафьяна до ул. Космонавтов (сквер от ул. им. М.Х.Сафьяна до ул. Лермонтова). Устройство системы видеонаблюдения | разработана ПСД |
| 9. Информационное освещение Всероссийского он-лайн голосования по выбору общественных территорий. Изготовление баннеров и листовок | изготовлены баннеры и листовки |
| 10. Реализация мероприятий проекта "Комфортное Поморье" | 26 инициативных проектов приняты, зарегистрированы, расссмотрены; 24 проекта направлены в областную межведомственную комиссию |
| 11. Мероприятия по проведению инвентаризации общественных территорий | Проведена оценка состояния сферы благоустройства общественных территорий с учетом их физического состояния |
| 12. Мероприятия по информированию заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству территорий | Обеспечено информирование заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству путем публикаций в СМИ, соц.сетях |
| 13. Мероприятия по проведению информационного освещения онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству | обеспечено информационное освещение онлайн-голосования |

За счет благотворительного фонда "Илим-Гарант" выполнено мероприятие по устройству (замене) покрытия детской игровой площадки в Александровском парке.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в 2023 году изменениях в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 17.02.2023 | 186 | уточнение объемов финансирования |
| 2. Постановление администрации города | 14.03.2023 | 304 | уточнение объемов финансирования |
| 3. Постановление администрации города | 21.03.2023 | 337 | уточнение объемов финансирования |
| 4. Постановление администрации города | 25.05.2023 | 635 | уточнение объемов финансирования |
| 5. Постановление администрации города | 26.06.2023 | 833 | уточнение объемов финансирования |
| 6. Постановление администрации города | 12.07.2023 | 910 | уточнение объемов финансирования |
| 7. Постановление администрации города | 21.08.2023 | 1121 | уточнение объемов финансирования |
| 8. Постановление администрации города | 05.09.2023 | 1220 | уточнение объемов финансирования |
| 9. Постановление администрации города | 20.09.2023 | 1374 | уточнение объемов финансирования |
| 10. Постановление администрации города | 25.09.2023 | 1417 | уточнение объемов финансирования |
| 11. Постановление администрации города | 27.10.2023 | 1693 | уточнение объемов финансирования |
| 12. Постановление администрации города | 03.11.2023 | 1738 | уточнение объемов финансирования |
| 13. Постановление администрации города | 13.11.2023 | 1800 | уточнение объемов финансирования, изменение Приложения 1к МП; внесено мероприятие проекта «Комфортное Поморье» |
| 14. Постановление администрации города | 24.11.2023 | 1878 | уточнение объемов финансирования |
| 15. Постановление администрации города | 22.12.2023 | 2031 | уточнение объемов финансирования |

Заключены следующие муниципальные контракты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет закупки | Дата контракта | Номер контракта | Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение | Кассовые расходы в 2023 г., тысяч рублей |
| Мероприятия по благоустройству общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул.имени А.Г.Глейха: | | | | |
| Устройство въезда, парковки, тротуаров. Укрепление насыпи тротуарной дорожки | 14.03.2023 | № 01243000128230000090001 | АО "КОТЛАССКИЙ АБЗ",  г. Котлас, ул.Первомайская, 6 | 9 571,60400 |
| Устройство смотровой площадки. Устройство детской площадки. | 13.03.2023 | № 01243000128230000100001 | Индивидуальный предприниматель Веденяпин Алексей Сергеевич, Пензенская область, Пензенский район, с. Воскресеновка , Октябрьская д.46 | 9 980,14520 |
| Озеленение | 14.04.2023 | № 01243000128230003300001 | МУП "Благоустройство", г. Коряжма, пр. Ленина, 75 | 634,53849 |
| Поставка малых архитектурных форм: Световая ель «Звездный дождь», Световой олень, Лестница в небо, Тоннель  ромб | 26.06.2023 | № 01243000128230000690001 | ИП Чернов Валентин Андреевич, г.Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, 8 к.2, 140 | 1 972,955 |
| Устройство системы видеонаблюдения | 20.06.2023 | № 01243000128230000630001 | ООО "Домофон Сервис" г. Котлас, ул. Ленина, д.16, офис 1 | 1 070,20028 |
| Поставка МАФ: плавучий утиный домик 2 шт. | 26.10.2023 | № 120 | ООО "Купец", Московская обл., г.Химки,ул.Соколовская 4кв, д.18,кв.5 | 130,820 |
| Поставка стендов и табличек | 26.10.2023 | №119 | ИП Перегородин А.О. г.Коряжма, ул.Кирова, 23-1 | 83,920 |
| Установка технических средств организации дорожного движения | 16.11.2023 | №142 | АО "КОТЛАССКИЙ АБЗ", г. Котлас, ул.Первомайская, 6 | 222,89004 |
| Установка МАФ | 04.11.2023 | №103 | Индивидуальный предприниматель Веденяпин Алексей Сергеевич, Пензенская область, Пензенский район, с. Воскресеновка , Октябрьская д.46 | 65,89531 |
| Подключение МАФ к электросети | 13.09.2023 | №107 | МУП "Горсвет",  г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31 | 89,27528 |
| Установка стендов, табличек | 07.11.2023 | №134 | ИП Перегородин А.О. г.Коряжма, ул.Кирова, 23-1 | 72,000 |
| Мероприятия по благоустройству Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М. Х. Сафьяна до ул. Космонавтов (участок от ул. Театральной до ул. Пушкина) | | | | |
| Обустройство наружного освещения | 14.03.2023 | № 01243000128230000110001 | ООО "ГАРАНТСТРОЙ", 165300, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66 | 2 215,79905 |
| Установка скамей, урн | 10.03.2023 | № 01243000128230000120001 | ИП Скорняков Алексей Николаевич г. Котлас, ул. Маяковского, д. 37А, кв. 99 | 664,14086 |
| Устройство системы видеонаблюдения | 24.06.2023 | № 01243000128230000640001 | ООО "Домофон Сервис" г. Котлас, ул. Ленина, д.16, офис 1 | 1 080,35618 |
| Поставка урн | 02.11.2023 | № 127 | ООО НПК «ЭкоЛиния», Вологодская обл., п.Майский, ул.Луговая, д.59 | 212,00000 |
| Благоустройство сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) Устройство освещения сквера | 14.03.2023 | № 01243000128230000130001 | ООО "ЭКОНОМЭНЕРГО-К", г. Котлас, ул. Ленина, д.16 | 1 597,21099 |
| Благоустройство Сада Памяти по ул. им. М.Х. Сафьяна. Демонтаж чаши клумбы, ограждений; свод аварийных деревьев; планировка территории; установка скамеек, урн, информационного стенда | 14.03.2023 | № 01243000128230000150001 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ"  г. Коряжма, ул. Кирова, д.29, корп.1, оф.8 | 1 221,39695 |
| Мероприятие по устройству (замене) покрытия детской игровой площадки на территории Александровского парка | 02.10.2023 | № 01243000128230001040001 | ООО «СК»СТАТУС» г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14В, кв. 123 | 4 392,48425 |
| Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта | 27.04.2023  27.04.2023  18.10.2023 | № 346-ОД/23  № 347-ОД/23  № 792-ОД/23 | ГАУ Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.1007 | 10,0  10,0  10,0 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории Набережная р.Бол.Коряжемка в районе дома 43А по пр. Ленина | 05.04.2023 | № 01243000128230000280001 | ООО «Центр городского дизайна АВГУСТ»  г. Котлас, ул. К.Маркса, д.7, оф.105/А | 441,63784 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории между домом 3В по проспекту имени М.В.Ломоносова и ТЦ «Пальмира» | 05.04.2023 | № 01243000128230000300001 | ООО «Центр городского дизайна АВГУСТ»  г. Котлас, ул. К.Маркса, д.7, оф.105/А | 389,05763 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории Набережная р.Бол.Коряжемка и р.Вычегды от ул.имени М.Х.Сафьяна до ул.Космонавтов  (сквер от ул. им. М.Х. Сафьяна до ул. Лермонтова) | 05.04.2023 | № 01243000128230000290001 | ООО «Центр городского дизайна АВГУСТ»  г. Котлас, ул. К.Маркса, д.7, оф.105/А | 943,24604 |
| Изготовление баннеров и листовок | 10.04.2023 | № 49 | ИП Перегородин А.О. г.Коряжма, ул.Кирова, 23-1 | 124,80000 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д. 22 по ул. им. А. Г. Глейха. Устройство системы видеонаблюдения. | 21.03.2023 | № 38 | ООО «Проектно-монтажная компания - Энерго» г.Котлас, ул.Невского, д.18а, 3-й этаж, оф.5 | 50,0 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству Набережной р. Бол. Коряжемка и р. Вычегды от ул. имени М.Х.Сафьяна до ул. Космонавтов (сквер от ул. им. М.Х.Сафьяна до ул. Лермонтова). Устройство системы видеонаблюдения. | 21.03.2023 | № 37 | ООО «Проектно-монтажная компания - Энерго» г.Котлас, ул.Невского, д.18а, 3-й этаж, оф.5 | 41,0 |

1.2. Объемы финансирования и расходования средств.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в соответствии с соглашением от 31.01.2023 № 11708000-1-2023-004.

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный бюджет | | внебюдж.  источники | |
| план на год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Мероприятия по благоустройству общественной территории между МОУ "СОШ № 6" и д.22 по ул. имени А.Г. Глейха | | | | | | | | | | | |
| Устройство въезда, парковки, тротуаров. Укрепление насыпи тротуарной дорожки Устройство смотровой площадки. Устройство детской площадки. Озеленение. Поставка МАФ. Устройство системы видеонаблюдения Поставка стендов и табличек. Установка МАФ Подключение МАФ к электросети. Установка стендов, табличек | 23 894,24360 | 23 894,24360 | 100 | 20 346,67112 | 20 346,67112 | 415,23819 | 415,23819 | 3 132,33429\* | 3 132,33429\* | 0 | 0 |
| 2. Мероприятия по благоустройству Набережной р.Бол.Коряжемка и р.Вычегды от ул.имени М.Х.Сафьяна до ул.Космонавтов (участок от ул. Театральной до ул. Пушкина) | | | | | | | | | | | |
| Обустройство наружного освещения. Установка скамей, урн. Устройство системы видеонаблюдения. Поставка урн | 4 224,17609 | 4 224,17609 | 100 | 3 529,93208 | 3 529,93208 | 72,03943 | 72,03943 | 622,20458\* | 622,20458\* | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) | | | | | | | | | | | |
| Устройство освещения сквера | 1545,33963 | 1545,33963 | 100 | 1 194,54944 | 1 194,54944 | 24,37856 | 24,37856 | 326,41163 | 326,41163 | 0 | 0 |
| 4. Мероприятия по благоустройству Сада Памяти по ул. им. М.Х. Сафьяна | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж чаши клумбы, ограждений; свод аварийных деревьев; планировка территории; установка скамеек, урн, информационного стенда | 1256,07695 | 1256,07695 | 100 | 801,52881 | 801,52881 | 16,35773 | 16,35773 | 438,19041 | 438,19041 | 0 | 0 |
| 5. Мероприятие по устройству (замене) покрытия детской игровой площадки в Александровском парке | | | | | | | | | | | |
| устройство (замена) покрытия детской игровой площадки в Александровском парке | 4392,48425 | 4392,48425 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392,48425\* | 4392,48425\* | 0 | 0 |
| 6. Дополнительные мероприятия: | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза сметной документации | 30,0 | 30,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |
| Информационное освещение Всероссийского он-лайн голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области (изготовление баннеров и листовок) | 124,8 | 124,8 | 100 | 0 | 0 | 105,555 | 105,555 | 19,245 | 19,245 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий | 1 864,94151 | 1 864,94151 | 100 | 0 | 0 | 1525,58970 | 1525,58970 | 339,35181 | 339,35181 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО** по муниципальной программе: | **37 332,06203** | **37 332,06203** | **100** | **25 872,68145** | **25 872,68145** | **2 159,15861** | **2 159,15861** | **9 300,22197\*** | **9 300,22197\*** | **0** | **0** |

\* - в т.ч. 5 000,0 тыс.руб. за счёт благотворительного фонда «Илим-Гарант»

Оценка эффективности налоговых расходов проводится финансовым управлением администрации города. В рамках муниципальной программы налоговые расходы не предусмотрены в соответствии с утвержденным перечнем, соответственно оценка эффективности налоговых расходов не требуется.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) национальных проектов.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» разработана в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 N 330-пп «О государственной программе Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области». Муниципальная программа реализуется в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» национального проекта «Жилье и городская среда».

Источники финансирования муниципальной программы – федеральный, областной и местный бюджеты на основании соглашения от 31.01.2023 № 11708000-1-2023-004. Невыполненных условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов нет.

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Ед.  изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | | | | | |
| 1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства территорий от общего количества территорий, планируемых к благоустройству в текущем году | % | 50 | 50 | 100 | 10 |
| 2. Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5B5E8F3861033E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C7869661BEFB7378793987C904A0CCF2FD3ADS1KFI) "Формирование комфортной городской среды" национального [проекта](consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5A5E803865023E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C7869661BEFB7378793987C904A0CCF2FD3ADS1KFI) "Жилье и городская среда" | баллов | 210 | 197 | 93,8 | 8 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 18/2= 9  Общая сумма баллов/  количество показателей |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | %  выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 332,06203 | 37 332,06203 | 100 | 10 |

3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы ([гр.](#P1913) 1 x 0,8 + [гр.](#P1914) 2 x 0,2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | 10 | 9х0,8 + 10х0,2 = 9,2 |

4. Заключение:

В 2023 году эффективность реализации муниципальной программы высокая.

1.5. Перечень невыполненных мероприятий.

Невыполненных мероприятий нет.

1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Задача 1 программы - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий – выполнена в части благоустройства общественных территорий. В связи с приоритетом финансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также реализацией муниципальной программы как дополнительной поддержки в благоустройстве дворовых территорий, в 2023 году финансирование мероприятия по благоустройству дворовых территорий не выполнялось.

Выполнена Задача 2 программы - повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий: обеспечено информирование заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству путем публикаций в СМИ, социальных сетях; обеспечено информационное освещение онлайн-голосования.

Значение целевого показателя «Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5B5E8F3861033E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C7869661BEFB7378793987C904A0CCF2FD3ADS1KFI) "Формирование комфортной городской среды" национального [проекта](consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5A5E803865023E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C7869661BEFB7378793987C904A0CCF2FD3ADS1KFI) "Жилье и городская среда"» (план на год, факт) указано за 2022 год по следующей причине. Согласно пункту 21 распоряжения Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р «Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды» фактический показатель «Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5B5E8F3861033E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C7869661BEFB7378793987C904A0CCF2FD3ADS1KFI) "Формирование комфортной городской среды" национального [проекта](consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5A5E803865023E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C7869661BEFB7378793987C904A0CCF2FD3ADS1KFI) "Жилье и городская среда"» за 2023 год будет опубликован на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На дату составления отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды» данная информация отсутствует. В связи с этим для расчета оценки эффективности реализации программы используются показатели индекса качества 2022 года.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | Отклонение | | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| план  на год | отчет |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | | | | | | |
| 1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства территорий от общего количества территорий, планируемых к благоустройству в текущем году | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 2. Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5B5E8F3861033E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C7869661BEFB7378793987C904A0CCF2FD3ADS1KFI) "Формирование комфортной городской среды" национального [проекта](consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5A5E803865023E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C7869661BEFB7378793987C904A0CCF2FD3ADS1KFI) "Жилье и городская среда" | баллов | 210 | 197 | - 13 | - 6,2 |  |