Информация

о реализации в 2020 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1493 (в редакции постановления администрации города от 15.11.2017 №1660, от 24.01.2018 №86, от 05.03.2018 №288, от 25.04.2018 №561, от 05.06.2018 №798, от 25.06.2018 №903, от 31.07.2018 №1065, от 22.08.2018 №1195, от 10.09.2018 №1270, от 29.10.2018 №1539, от 14.11.2018 №1617, от 21.11.2018 №1656, от 20.12.2018, №1807, от 29.04.2019 №581, от 20.05.2019 №647, от 06.08.2019 №1113, от 20.08.2019 №1167, от 09.10.2019 №1401, от 29.10.2019 №1511, от 11.11.2019 №1594, от 28.11.2019 №1708, от 12.12.2019 №1785, от 19.12.2019 №1828, от 10.03.2020 №262, от 17.03.2020 №291, от 01.04.2020 №375, от 17.04.2020 №418, от 02.07.2020 №683, от 16.09.2020 №989, от 18.09.2020 №1001, от 29.09.2020 №1044, от 08.10.2020 №1114, от 10.11.2020 №1256, от 16.12.2020 №1421, от 30.12.2020 №1518) (далее – программа).

Цель программы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

1. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1). Государственная регистрация права муниципальной собственности на  объекты недвижимости;

2). Получение доходов от использования муниципального имущества в бюджет МО «Город Коряжма»;

3). Обеспечение сохранности муниципального имущества.

2. В 2020 году программой предусмотрены следующие мероприятия:

- оформление свидетельства о наследовании выморочного имущества;

- проведение кадастровых работ, в т.ч. неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ «Полигон Про: Изменения кадастра»;

- оценка движимого и недвижимого имущества;

- оценка земельных участков;

- ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. – обновление программного продукта «Контур ЖКХ»;

- выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам;

- ремонт маневренного фонда;

- взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт;

- демонтаж рекламных конструкций;

- содержание и ремонт муниципального имущества казны (нежилой и жилой фонды);

- ремонт системы отопления во встроенно-пристроенном здании по ул.Пушкина, д.13;

- работы по откачке фекальных вод, прочистке канализационных труб и запуску системы отопления в подвальном помещении многоквартирного жилого дома №3 по ул.Набережная им.Н.Островского;

- работы по дезинфекции и дератизации в подвальном помещении многоквартирного жилого дома №3 по ул.Набережная им.Н.Островского.

3. Источник финансирования: местный бюджет.

4. В целях реализации мероприятий Программы на 2020 год:

Задача 1 программы:

- оформлено свидетельство о праве на наследство по закону на выморочное имущество (1/3 доли в праве общей долевой собственности на кв. №92 по пр.имени М.В.Ломоносова, д.7), оплачено нотариусу за оформление договора купли-продажи квартиры от 21.05.2020 (27/100 доли  праве общей долевой собственности, адрес: г.Коряжма, ул.Матросова, д.9 кв.2);

- выполнены кадастровые работы с выдачей технических планов на 12 объект недвижимости, межевых планов на 8 земельных участков.

Задача 2 программы:

- осуществлена оценка рыночной стоимости объектов:

- арендная плата по нежилым помещениям по адресам: Магистральное шоссе, д.15, корпус 2, помещения 1 и 2; ул.Пушкина, д.8; ул.Набережная им.Н.Островского, д.34, строение 2; ул.Кирова, д.6; ул.имени Дыбцына, д.8; ул.Архангельская, д.14; ул.имени Дыбцына, д.1;

- аренда и продажа здания клуба «Орленок» по ул.Набережная им.Н.Островского, д.3А;

- демонтаж здания общественной уборной по пл.им.В.И.Ленина, д.1, корп.а;

- доли в праве общей долевой собственности в домах №9, №15 по ул.Матросова;

- 1/3 доли в праве общей долевой собственности на кв. №92 по пр.имени М.В.Ломоносова, д.7;

- 2 нежилых помещения по Магистральному шоссе, д.15, корпус 2;

- здание холодильника на 700 т по Магистральному шоссе, д.40, корп.1;

- здание поликлиники по ул.Кирова, д.10;

- движимое имущество (14 ед.);

- геодезическое оборудование;

- автомобиль TOYOTA LAND CRIUSER 120 (PRADO) легковой, регистрационный знак Н303МТ 29 с запасными частями автошина зимняя TOYOTA LAND CRIUSER 120 (PRADO) 4 шт.;

- осуществлена оценка рыночной стоимости земельных участков:

- оценка арендной платы в год земельных участков - по ул.Набережная им.Н.Островского, д.3-А кад.№29:23:010101:90; ул.Чапаева, кад.№29:23:010212:1121, кад. №29:23:010301:591; Зеленый-1 (ИЖС) кад.№29:23:010401:77, кад.№29:23:010401:76, кад.№29:23:010401:1198, 1199, 120, 1201, 1202, 1203, 1204 (7 шт.), кад.№29:23:010401:26, 126 (2 шт.); ул.Складская, кад№29:23:010101:2204; мелиоративный объект «Заломовка» кад.№29:23:010301:551; ул.Заломовка кад.№ 29:23:010301:590; дор.Магистральное шоссе, кад.№29:23:010301:589; ул.Скаладская, кад.№29:23:010101:2233; пр.Ленина, кад.№29:23:010205:1246, кад.№29:23:010205:1838; ул.Кутузова, кад.№29:23:010101:1896;

- оплачены услуги почты за доставку квитанций и за прием платы за найм;

- выкуплены 27/101 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №2 по ул.Матросова, д.9 по договору купли-продажи от 21.05.2020.

Задача 3 программы:

- произведены платежи управляющим компаниям за содержание и ремонт помещений, ОДН жилых и нежилых помещений, платежи МУП «ПУ ЖКХ» за отопление и коммунальные ресурсы ОДН жилых и нежилых помещений, платежи ООО «ТГК-2 Энергосбыт» за куплю-продажу электроэнергии в жилых и нежилых помещениях, платежи МУП «Горсвет» за услуги по передаче электроэнергии в нежилых помещениях;

- произведена оплата ООО ЧОП «Грифон» за охрану здания поликлиники по ул.Кирова, д.10 и здания казармы по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64 за декабрь 2018 года, с января по ноябрь 2020 года;

- отремонтированы квартиры №6 по пр.Ленина. д.36 и №35 по ул.Кутузова, д.12 по муниципальному контракту с ИП Голубевым И.М.;

- оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности - доплата за декабрь 2019 года, с января по декабрь 2020 года;

- выполнены работы по дезинфекции трупа 4-х комнатной квартиры №6 по адресу: г.Коряжма, пр.Ленина, д.36 по муниципальному контракту с ООО «ДДД»;

- выполнены работы по покраске дверного блока в кв. №31 по адресу: г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.11 МУП «Благоустройство»;

- проведены работы по прочистке канализации в здании по адресу: г.Коряжма, ул.Гоголя, д.22 по муниципальному контракту с ООО «Ремтрест»;

- проведены работы по ремонту системы отопления во встроенно-пристроенном здании по адресу: г.Коряжма, ул.Пушкина, д.13 по муниципальному контракту с ИП Ядрихинским Е.Н.;

- выполнены сантехнические работы по замене стояка водоотведения и монтаж обратки горячего водоснабжения в жилом помещении по адресу: г.Коряжма, ул.Архангельская, лд.9, кв.44 по муниципальному контракту с ИП Хайхан К.М.;

- выполнены сантехнические работы по ремонту стояка холодного водоснабжения в нежилом помещении №6-Н на первом этаже здания общественных организаций по адресу: г.Коряжма, ул.имени Дыбцына, д.1 по муниципальному контракту с ООО «Ремтрест»;

- выполнены работы по промывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления и ревизии теплового узла в здании по адресу: г.Коряжма, ул.Гоголя, д.22 по муниципальному контракту с ООО «Ремтрест»;

- проведены работы по откачке фекальных вод, прочистке канализационных труб и запуску системы отопления в подвальном помещении в МКД №3 по ул.Набережная им.Н.Островского, д.3 по муниципальному контракту с ООО «Барс»;

- выполнены работы по замене запорной арматуры в теплоузле нежилого здания по адресу: г.Коряжма, ул.Гоголя, д.22 по муниципальному контракту с ООО «Ремтрест»;

- выполнены работы по установке и окраске оконных рам (г.Коряжма, ул.Набережная им.Н.Островского, д.9, кв.24) по муниципальному контракту с ИП Голубевым И.М.;

- выполнены работы по дезинфекции и дератизации подвального помещения  в МКД №3 по ул.Набережная им.Н.Островского, д.3 по муниципальному контракту с ООО «ДДД».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По результатам реализации Программы за 2020 год:

- в соответствии с Задачей 1 программы:

- принят в муниципальную собственность 1 объект выморочного имущества;

-  выполнены кадастровые работы по 51 объекту недвижимости;

2. в соответствии с Задачей 2 программы: сумма дохода, полученная в результате мероприятий всего – 4 569 562,44 руб., из неё:

1) аренда нежилых помещений – 1 461 852,84 руб.;

2) аренда земельных участков – 464 388,00 руб.;

3) найм жилых помещений –  2 643 321,60 руб.

- объявлено 19 аукционов по передаче прав владения на муниципальное имущество и земельные участки, приватизация;

- выкуплено 1 жилое помещение в жилом доме, признанном аварийным и подлежащем сносу;

3. в соответствии с Задачей 3 программы:

- содержится в надлежащем состоянии свободный муниципальный жилищный фонд и ремонтируется нежилой фонд.

Объем финансирования Программы на 2020 год 10233,5 тыс.рублей (средства местного бюджета).

Фактически израсходовано за 2020 год 9342,6 тыс.рублей.

Остаток неиспользованных средств 890,9 тыс.рублей.

Причины неиспользования средств:

- оплата счетов за декабрь 2020 г. в январе 2020 г. за содержание жилого фонда на сумму 137,1 тыс.руб. (МУП «ПУ ЖКХ»), за охрану зданий, не переданных в пользование на сумму 157,7 тыс.руб. (ООО ЧОП «Грифон»);

- экономия при исполнении муниципальных контрактов на содержание жилого и нежилого фонда на сумму 175,6 тыс.руб.;

- невостребованы ассигнования на услуги по доставке счетов-квитанций (экономия, количество квитанций меньше планового) 3,0 тыс.рублей, по кадастровым работам на сумму 49,0 тыс.руб., на оценку движимого и недвижимого имущества в сумме 13,1 тыс.руб., по выкупу жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 355,4 тыс.руб.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы за 2020 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2019 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы: Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Оформление свидетельства о наследовании выморочного имущества | 14,5 | 14,5 | 100 | - | - | - | - | 14,5 | 14,5 | - | - |
| 1.4. Проведение кадастровых работ | 164,0 | 115,0 | 70 | - | - | - | - | 164,0 | 115,0 | - | - |
| Задача 2 программы: Получение доходов от использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оценка движимого и недвижимого имущества | 75,8 | 62,7 | 83 | - | - | - | - | 75,8 | 62,7 | - | - |
| 2.2. Оценка земельных участков | 40,3 | 40,3 | 100 | - | - | - | - | 40,3 | 40,3 | - | - |
| 2.3. Ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. - обновление програмного продукта «Контур ЖКХ» | 51,6 | 48,6 | 94 | - | - | - | - | 51,6 | 48,6 | - | - |
| 2.5. Выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 606,3 | 250,9 | 41 | - | - | - | - | 606,3 | 250,9 | - | - |
| Задача 3 программы: Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Содержание свободного муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам | 2200,2 | 2042,5 | 93 | - | - | - | - | 2200,2 | 2042,5 | - | - |
| 3.4. Ремонт маневренного фонда | 58,7 | 58,7 | 100 | - | - | - | - | 58,7 | 58,7 | - | - |
| 3.6. Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на кап. ремонт | 3219,5 | 3219,5 | 100 | - | - | - | - | 3219,5 | 3219,5 | - | - |
| 3.14. Демонтаж рекламных конструкций | 24,9 | 24,9 | 100 | - | - | - | - | 24,9 | 24,9 | - | - |
| 3.16. Содержание и ремонт муниципального имущества казны (жилой нежилой фонды) | 3683,9 | 3371,2 | 92 | - | - | - | - | 3683,9 | 3371,2 | - | - |
| 3.17. Ремонт системы отопления во встроенно-пристроенном здании по ул.Пушкина, д.13 | 19,8 | 19,8 | 100 | - | - | - | - | 19,8 | 19,8 | - | - |
| 3.18. Работы по откачке фекальных вод, прочистке канализационных труб и запуску системы отопления в подвальном помещении многоквартирного жилого дома №3 по ул.Набережная им.Н.Островского | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - |
| 3.19. Работы по дезинфекции и дератизации в подвальном помещении многоквартирного жилого дома №3 по ул.Набережная им.Н.Островского | 4,0 | 4,0 | 100 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - |
|  | 10233,5 | 9342,6 | 991 | - | - | - | - | 10233,5 | 9342,6 | - | - |

ОТЧЕТ

об исполнение целевых показателей муниципальной программы за 2020 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество оформленных свидетельств о наследовании выморочного имущества | шт. | 2 | 1 | -1 | 50 |
| 2. Количество отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. аренда) | шт. | 31 | 39 | +8 | 26 |
| 3. Количество объектов, вовлекаемых в сделку по рыночной стоимости | шт. | 31 | 31 | 0 | 100 |
| 4. Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | % | 95 | 95 | 0 | 100 |
| 5. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд, свободный жилищный фонд) | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 6. Доля маневренного жилищного фонда в общем муниципальном фонде многоквартирных домов | % | 3,6 | 3,6 | 0 | 100 |
| 7. Количество отремонтированного маневренного жилищного фонда | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 8. Количество перепланированных нежилых помещений в жилые | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной соб-ти | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэффициент за баллы | Градация | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Количество оформленных свидетельств о наследовании выморочного имущества | 1 / 2 х 100% | 4 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или выше | 5 |
|  | 2. Количество отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. аренда) | 39 / 31 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 3. Количество объектов, вовлекаемых в сделку по рыночной стоимости | 31 / 31 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 4. Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | 95 / 95 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 5. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд, свободный жилищный фонд) | 100 / 100 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 6. Доля маневренного жилищного фонда в общем муниципальном фонде многоквартирных домов | 3,6 / 3,6 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 7. Количество отремонтированного маневренного жилищного фонда | 1 / 1 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 8. Количество перепланированных нежилых помещений в жилые | 0 |  |  |  |
|  | 9. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности | 100 / 100 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | Итого баллов по критерию 1 |  | 60 |  | 75 |
|  | Итого средний балл по критерию 1 |  | 7,5 |  | 9,4 |
| - Критерий уровня эффективности расходования средств программы в 2020 году |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 9342,6 / 10233,5 х 100% | 1,5 | Средства освоены более чем на 75% (91%) | 8 |
|  | Итоговая оценка программы (баллов) |  | 9,0 |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 10.03.2020 | 262 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 17.03.2020 | 291 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 3. Постановление администрации города | 01.04.2020 | 375 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 4. Постановление администрации города | 17.04.2020 | 418 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 5. Постановление администрации города | 02.07.2020 | 683 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 6. Постановление администрации города | 16.09.2020 | 989 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 7. Постановление администрации города | 18.09.2020 | 1001 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 8. Постановление администрации города | 29.09.2020 | 1044 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 9. Постановление администрации города | 08.10.2020 | 1114 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 10. Постановление администрации города | 10.11.2020 | 1256 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 11. Постановление администрации города | 16.12.2020 | 1421 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 12. Постановление администрации города | 30.12.2020 | 1518 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |