**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***«Зелёный двор****»* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ *городской округ Архангельской области «Город Коряжма»* \_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования Архангельской области)

1.  Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные) *депутат городской Думы, Елезова Марина Сергеевна, 881850 38562, 89210791465*

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:

*Жилой микрорайон «Радуга» (земельный участок, расположенный между домами 78б и 80б по ул. Набережная им. Н. Островского)*

3. Наименование (направление) инициативного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_*Проект по благоустройству дворовой территории в жилом микрорайоне «Радуга»* - «Зелёный двор»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части: *В жилом микрорайоне «Радуга» проживает более 250 семей (9 многоквартирных домов, 3 дома блокированной застройки и частные дома). Последний дом сдан в 2017 году, практически весь микрорайон заселен. Возле домов есть детские игровые площадки, но территория возле домов нуждается в благоустройстве, дополнительных местах для парковки автомобилей. Машины уже приходится ставить на траву или просто на придомовую территорию, где гуляют, катаются на велосипедах и самокатах дети.*

*В то же время, половина земельного участка между домами 78б и 80б по ул. Набережная пустует и зарастает ивняком. Негативные последствия этой ситуации в том, что молодежь, молодые семьи уезжают из города, в том числе и из-за неустроенности, запущенности дворов, отсутствия мест благоустройства, нехватки мест для культурного отдыха и проведения досуга. Только в одном подъезде дома Набережная, 78б за год уехали 2 молодые семьи с детьми.*

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,   
степень неотложности решения и так далее)

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:

*Предлагаем благоустроить пустующую, зарастающую ивняком территорию между домами 78б и 80б по ул. Набережная имени Островского, а именно: озеленить территорию с помощью низкорослых цветущих кустарников, клумб с многолетниками, придать двору ухоженный вид, создать место для отдыха и общения жителей (дорожки, скамейки и качели), создать дополнительное место для парковки автомобилей. На въезде в микрорайон установить большие красивые буквы ЖК РАДУГА.*

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта

*Планируемый проект будет использоваться жителями микрорайона долгие годы, дополняться и развиваться (нужна еще крытая велопарковка, красивые артобъекты или малые архитектурные формы, спортивные тренажеры, а также во дворе на другом земельном участке – крытая зона для приготовления блюд на мангале, на детской площадке необходима отдельная игровая зона для малышей, настольный теннис и пара спортивных тренажеров).*

*Срок эксплуатации объекта зависит от гарантийных сроков поставщиков скамеек, качелей, тротуарной плитки, но при выходе из строя каких-то частей проекта, они заменяются. Возможность отдохнуть в Зеленом дворе будет у более 1000 человек (250 семей в среднем по 3 человека в каждой и жители соседних с «Радугой» дворов).*

*Эффект для жителей состоит в том, что появится благоустроенный зеленый остров для тихого отдыха, восстановления сил и общения с друзьями и соседями, проведения совместных детских и новогодних праздников, заведение и поддержание традиций (например, сейчас в новогоднюю ночь выходим и поздравляем друг друга, а с елкой во дворе будем проводить развлечения для детей, водить настоящие хороводы…). Немаловажно, что через привлечение детей и молодежи к совместному труду по уходу за клумбами, кустарниками будем прививать любовь к родному городу, родному краю.*

*Меньше людей захочет уезжать из города, области, молодежь останется здесь работать и создавать семьи.*

*На въезде (край двора) будут стоять красивые буквы ЖК РАДУГА, с которыми горожане и гости города будут фотографироваться, распространяя информацию о молодом, благоустроенном, ухоженном и современном городе Коряжма. Недалеко у нас храмовый комплекс и при проведении экскурсий по городу можно будет завозить гостей и в наш микрорайон.*

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта,   
социальный или экономический эффекты для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

***Парковка***

*Площадь 26м\*8м= 208 кв.м.*

*Цена площадки из щебня под ключ (Москва) от 1700 руб. за 1 кв.м. (геотекстиль, 15см песок, геотекстиль, 15см щебень) Итого 353 600 руб.*

*Если считать отдельно все работы и материалы:*

*Геотекстиль 208 кв.м (плотность 200г/м) 12000 руб.*

*Песок слой 0,15м - это примерно 31 куб.метров (0,15\*208кв.м =31,2)*

*Песок весит 1.6 тонны на 1 куб.метр, нам нужно 50 тонн песка.*

*Цена на Авито Камаз песка 20 тонн – 8000 руб. Нам нужно 3 Камаза =24000 руб*

*Геотекстиль второй слой 12000 руб.*

*Щебень средний слой 15см., 31,2 куб.м.*

*Цена от 1800 за куб. на 31,2 куб будет 56 000 руб.*

*Итого 104 000 руб.*

*Работа и аренда техники: Аренда за час, за смену цена -2000, примерно 40 000 руб.*

*Работа высчитывается по строительному калькулятору, столько же, сколько и материалы. Примерно 100 000 руб.*

*Еще нужно выкорчевать 2 куста ивы, подготовить площадку, заменить пластиковый люк от канализационного колодца на чугунный: 30 000 руб.*

*ИТОГО:* ***270 000 руб****.*

***Зеленая зона***

*Площадь 17\*15 кв.м*

***1. Дорожки и круг в центре***

*4 дорожки по 6 метров 1,5 метра шириной и круг диаметр 4 м с отверстием для ели в середине, значит площадь дорожек 36кв.м и 14 кв.м, вместе 50 кв.м*

*Геотекстиль 5000 руб.*

*Песок 8000 руб. (1 Камаз)*

*Плитка тротуарная (30\*30) - 600 шт.\*60 руб. = 36 000, но лучше плитку, как в парке на Глейха*

*Работа 600 руб. за 1 м = 30 000 руб.*

*Итого 80000 руб.*

***2. Скамейки и качели***

*Скамейка парковая Хоббика 2шт. \* 10500 = 21 000руб*

*Установка 4000руб*

*Качели парковые с перголой 2 шт \* 25000 руб.= 50 000 руб.*

*Установка 6000*

*Зацементировать поверхность под качелями – 20 000 руб.*

*Итого 101 000руб*

***3. Земля***

*20 см слой земли площадь (17\*15) - 51 куб \*1.5 = 80 тонн минус землю под дорожки не нужно -20 тонн=60 тонн (4 Камаза) - примерно 80 000 руб.*

***3. Кусты и деревья***

*Ель 2000*

*Барбарис 8 шт\*1000 руб.=8000руб*

*Лапчатка 8шт\*1000 руб.=8000руб*

*Кизильник 8шт\*1000 руб.=8000 руб.*

*Пузыреплодник 8шт\*1000 руб.=8000 руб.*

*Туя 4шт\*2000= 8000руб.*

*Посадка – сами*

*Удобрение 2000 руб.*

*Итого 44000 руб.*

***5. Бордюры для клумб вдоль дорожек***

*Стоимость 1 шт. 500\*200\*60 - 100 руб.*

*У нас 4 дорожки по 6 м. бордюр с 2х сторон 48м\*200=9600 руб.*

*Доставка и Установка 10 000руб.*

*Итого 20 000 руб.*

***6. газонная трава***

*2 000 руб.*

***8. рассада многолетников, удобрения***

*4 000 руб.*

***9. Топиарные фигуры букв ЖК РАДУГА с установкой***

*205 912 руб.*

***10. Урна***

*2000 руб.*

***10. Дизайн-проект***

*15 000 руб.*

*ИТОГО* ***553 912 руб.***

***11.Составление сметы проекта 30 000 руб.***

***12. Трудовой вклад жителей:***

*Высадка кустарников, деревьев, приобретение семян многолетних цветов, их посадка и полив.*

*Разнорабочий, Архангельская область: 307 руб. в час \* 15 часов\*10 волонтеров = 46 088 руб.*

*Расчет произведен на сайте* [РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НКО](https://impact.ngo.ru/) (<https://impact.ngo.ru/volunteers>). *Трудиться планируют не менее 10 человек 15 часов.*

***Итоговая стоимость проекта 900 000 руб.***

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта:

213 (Двести тринадцать) человек.

9. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма  (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 809 | 89,9 |
| 2 | Средства местного бюджета | 45 | 5 |
| 3 | Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет | 0 | 0 |
| 4 | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет | 0 | 0 |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 46 | 5,1 |
| Всего | | 900 |  |

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:

\_\_\_\_\_\_\_ *Апрель-сентябрь 2024 года* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: \_\_\_ *Более 1000 человек* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

*На дворовой территории уже установлено освещение, а на каждом подъезде обоих домов – видеонаблюдение, которое покрывает всю площадку, поэтому отсутствие затрат на это дорогостоящее оборудование удешевляет проект. В качестве трудового участия жителей будет осуществлены посадка и уход за растениями.*

«29» августа 2023 г. \_\_\_ *Елезова Марина Сергеевна* \_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

Примечание: инициаторы проекта вправе использовать форму заявки, размещенной на сайте https://комфортноепоморье29.рф/#project в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до дня вступления в силу постановления Правительства Архангельской области от 24 июля 2023 года № 682-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп».