**Ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Коряжма» в 2018 году**

В 2018 году в соответствии с муниципальными программами «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2022 годы» выполнен ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Коряжма»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Подрядчик |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Кирова | 01.06.2018 – 31.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»  Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.  Телефон: (818-43) 4-14-79 |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Лермонтова | 01.06.2018 – 31.07.2018 | Акционерное общество «Котласский АБЗ»  Местонахождение: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Первомайская, дом 6.  Телефон: (81837) 2-32-11 |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия проезда у МОУ «СОШ № 6» с выездом на ул. Советскую | 01.06.2018 – 31.07.2018 | Акционерное общество «Котласский АБЗ»  Местонахождение: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Первомайская, дом 6.  Телефон: (81837) 2-32-11 |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия проезда вдоль многоквартирного дома № 13 по ул. имени М. Х. Сафьяна | 01.06.2018 – 31.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»  Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.  Телефон: (818-43) 4-14-79 |
| 5 | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин) дорожного покрытия автомобильных дорог по ул. Архангельской, ул. Космонавтов, ул. Набережной им. Н. Островского, ул. Пушкина | 22.06.2018 – 31.07.2018 | Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области «Благоустройство»  Местонахождение: 165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75.  Телефон: (81850) 3-92-64 |
| 6 | Поднятие тротуара по нечетной стороне пр. Ленина на участке от перекрестка ул. Гоголя – пр. Ленина до пешеходного перехода у здания САФУ им. М. В. Ломоносова | 20.09.2018 – 31.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «РЕМТРЕСТ»  Местонахождение: 165650, г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 46, кв. 9.  Телефон: (900) 911-03-01 |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия (1 этап) площади им. В. И. Ленина, ремонт тротуара | 13.07.2018 – 31.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»  Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.  Телефон: (818-43) 4-14-79 |
| 8 | Ремонт дорожного покрытия проездов. Подсыпка территорий (ул. Кирова, д. 7А; ул. Архангельская, д. 29; пр. имени М. В. Ломоносова, д. 7А; ул. Советская, д. 12; ул. Архангельская, д. 3; пр. имени М. В. Ломоносова, д. 7В; ул. Кирова, д. 31; пр. Ленина, д. 19; ул. Набережной им. Н. Островского, д. 46А; ул. Набережной им. Н. Островского, д. 50; ул. Лермонтова, д. 17) | 01.05.2018 – 31.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»  Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.  Телефон: (818-43) 4-14-79 |

Заказчик работ: Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма. Местонахождение: 165650, г. Коряжма, пр-кт Ленина, 29. Телефон: (81850) 3-48-19.