**Ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Коряжма» в 2020 году**

В 2020 году в соответствии с муниципальными программами «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» запланирован ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Коряжма»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Подрядчик |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог (автомобильная дорога по ул. Набережной им. Н. Островского, автомобильная дорога по ул. Космонавтов) | 06.05.2020 – 01.09.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.Телефон: (818-43) 4-14-79 |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Советской (от перекрестка с пр. Ленина в сторону ул. Архангельской) | 25.05.2020 – 01.09.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.Телефон: (818-43) 4-14-79 |
| 3 | Устройство, ремонт и поднятие тротуаров (ремонт тротуара по ул. Кутузова (нечетная сторона) от площади им. В.И. Ленина до ул. Лермонтова (четная сторона); Устройство тротуара (2,2\*70 м) по ул. Кирова (чётная сторона от проезда напротив д.№ 29 по ул. Кирова до входа в МДОУ "Детский сад № 5 "Журавлик"); Устройство тротуара в асфальтобетонном исполнении на перекрёстке пр. Ленина - ул. Советская; Ремонт тротуара по ул. Театральная (нечётная сторона от площади им. В.И. Ленина до ул. Набережной им. Н. Островского); Ремонт тротуара автомобильной дороги по пр. Ленина (нечётная сторона напротив МОУ "СОШ № 4"); Поднятие тротуара по чётной стороне пр. им. М.В. Ломоносова от дома № 14 до проезжей части ул. Архангельской, устройство тротуара по нечётной стороне пр. им. М.В. Ломоносова от тротуара по ул. Архангельской до пешеходного перехода; Устройство тротуара по ул. Архангельской от ул. Спасской до здания ГИБДД). | 03.06.2020 – 01.09.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.Телефон: (818-43) 4-14-79 |

Заказчик работ: Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма. Местонахождение: 165650, г. Коряжма, пр-кт Ленина, 29. Телефон: (81850) 3-48-19.