**Ремонт улично-дорожной сети на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2021 году**

В 2021 году в соответствии с муниципальными программами «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» запланирован ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Коряжма»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Подрядчик |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина (от ул. Набережной им. Н. Островского до пр. Ленина) | 26.07.2021-30.08.2021 | АО «Котласский АБЗ», 165300 г. Котлас, ул. Первомайская, д.6. Телефон: (81837)2-32-12 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской | 07.09.2021-15.11.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»  Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.  Телефон: (818-43) 4-14-79 |
| 3. | Ремонт дорожного покрытия проездов, тротуаров (ремонт дорожного покрытия проезда за МУ «ККДЦ», ремонт дорожного покрытия въезда между д. № 12 по ул. Пушкина и МДОУ № 10, ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Кирова (от торца дома № 13 по ул. Пушкина до автомобильной дороги по ул. Пушкина), ремонт тротуара автомобильной дороги по пр. Ленина (от дома № 21 до въезда на территорию ТЦ «Виконда») | 07.09.2021-15.11.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»  Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.  Телефон: (818-43) 4-14-79 |
| 4. | Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Пушкина от дома №3 до въезда на территорию ТЦ «Виконда» | 21.06.2021-31.08.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»  Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.  Телефон: (818-43) 4-14-79 |
| 5. | Устройство тротуаров от существующего асфальтобетонного покрытия д. №46 по ул. Набережной им. Н. Островского до угла ограждения МОУ «СОШ №4», вдоль ограждения МОУ «СОШ №4» | 21.06.2021-31.08.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»  Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.  Телефон: (818-43) 4-14-79 |

Заказчик работ: Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма. Местонахождение: 165650, г. Коряжма, пр. Ленина, 29. Телефон: (81850) 3-48-19.