ПЛАН

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

в МО «Город Коряжма»

| N п/п | Местоположение | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Планы, программы, иные документы, предусматривающие создание объектов, сооружений или вида работ | Ответственный исполнитель (организация) | Источник финансирования (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства, заемные средства) | Лимит финансирования (тыс. руб.) | Срок завершения строительства, проектирования (план) | Текущее состояние | Требуемые мощности потребления энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - I. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Коряжма | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области (автодороги) | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014−2017 годы» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма» | Федеральный, областной, местный бюджеты | 70418 | 2020 | Проект | - |
| - II. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Коряжма | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области (водоснабжение) | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014−2017 годы» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма» | Федеральный, областной, местный бюджеты | 30932 | 2020 | Проект | - |
|  | г.Коряжма | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области (энергоснабжение) | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014−2017 годы» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма» | Федеральный, областной, местный бюджеты | 14456 | 2020 | Проект | - |
|  | г.Коряжма | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области (дренажно-ливневая канализация) | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014−2017 годы» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма | Федеральный, областной, местный бюджеты» | 82563 | 2020 | Проект | - |
|  | г.Коряжма | Газораспределительная сеть низкого давления по ул.Калинина и ул.Дзержинского в мкр. «Заречье» в г.Коряжме Архангельской области | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014−2017 годы» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма | Федеральный, областной, местный бюджеты» | 7652 | 2020 | Проект | - |
| - III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IV. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г.Коряжма | Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом в г. Коряжме | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014−2017 годы» | Министерство по делам молодежи и спорту, Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, администрация МО | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 260 000 | 2021 год | Утверждена проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы ПСД 09.08.2017 г. |  |
| - V. Объекты инновационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VI. Инвестиционные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |