**Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма» в 2019 году**

В 2019 году в соответствии с муниципальной программой «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» запланированы и выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ/этап выполнения работ | Подрядчик |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская | 11475334,64 | 02.09.2019 – 15.11.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20.Телефон: (81843) 4-14-79 |
| 2 | Обустройство наружного освещения по ул.Спасской от ул.Архангельской (микрорайон «Зеленый 1») | 708571,70 | 15.07.2019 – 31.08.2019/работы выполнены | Общество с ограниченной ответственностью «Электротехцентр Плюс»Местонахождение: 165651, Архангельская область, г.Коряжма, д.28.Телефон: (81850) 4-50-16 |
| 3 | Строительство городского кладбища | 2048442,00 | 22.07.2019 – 31.08.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройпласт»Местонахождение: 165651, Архангельская область, г.Коряжма, ул.Архангельская, д.9, кв.63.Телефон: 89212922203 |

Заказчик работ: Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма. Местонахождение: 165650, г. Коряжма, пр-кт Ленина, 29. Телефон: (81850) 3-14-92.