Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма» в 2020 году

В 2020 году в соответствии с муниципальной программой «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» запланированы и выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ/этап выполнения работ | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство тротуара по ул. Спасской (от ул. Архангельской до ул. Радужной) | 4 993 490,98 | 08.06.2020 – 01.09.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская» Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20. Телефон: (81843) 4-14-79 |
| 2 | Асфальтирование автомобильной дороги с тротуаром по ул. Рождественской (от ул. Архангельской до Троицкого проезда) с устройством тротуара от гаражей до Троицкого проезда | 5 731 608,37 | 08.06.2020 – 01.09.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская» Местонахождение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20. Телефон: (81843) 4-14-79 |

Заказчик работ: Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма. Местонахождение: 165650, г. Коряжма, пр-кт Ленина, 29. Телефон: (81850) 3-14-92.